- Приложение

к постановлению администрации

Свердловского района

От  25 февраля 2019г.   № 165

Муниципальная  программа

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Змиевка Свердловского района Орловская область

в 2019-2024 годах»

2019 год

Паспорт

муниципальной программы

" Формирование современной городской среды на территории

городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области  в 2019-2024 годах "

| Наименование муниципальной программы | "Формирование современной городской среды на территории городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области в 2019-2024 годах" (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Свердловского района |
| Перечень основных мероприятий муниципальной Программы | 1: Информирование жителей городского поселения Змиевка о реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда»; 2: Привлечение жителей городского поселения Змиевка к принятию решений об обращении с предложением по включению дворовой территории, подлежащей благоустройству, в Программу; 3: Привлечение граждан и организаций городского поселения Змиевка к принятию решений об обращении с предложением по включению общественной территории, подлежащей благоустройству, в Программу; 4: Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий. 5: Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. 6: Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий. |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Змиевка. |
| Задачи Программы | 1.Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий городского поселения Змиевка; 2.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизация участия граждан в решении вопросов местного значения. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1.Количество протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, количество решений собственников зданий и сооружений, образующих дворовую территорию, о включении дворовой территории в Программу. 2. Количество благоустроенных дворовых территорий. 3. Количество благоустроенных общественных территорий. 4.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории городского поселения Змиевка Свердловского района» |
| Сроки реализации Программы | Муниципальная программа реализуется в 2019-2024 годах |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной Программы | Общий объем финансирования Программы на 2019 год составляет 3303,043 тыс. руб., из них: - средства федерального бюджета – 2114,06313 тыс. руб. - средства бюджета Орловской области – 21,35417 тыс. руб. - средства Дорожного Фонда Орловской области – 1134,59527 тыс. руб. - средства бюджета городского поселения Змиевка - 33,03043тыс. Руб. В том числе: на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий составляет – 3303,043 тыс. руб. из них: - средства федерального бюджета – 2114,06313 тыс. руб. - средства бюджета Орловской области – 21,35417 тыс. руб. - средства Дорожного Фонда Орловской области – 1134,59527 тыс. руб. - средства бюджета городского поселения Змиевка - 33,03043тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Количество благоустроенных дворовых территорий составит 17 единиц. - Количество благоустроенных общественных территорий составит 3 единицы. - Подготовка проектно-сметной документации - 20 единиц. |

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Для создания условий системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Российской Федерации Минстроем России разработан приоритетный проект «ЖКХ и городская среда». Основная его цель  - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации. С целью приведения дворовых  и общественных территорий к современным нормам комфортности в городском поселении Змиевка разработана данная Программа, в которой предусматриваются основные мероприятия, направленные на улучшение комфортности, благоустройства и доступности данных территорий.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории городского поселения Змиевка является:

-       недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых и поселковых территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и поселковых территориях;

-        недостаточное озеленение дворовых территорий;

-   изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров,

-         недостаточное освещение   дворовых и поселковых территорий.

Дворовые территории многоквартирных домов  являются важной частью транспортной системы городского поселения Змиевка.   Уровень транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов является одним из показателей, определяющих качество жизни населения. Объекты благоустройства дворов в существующем жилищном фонде городского поселения Змиевка за многолетний период эксплуатации пришли в неудовлетворительное состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям.  С увеличением транспортного потока значительно возрос процент физического износа асфальтобетонного покрытия дворовых территорий.  Несоблюдение сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы разрушения асфальтобетонного покрытия и не дает необходимого эффекта в сохранении дворовых территорий. Из-за недостаточного финансирования отрасли практически не производился ремонт дворовых территорий, в  результате чего пришло в негодность их асфальтобетонное покрытие.

Не в полной мере  городская среда поселка  приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Проведенный анализ дворовых территорий позволил определить общее состояние таких важных элементов благоустройства внутриквартальных территорий, как детские игровые и спортивные площадки. Из всех дворовых территорий, расположенных в городском поселении Змиевка, в настоящее время игровыми площадками оборудованы около 10  процентов дворов. На отдельных площадках во дворах сохранились элементы детского - игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм (качалки, качели,  горки, турники и т.п.), однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей поселка в игровых и спортивных модулях, они физически и морально устарели. Длительное время не проводилось благоустройство дворов, оборудование пришло в ветхое состояние. Проведение работ по оборудованию детских и спортивных площадок должно создать для детей мир воображения, развивать умственные и физические способности детей.

Так же установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектурными формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий выполнены в недостаточном количестве. Многие зеленые насаждения требуют ухода и прореживания от сорных, сухостойных и больных древесных и кустарниковых растений. Озеленение территории — неотъемлемая и важная задача благоустройства двора, участков микрорайона. Размещение деревьев и кустарников, открытых газонных участков и цветников должно быть взаимосвязано с расположением площадок, их размерами и конфигурацией, с различными сооружениями, а также, жилыми и общественными зданиями. При этом насаждения должны выполнять функции защиты от пыли, частично от шума, ветровых потоков, а также служить средством изоляции различных планировочных элементов территории. Проведение данных мероприятий положительно скажется на эмоциональном состоянии проживающих в многоквартирном доме и поможет улучшить санитарные и экологические условия вокруг дома.

В связи с увеличением личных автотранспортных средств, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест. Проведение работ по строительству автостоянок на территориях, возможных к размещению на них и мест парковки автотранспортных средств, позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортными условиями проживания жителей.

На отдельных территориях уровень освещенности дворовых территорий ниже допустимого, или освещение вообще отсутствует.

В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения Змиевка.

Благоустройство общественных территорий является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. В существующих парках наблюдается недостаточное количество малых архитектурных форм, неудовлетворительное состояние зеленых насаждений и покрытия дорожек. Именно в этой сфере должны создаваться  условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Обеспечение доступной среды и беспрепятственного доступа к зданиям и сооружениям, транспорту и информации — одно из фундаментальных прав человека. В связи с этим, должны создаваться условия для комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей поселка. При выполнении комплекса мероприятий Программы возможно значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик поселка, создать более комфортные  и эстетические условия в общественных местах.

Мероприятия Программы направлены на формирование современной городской среды, в том числе, с учетом создания условий для маломобильных групп населения, и на повышение общей культуры населения, способствуя снятию напряженности в процессе решения проблем городского хозяйства.

В настоящей Программе будет учтено внедрение новых федеральных стандартов благоустройства общественных городских пространств и дворовых территорий, в то же время уделено внимание вопросу создания индивидуального облика отдельных территорий муниципального образования, избегая формирования однородной и стандартизированной городской среды.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи Программы

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области  в 2019-2024 годах»  является одним из важнейших направлений деятельности администрации  Свердловского района  в 2019-2024 годах, далее Программа.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (протокол от 21 ноября 2016 года № 10).

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Змиевка.

Достижение цели обеспечивается решением задач муниципальной программы:

1.  Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий городского поселения Змиевка.

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизации участия граждан в решении вопросов местного значения.

Задачи Программы решаются посредством реализации основных мероприятий. Необходимым условием проведения основных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий является необходимость обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. При необходимости создания комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения работы будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации и в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

2.1  Особенности формирования  муниципальной Программы

2.1.1 Муниципальная Программа сформирована в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды, утвержденными  постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

За счет средств федерального, областного и местного  бюджетов,  а также за счет Дорожного фонда Орловской области  предусматривается финансирование следующих мероприятий:

- мероприятия по благоустройству дворовых территорий городского поселения;

- мероприятия по благоустройству общественных территорий городского поселения.

2.1.2 Муниципальная Программа предусматривает:

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории.

К дворовым территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся дворовые территории многоквартирных домов, физическое состояние и уровень благоустройства которых не соответствует Правилам благоустройства города городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области, а также на которых отсутствует или находится в ненадлежащем физическом  состоянии хотя бы один из элементов минимального или дополнительного перечня видов работ по благоустройству, установленного в настоящем разделе  муниципальной Программы.

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых

территорий многоквартирных домов входит:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора).

Благоустройство дворовой территорий в рамках минимального перечня возможно при наличии решения собственников жилых помещений многоквартирного дома о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень, приведены в Приложении 3 к муниципальной Программе.

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых

территорий многоквартирных домов входит:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- выполнение работ по озеленению.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень, приведены в Приложении 4 к муниципальной Программе.

Перечень дворовых  территорий формируется из числа  поступивших от заинтересованных лиц заявок на участие в отборе дворовых территорий, порядок отбора и включения дворовой территории в программу утверждается постановлением администрации Свердловского района.

Осуществление  контроля и координации реализации  муниципальной программы производился общественной  комиссией, утвержденной постановлением администрации Свердловского района.

Адресный   перечень дворовых территорий приведен в приложении 8 к                   настоящей муниципальной Программе.

2.1.3. Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период.

К общественным территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся общественные территории, физическое состояние и уровень благоустройства которых не соответствует Правилам благоустройства городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области.

Физическое состояние общественных территорий и отдельных элементов благоустройства определялись по результатам проведения инвентаризации.

Порядок включения общественной территории в муниципальную программу утверждается постановлением администрации  Свердловского района Орловской области.

Адресный перечень общественных территорий приведен в приложении 9 к  муниципальной Программе.

2.1.4. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с Правилами благоустройства городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области.

Адресный перечень  приведен в приложении 10  к  муниципальной Программе.

2.1.5. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с  Правилами благоустройства городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области.

Инвентаризация  проводится путем натурального обследования территорий и расположенных на ней  элементов благоустройства.

Итоговым документом, содержащим инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах, является паспорт благоустройства территории, который позволяет оптимизировать как процесс ухода и содержания территории, так и ее дальнейшего развития (осуществить проектирование и строительство детских площадок, размещение мест отдыха, выделение дополнительных мест для парковки и озеленения территории).

Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве осуществляется администрацией Свердловского района не позднее 10 февраля 2024 года.

2.1.6  Иные мероприятия по благоустройству территорий.

К иным мероприятиям относятся разработка сметной документации и прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта.

2.1.7.  Трудовую форму участия заинтересованных лиц в рамках минимального перечня работ по  благоустройству дворовых территорий.

Решения о трудовом участии принимаются на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирного дома и отражаются  в протоколе общего собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома.

Форма трудового участия заинтересованных лиц при  выполнении минимального или дополнительного перечней работ  является обязательной и выражается  в виде:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- подготовка объектов (дворовой территории) к началу работ;

- земляные работы;

- снятие старого оборудования;

- уборка мусора;

- покраска оборудования;

- озеленение территории;

- посадка деревьев;

- охрана объекта;

- предоставление строительных материалов, техники;

-  обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее сотрудников.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться фото- или , видеоматериалами, подтверждающими проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Свердловского района   не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

2.1.8.  Трудовую и финансовую формы участия заинтересованных лиц в рамках дополнительного перечня работ по  благоустройству дворовых территорий.

Решение о трудовом и финансовом участии принимаются на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирного дома и отражаются  в протоколе общего собрания собственников жилых помещений.

Если заинтересованными лицами на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирного дома принимается решение о  включении в перечень работ по благоустройству дворовых территорий  дополнительного перечня работ, то  работы по благоустройству дворовых территорий софинансируются из областного бюджета:

при наличии решения собственников помещений в многоквартирном           доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

при софинансировании собственниками помещений не менее 5 и не более 50 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, в случае если заинтересованными лицами не определен иной размер              доли;

при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 
20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу  после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106  «О внесении изменений в приложение № 15 к  государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную Программу приведен в приложении 7 к  муниципальной Программе.

2.1.9.  Администрация Свердловского района вправе исключить из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий Межведомственной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Орловской области, созданной в соответствии с Указом Губернатора Орловской области от 28 февраля 2017 года № 94 (далее - Межведомственная комиссия), установленном данной комиссией.

Исключить дворовые и общественные территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной Программы возможно только после предоставления заинтересованными лицами заключения специализированной организации о состоянии жилого дома.

2.1.10 Администрация Свердловского района   вправе исключить из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей Программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной Программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения администрации Свердловского района Орловской области в порядке, установленном Межведомственной комиссией.

2.1.11. Администрацией Свердловского района  в лице отдела по управлению муниципальным имуществом и вопросам сельского хозяйства администрации обеспечивается проведение работ по образованию земельных участков не позднее 30 декабря года в котором предоставляется субсидия, на которых расположены многоквартирные дома и  которые не сформированы в соответствии с действующим законодательством.

2.1.12.  Заключение муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг (обеспечение контрактования на работы по объектам)  должно быть обеспечено не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для выполнения работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

2.1.13.  Гарантийный срок на результаты выполнения работ должен составлять не менее  3 (трех) лет при заключении муниципальных контрактов  с подрядными организациями.

2.1.14.  Настоящая муниципальная Программа синхронизируется со следующими мероприятиями, реализуемыми на территории городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области:

- в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения осуществляются мероприятия  направленные на  создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов города.

К таким мероприятиям относятся:

- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, площадях;

- установка скамеек со спинками и подлокотниками;

- оборудование тротуаров  бордюрными пандусами для въезда;

- устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;

- парковочные места на придомовых территориях;

- устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и общественную территорию.

А также осуществляется синхронизация данной Программы с действующими на территории муниципального образования иными муниципальными программами: по ремонту улично-дорожной сети Свердловского района Орловской области, капитальному ремонту крыш многоквартирных домов на территории Свердловского района  Орловской области и  иными мероприятиями, проводимыми в рамках благоустройства территории городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области.

2.1.15. В ходе реализации и  по результатам реализации муниципальной Программы ежегодно предусмотрена актуализация муниципальной программы.

2.1.16. Одним из важных критериев  реализации   муниципальной Программы является  вовлечение граждан и общественных организаций в процесс реализации  муниципальной  Программы.  При реализации муниципальной Программы администрацией Свердловского района будут созданы условия для вовлечения в процесс благоустройства общественных и дворовых территорий студенческих отрядов, волонтеров.

2.1.17. Муниципальной Программой предусмотрено проведение  общественного обсуждения  проекта муниципальной Программы,  в течение  30 дней со дня опубликования  проекта муниципальной Программы, в том числе при внесении изменений в муниципальную Программу.

Общественное обсуждение проходит в форме собраний, совещаний, круглых столов.

2.1.18. Информирование граждан осуществляется через официальный сайт администрации Свердловского района в сети «Интернет».

2.1.19. Информация о реализации муниципальной Программы, проектов благоустройства  размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и на официальном сайте администрации Свердловского района в сети «Интернет».

Раздел. 3 Перечень и характеристика мероприятий Программы, ресурсное обеспечение Программы

В целях повышения уровня комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий городского поселения Змиевка будут реализованы следующие основные мероприятия (согласно Приложения 1 к муниципальной программе ):

Основные мероприятия:

1. Информирование жителей городского поселения Змиевка  о реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда» на территории городского поселения Змиевка;

2. Привлечение жителей городского поселения Змиевка  к принятию решений об обращении с предложением по включению дворовой территории, подлежащей благоустройству в Программу.

В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках Программы заинтересованные лица выбирают виды работ, предполагаемые к выполнению.

3. Привлечение граждан и организаций городского поселения Змиевка   к принятию решений об обращении с предложением по включению общественной территории, подлежащей благоустройству, в Программу.

4. Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2019-2024 годы, содержащих текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, которые должны в себя включать обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения,  согласно Приложению 5 к муниципальной программе.

5. Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий с включением текстового и визуального описания предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень, которые должны в себя включать обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

6. Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий:

6.1 Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2019 году, а также на период  2020-2024 годов отражен в приложении 8 к муниципальной программе.

6.2 Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году, а также на период  2020-2024 годов отражен в приложении 9 к муниципальной программе.

Администрация  Свердловского района выступает главным распорядителем бюджетных средств городского поселения Змиевка. Выделение ассигнований главным распорядителям средств бюджета городского поселения Змиевка  для финансирования мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского поселения Змиевка, лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год и порядком исполнения расходной части бюджета городского поселения  Змиевка установленным бюджетным законодательством.

Перечень основных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы, полномочия  исполнителей по реализации мероприятий Программы приведены в Приложении 1  к муниципальной Программе.

Общий объем финансирования Программы на 2019 год  составляет 3303,043  тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – 2114,06313 тыс. руб.

- средства бюджета Орловской области – 21,35417 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда Орловской области – 1134,59527 тыс. руб.

- средства бюджета городского поселения Змиевка   -  33,03043 тыс. руб.

В том числе:

на финансирование мероприятий  по благоустройству дворовых территорий составляет – 3303,043 тыс. руб. из них:

- средства федерального бюджета – 2114,06313 тыс. руб.

- средства бюджета Орловской области – 21,35417 тыс. руб.

- средства Дорожного фонда Орловской области – 1134,59527 тыс. руб.

- средства бюджета городского поселения Змиевка   -  33,03043 тыс. руб.

Раздел 4. Перечень целевых показателей Программы.

Программа реализуется   в течение 2019-2024 годов.

Целевые показатели Программы приведены в Приложении 2 к муниципальной Программе.

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации Программы. Управление рисками реализации Программы.

Ожидаемые результаты Программы:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий составит 17 единицы.

2. Количество благоустроенных общественных территорий составит  3 единицы.  Подготовка проектно - сметной документации - 20 единиц.

Реализация Программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов:

-законодательные  риски, обусловленные изменением земельного, градостроительного законодательства, законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения,  отсутствием массовой культуры в благоустройстве дворовых территорий;

- экономические риски, связанные с кризисными явлениями в финансово - экономическом развитии городского поселения Змиевка;

- производственные риски, связанные с невыполнением подрядчиками работ в установленный договором срок, ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиками.

Способами ограничения рисков будут являться:

- формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя   Программы;

- проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа хода выполнения Программы.

Ответственный исполнитель Программы ежеквартально представляет     отчетную информацию,  в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом  (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)  в Департамент строительства, топливно - энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области в соответствии с п. 15 приложения 7 постановления Правительства Орловской области от 14.03.2017 № 85 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Орловской области

Приложение 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области в 2019-2024 годах»

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Змиевка Свердловского района

Орловской области  в 2019-2024 годах»

Таблица 2

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Количество протоколов общих собраний собственников о включении дворовой территории в Программу. | ед. | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий. | ед. | 0 | 2 | 2 | 15 |  |  |  |  |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий. | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории городского поселения Змиевка Свердловского района» | % | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |

|  |  |  | Приложение 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области в 2019-2024 годах» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  |  | Ед. измерения |  |  | Цена с НДС, руб |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
| 1 | Демонтаж бортового камня БР 100.30.15 с отвозкой на 10 км |  |  |  | м |  |  | 199,00 |  |
| 2 | Демонтаж бортового камня БР 100.20.8 с отвозкой на 10 км |  |  |  | м |  |  | 191,00 |  |
| 3 | Монтаж бортового камня БР 100.30.15 |  |  |  | м |  |  | 906,00 |  |
| 4 | Монтаж бортового камня БР 100.20.8 |  |  |  | м |  |  | 559,00 |  |
| 5 | Выравнивающий слой из асфальтобетона толщиной 3 см с розливом битума |  |  |  | т |  |  | 4684,00 |  |
| 6 | Покрытие из асфальтобетона марка II, тип Г толщиной 5 см с розливом (покрытие дороги) |  |  |  | м2 |  |  | 530,00 |  |
| 7 | Покрытие из асфальтобетона марка II, тип Г толщиной 4 см с розливом (покрытие тротуара) |  |  |  | м2 |  |  | 461,00 |  |
| 8 | Ямочный ремонт площадью до 5 м2 толщиной 5 см, асфальтобетон тип Г, марка II |  |  |  | м2 |  |  | 735,00 |  |
| 9 | Засыпка ям щебнем М800 фр.10-20 мм |  |  |  | м3 |  |  | 1506,00 |  |
| 10 | Подстилающий слой из песка |  |  |  | м3 |  |  | 633,40 |  |
| 11 | Основание дороги из щебня М800 с заклинкой мелким щебнем толщиной 12 см |  |  |  | м2 |  |  | 176,30 |  |
| 12 | Основание тротуара из щебня М600 толщиной 12 см |  |  |  | м2 |  |  | 264,00 |  |
| 13 | Установка светильника |  |  |  | шт |  |  | 8366,00 |  |
| 14 | Установка скамьи со спинкой |  |  |  | шт |  |  | 7805,00 |  |
| 15 | Установка урны металлической |  |  |  | шт |  |  | 4547,00 |  |

|  |  | Приложение 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области в 2019-2024 годах» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Стоимость с НДС в руб. |
| 1 | Установка детского спортивного оборудования (минимальный набор:горка,качели,карусель,песочница,турники,гимнастическая лестница) по прайс-листам: | мин.набор | 1 | 616350,00 |
| 2 | Устройство покрытия из резины с подготовкой и основанием из бетона | м2 | 1 | 3007,00 |
| 3 | Засыпка грунтом толщиной 15 см с посевом газонных трав | м2 | 1 | 300,00 |
| 4 | Ремонт отмосток оборудования бетоном | м2 | 1 | 728,40 |
| 5 | Ремонт отмосток оборудования асфальтобетоном | м2 | 1 | 760,00 |
| 6 | Установка бортового камня БР100.20.8 | пог.м. | 1 | 600,00 |
| 7 | Футбольное поле (покрытие,ограждение,искуственная трава,ворота, лавки 7шт) | м2 | 1 | 2613,00 |
| 8 | Футбольное поле (покрытие с подготовкой) | м2 | 1 | 2063,00 |
| 9 | Посадка кустарника в "живую изгородь" однорядную (спирел,лапчатка и др.3 шт на 1п.м. кустарника) | пог.м | 1 | 459,00 |

Приложение 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области в 2019-2024 годах»

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в Программу

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную Программу  (далее  - Порядок).

2. Ответственным лицом за разработку дизайн - проектов является подрядная организация .

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор,  исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

4. В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

6. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.

7.Дизайн-проект должен быть разработан с учетом физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

8. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

8.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

8.2. разработка дизайн - проекта;

8.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с представителем заинтересованных лиц;

8.4. утверждение дизайн - проекта общественной  комиссией.

9. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в отдел архитектуры, строительства и ЖКХ и администрации   Свердловского района  согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

10. В случае не урегулирования замечаний, отдел архитектуры, строительства и  ЖКХ администрации  Свердловского  района  передает дизайн - проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн - проекту.

11. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.