Приложение 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области в 2019-2024 годах»

Перечень

основных мероприятий и объемы финансирования муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории

городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области  в 2019-2024 годах»

Таблица 1

| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат | Объемы финансирования, всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
|  | Основное мероприятие 1: Информирование жителей пгт. Змиевка о реализации проекта «ЖКХ и городская среда» на территории пгт. Змиевка | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ; отдел организационно-правовой работы и делопроизводства администрации Свердловского района | 10.01.2019г. | До окончания срока реализации программы | Обеспечение информирования населения о реализации проекта «ЖКХ и городская среда» | 0 |
| 1.1. | Подготовка и регулярная публикация информационных материалов в средствах массовой информации и на сайте администрации Свердловского района | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ; отдел организационно-правовой работы и делопроизводства администрации Свердловского района | 10.01.2019г. | До окончания срока реализации программы |  | 0 |
|  | Основное мероприятие 2: Привлечение жителей пгт. Змиевка к принятию решения об обращении в администрацию Свердловского района с предложением по включению дворовой территории, подлежащей благоустройству, в Программу | Председатели советов многоквартирных домов, управляющая компания | 10.01.2019г. | До окончания срока реализации программы | Представление в администрацию Свердловского района собственниками помещений многоквартирных домов протоколов общих собраний | 0 |
| 2.1. | Обеспечение методического руководства в проведении общих собраний собственников помещений многоквартирных домов | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Свердловского района | 10.01.2019г. | 20.01.2019г. |  | 0 |
| 2.2. | Сбор протоколов проведения общих собраний собственников помещений многоквартирных домов | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Свердловского района | 10.01.2019г. | По мере поступления протоколов |  | 0 |
|  | Основное мероприятие 3: Привлечение граждан и организаций пгт. Змиевка к принятию решений об обращении с предложением по включении общественной территории, подлежащей благоустройству в Программу. | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ; отдел организационно-правовой работы и делопроизводства администрации Свердловского района | 10.01.2019г. | До окончания срока реализации программы |  |  |
| 3.1 | Сбор предложений граждан, организаций о включении общественной территории в Программу | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Свердловского района | 10.01.2019г. | По мере поступления предложений |  | 0 |
|  | Основное мероприятие 4: Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий. | Подрядная организация, Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Свердловского района | Февраль 2019г. | Февраль 2019г. | Дизайн-проекты 2 дворовых территорий |  |
| 4.1. | Разработка дизайн-проектов дворовых территорий, включенных в перечень Программы | Подрядная организация | с даты утверждения перечня дворовых территорий, подлежащих включению в программу | 20.02.2019г. |  | 0 |
| 4.2. | Организация обсуждения с жителями дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в перечень Программы и их утверждение | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Свердловского района | 01.02.2019г. | 21.02.2019г. |  | 0 |
|  | Основное мероприятие 5: Утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Свердловского района | 15.02.2019г. | 20.02.2019г. |  |  |
| 5.1 | Разработка дизайн-проектов общественных территорий, включенных в Программу | Подрядная организация | с даты утверждения перечня общественных территорий, подлежащих включению в программу | 20.02.2019г. |  | 0 |
| 5.2. | Организация обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в Программу | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ; отдел организационно-правовой работы и делопроизводства администрации Свердловского района | 01.02.2019г. | 20.02.2019г. |  | 0 |
|  | Основное мероприятие 6: Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий | Подрядная организация | 2019-2024 | 2019-2024 |  | 3303,043 тыс. руб. |
| 6.1. | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Администрация Свердловского района | 2019-2024 | 2019-2024 | Заключение муниципальных контрактов | 3303,043 тыс. руб. |
| 6.2 | Контроль проведения работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с муниципальными контрактами и дизайн-проектами | Администрация Свердловского района | 2019-2024 | 2019-2024 | Выполненные работы по благоустройству на 2 дворовых территориях | 3303,043 тыс. руб. |
|  | Всего по п. 6.2 |  |  |  |  | 3303,043 тыс. руб. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета |  |  |  |  | 2114,06313 тыс. руб. |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 21,35417 тыс. руб. |
|  | Средства Дорожного Фонда Орловской области |  |  |  |  | 1134,59527 тыс. руб. |
|  | средства бюджета городского поселения Змиевка |  |  |  |  | 33,03043 тыс. руб. |
|  | В том числе: Ремонт дворовой территории по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Кима Талатынова д.4,6,8 |  | 2018 | 2018 | Выполненные работы по благоустройству дворовой территории | Всего: 2494,26 тыс. руб. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета |  |  |  |  | 1596,4137 тыс. руб. |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 16,12539 тыс. руб. |
|  | Средства Дорожного Фонда Орловской области |  |  |  |  | 856,77831 тыс. руб. |
|  | средства бюджета городского поселения Змиевка |  |  |  |  | 24,9426 тыс. руб. |
|  | Ремонт дворовой территории по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Ленина, д.36 |  | 2018 | 2018 | Выполненные работы по благоустройству дворовых территорий | Всего: 808,783 тыс. руб. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета |  |  |  |  | 517,64943 тыс. руб. |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 5,22878 тыс. руб. |
|  | Средства Дорожного Фонда Орловской области |  |  |  |  | 277,81696 тыс. руб. |
|  | средства бюджета городского поселения Змиевка |  |  |  |  | 8,08783 тыс. руб. |
| 6.3. | Контроль проведения работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с муниципальным контрактом и дизайн-проектами | Администрация Свердловского района | 2019-2024 | 2019-2024 |  |  |
| 6.4. | Приемка выполненных работ в соответствии с Муниципальным контрактом | Администрация Свердловского района; Представители заинтересованных лиц |  | По мере выполнения работ | Принятие выполненных работ |  |
|  | Основное мероприятие 8: Разработка муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории гт. Змиевка Свердловского района Орловской области на 2019-2024 годы» | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Свердловского района | Декабрь 2018г. | Февраль 2019г. |  |  |
|  | Всего по основному мероприятию 6 |  | 2019 | 2019 | Обустройство 2 дворовых территорий | 3303,043 тыс. руб. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета |  |  |  |  | 2114,06313 тыс. руб. |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 21,35417тыс. руб. |
|  | Средства Дорожного Фонда Орловской области |  |  |  |  | 1134,59527 тыс. руб. |
|  | средства бюджета городского поселения Змиевка |  |  |  |  | 33,03043 тыс. руб. |
|  | Всего по Программе: |  |  |  |  | 3303,43 тыс. руб. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета |  |  |  |  | 2114,06313 тыс. руб. |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  | 21,35417тыс. руб. |
|  | Средства Дорожного Фонда Орловской области |  |  |  |  | 1134,59527 тыс. руб. |
|  | средства бюджета городского поселения Змиевка |  |  |  |  | 33,03043 тыс. руб. |