	РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
   АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
_____________ 2019 года                                                                       №____
    пгт. Змиевка

Об итогах отопительного сезона 2018-2019 годов и задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  района к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов.
Следует отметить, что проведение своевременной и качественной подготовки объектов энергетического,  жилищно-коммунального хозяйства и социальной  сферы района, позволило  провести отопительный  сезон 2018-2019 годов без серьезных сбоев. 

В период подготовки к отопительному сезону 2018-2019 годов была обеспечена готовность  62 котельных всех форм собственности, 2,4 км тепловых  сетей,  108 км водопроводных  сетей, 8,7 км канализационных  сетей, газового и энергетического хозяйства, созданы  запасы угля.
Принятые  меры по бесперебойному снабжению района энергоресурсами обеспечили условия для устойчивой работы  объектов жилищно-коммунального комплекса.
Анализ  работы энергетического и жилищно- коммунального хозяйства  района, а также социальной  сферы указывает на необходимость дальнейшей работы в части повышения потенциала энергообеспечивающих служб, улучшения взаимодействия между предприятиями и ведомствами всего комплекса жилищно-коммунального  хозяйства. 
В предстоящий  период от организаций ЖКХ требуется  дальнейшая  работа по обновлению и реконструкции основных фондов, повышению энергоэффективности их использования. Требуется проведение ремонтных  работ на очистных  сооружениях и водопроводных  сетях.
В целях своевременного и качественного обеспечения подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы района к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
- состав межведомственной  комиссии по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов  энергетики к работе   в зимних  условиях и прохождению отопительного периода 2019-2020 годов согласно приложению 1;
-  положение о межведомственной комиссии по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики в зимних условиях и прохождению отопительного периода  2019-2020 годов согласно приложению 2;
             - комплексный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса муниципального образования  Свердловского района к отопительному   сезону 2019-2020 годов согласно приложению 3;
             - план-график подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса муниципального образования  Свердловского района к отопительному   сезону 2019-2020 годов согласно приложению 4.
2. Поручить межведомственной  комиссии в течение мая - октября 2019 года  регулярно отслеживать степень подготовки к отопительному  сезону объектов жизнеобеспечения и социальной  сферы.
3. Рекомендовать главам  сельских поселений района, руководителям организаций жилищно-коммунального хозяйства, отделам  администрации района:
-  подвести итоги отопительного  периода 2018-2019 годов и утвердить планы  подготовки к  осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов;
-   создать комиссии администраций  сельских поселений по подготовке объектов к работе  в осенне-зимний период и обеспечить их работу;
- обеспечить погашение  задолженности за потребленные энергоносители до 1 октября 2019 года;
- провести до 1 сентября  2019 года обучение и аттестацию персонала правилам эксплуатации инженерных  объектов в зимних условиях;
- организовать резервное электроснабжение котельных, обеспечивающих теплом объекты социальной  сферы;
- провести проверку имеющихся емкостей и складских помещений  для хранения  запасов жидкого и твердого топлива, своевременно обеспечить их ремонт, заготовку топлива, включая резервное, в установленных количествах, а также его сохранность и надлежащий  учет;
             - создать необходимые аварийные  запасы материально-технических  средств, а также сформировать аварийные бригады для ликвидации возможных  аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального  хозяйства;
- продолжить работу по оптимизации систем теплоснабжения, включая реконструкцию котельных, перевод жилищного фонда на поквартирное теплоснабжение, модернизацию инженерных  сетей с применением  современных, долговечных  материалов; 
- провести необходимое техническое освидетельствование и диагностику оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения объектов социальной сферы;
- провести организационно – технические мероприятия по продлению срока эксплуатации для оборудования, находящегося в эксплуатации сверх ресурса;
- провести обследование инженерных сетей коммунальной инфраструктуры с заменой ветхих и аварийных сетей (не менее 5% от их количества), для недопущения роста износа инженерных  сетей;
- до 1 октября 2019 года создать запасы материалов и противогололедных смесей, необходимых для зимнего содержания автодорог,  очистки их от снега;
-  завершить подготовку объектов социальной  сферы к отопительному  сезону к  15. 09. 2019 года с представлением  к указанному  сроку паспортов  готовности к работе в осенне-зимний  период 2019-2020 годов.
             4. Рекомендовать руководителям предприятий коммунального комплекса: Змиевского  межрайонного филиала АО «Орелоблэнерго»  (Жучкин В. Е.), Свердловского  РЭС ОАО «МРСК-Центра» - «Орелэнерго» (Канатников  А. А.),  Свердловского газового участка ОАО «Газпромгазораспределение»  в п. Покровское (Разуваев Р.В.);

 - осуществить в установленном   порядке контроль за ходом подготовки жилищного фонда, инженерной инфраструктуры, социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний  период, оказать необходимую помощь на местах;
- предоставить в Межведомственную комиссию информацию до 01.10.2019 года о завершении указанной работы.
5. Финансовому  отделу   администрации  района (Лавровой О.Н.) обеспечить финансирование подготовки объектов социальной  сферы к осенне-зимнему  периоду 2019-2020 годов  и погашения  задолженности бюджетной  сферы за  топливно-энергетические  ресурсы.
6. Постановление администрации Свердловского района  от 21 мая 2018 года  №370  «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Свердловского района к отопительному сезону 2018-2019 годов»  признать утратившим силу.
            7. Контроль  за выполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ  А.Ю. Волкова.
        Глава администрации

       Свердловского  района                                                    О.Д. Шумай

Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ
Завизировали:
Волков А.Ю.
Калмыкова Л.В.
Александров Д.В.
Направить:
Дубинину В.В.
Членам комиссии
Исп.:  Еремкина Т.Н.
           тел. 2-30-05
Приложение 1

к постановлению администрации 

         Свердловского района

От_____________2019 г.  № ____
С О С Т А В

межведомственной  комиссии по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики к работе  в зимних

условиях  и прохождению отопительного периода 2019-2020 годов

Волков 

Анатолий Юрьевич

Дубинин
Виктор Владимирович
- заместитель Главы администрации района по 

 строительству и ЖКХ, председатель комиссии;

- начальник отдела архитектуры, строительства

  и ЖКХ, заместитель председателя комиссии;

Еремкина

Татьяна Николаевна

Члены комиссии:

- главный специалист по ЖКХ и строительству

 отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 

 администрации района, секретарь комиссии;

Лаврова

Ольга Николаевна

- начальник  финансового отдела администрации

   района;

Александров

Дмитрий Викторович

Мамонова

Ирина Анатольевна

-  главный  специалист гражданской  защиты

и делопроизводства  администрации района;

- специалист отдела архитектуры, 

строительства и ЖКХ  администрации района;

Патенков Олег 

Леонидович

- главный инженер Свердловского РЭС  ПАО

«МРСК  Центра»- филиал «Орелэнерго» 

(по согласованию);

Разуваев

Роман Валерьевич

-  начальник Свердловского газового участка

 ОАО «Газпромгазораспределение»  в

 п. Покровское (по согласованию);

Жучкин

Валерий Евгеньевич

 - директор  Змиевского  межрайонного филиала

  АО «Орелоблэнерго»  (по согласованию)

                                                                    Приложение  2
                                                                         к  постановлению администрации
                                                                                    Свердловского района
                                                                          от  _____________2019г.  № ____


П О Л О Ж Е Н И Е
о межведомственной комиссии по подготовке жилищно-коммунального 
комплекса и объектов энергетики к работе в зимних условиях 
и прохождению отопительного периода 2019-2020 годов
1. Межведомственная комиссия по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики к работе в зимних условиях  и прохождению отопительного периода (далее – Комиссия)  является  координационным органом, созданным для обеспечения согласованности действий заинтересованных служб и органов местного самоуправления и контроля за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики к работе в зимних условиях и прохождению отопительного сезона.
2. Комиссия руководствуется в  своей деятельности Конституцией Российской Федерации,  федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Губернатора Орловской области и Правительства Орловской области, нормативно-правовыми актами муниципального образования, а также настоящим положением.
3.  Основными задачами Комиссии являются:
а)  координация деятельности органов местного самоуправления и заинтересованных организаций по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики к работе в зимних условиях и прохождению отопительного сезона;
б)  внесение Главе администрации Свердловского района предложений по обеспечению выполнения планов подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики  к работе в зимних условиях и действий по обеспечению устойчивого снабжения топливом и энергией населения и отраслей экономики;
в)  координация работ по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики к работе в зимних условиях и прохождению отопительного сезона.
4.  Комиссия осуществляет свои функции:
а)  анализирует и оценивает ход подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики к работе в зимних условиях и прохождение отопительного сезона, финансовое обеспечение, а также эффективность использования привлекаемых средств;
б)  принимает участие в разработке мер по решению технических проблем жилищно-коммунального комплекса;
        в)  подготавливает предложения по профилактике и предупреждению противоправных действий, приводящих к дестабилизации функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики повышенной опасности и нарушающих нормальное жизнеобеспечение населения;
г)  координирует работы по созданию запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов;
д)  подготавливает предложения по разработке нормативных правовых актов администрации Свердловского района или внесению  изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты.
5.  Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:
а)  запрашивает в установленном порядке у органов местного самоуправления и заинтересованных организаций, по согласованию с ними, информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию;
б)  заслушивает на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления и заинтересованных организаций, по согласованию с ними, по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, и принимает по ним соответствующие решения;
в)  привлекает для участия в работе Комиссии органы местного самоуправления и заинтересованные организации, по согласованию с ними, в том числе создает с их участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.
6.  Состав Комиссии утверждается  постановлением администрации  Свердловского района.
7.  Комиссия формируется из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
8.  Председатель  Комиссии утверждает план работы Комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов, вносит администрации Свердловского района предложения об изменении состава Комиссии и обеспечивает выполнение принятых решений.
9.  Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным ее председателем планом работы.
 10.  Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в отсутствии председателя (по его поручению)  - его заместитель.  Заседания Комиссии проводятся по  мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
   Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов Комиссии.  Решении Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем  открытого  голосования и оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии или его заместитель председательствующий на заседании Комиссии, в течении пяти дней с даты проведения заседания Комиссии. 
   Несогласие отдельных членов Комиссии с общим решением оформляется отдельным документом, содержащим его обоснование, с пометкой «Особое мнение», документ подлежит приобщению к протоколу заседания Комиссии.
  11.  Члены Комиссии принимают участие в ее работе без права замены.  На заседание Комиссии могут приглашаться руководители органов местного самоуправления и заинтересованных организаций, по согласованию  с ними.
  Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет отдел архитектуры, строительства и ЖКХ  администрации Свердловского района.
	
	Приложение  4

к постановлению администрации

Свердловского района 

от ___________2019 г. № _____


ПЛАН-ГРАФИК 
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса муниципального образования  Свердловского района к отопительному   сезону 2019-2020 годов.  

	№ п/п 
	Наименование мероприятий 
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Стоимость т.руб.
	Сроки исполнения 
	
	Ответственный 

исполнитель

	
	
	
	
	
	Начало
	Окончание 
	Районный  бюджет т.р.
	Собств.
средства т.р. 
	Население, иные средства, т.р.
	

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	1. Организационные 
мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Издание постановления об утверждении комплексного плана подготовки отопительного сезона 2019-2020 г.г.
	Ед.
	1
	
	Май 2019г.
	
	
	
	
	Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района



	2
	Предоставление паспорта готовности Свердловского района Управлению ЖКХ
	
	
	
	До 01.11.19
	
	
	
	
	Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района

	
	2. Подготовка жилого фонда
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Организационные мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	Директор ООО «Жилсервис Змиевка» (по согласованию)

	1
	Проверка жилого фонда , комиссионное обследование 
	шт
	61
	
	10.03.19
	20.04.19
	
	
	
	

	2
	Анализ работы объектов коммунального назначения  в зимний период, составление планов работ по участкам
	
	
	
	
	20.04.19
	
	
	
	

	3
	Составление плана-графика проведения работ на подготовительный период 
	
	
	
	
	30.04.19
	
	
	
	


	4
	Подведение итогов работы в зимний период , задачи на подготовительный  период
	
	
	
	
	до 30.04.19
	
	
	
	

	5
	Организация  материально-технического снабжения , координация  работ на подготовительный  период
	
	
	
	
	До 10.09.19
	
	
	
	

	6
	Издание приказа на комиссионное обследование и приемку объектов ЖКХ к работе  в зимних условиях  2019-2020гг.
	
	
	
	10.08.19
	15.09.19
	
	
	
	

	7
	Предоставление паспорта готовности  
	
	
	
	10.08.19
	15.09.19
	
	
	
	

	
	Капитальный ремонт жилья 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Согласно плана реализации на 2019 год региональной программы  Орловской обл.:
- п. Змиевка ул. Молодежная д.8,д.11, п. Змиевка ул. Кима Талатынова д.6 — капитальный ремонт крыш


	м2
	1950
	3900
	Август  2019
	Ноябрь 2019
	
	
	Средства фонда капитального ремонта – 3900,0
	Фонд капитального ремонта (по согласованию)


	1
	Техническое  обслуживание
Регулярное проведение проверок технического состояния общего имущества МКД
	ед.
	61
	 
	 В течении года
	В течении года
	
	
	
	Директор ООО «Жилсервис Змиевка» (по согласованию)

	2
	Промывка канализационных труб
	мп.
	840
	20,0
	01.07.19
	01.09.19
	
	
	20,0
	

	3
	Промывка сетей теплоснабжения Молодежная 8,11, Кирова 44а
	мп
	1620
	7,0
	01.06.19
	01.09.19
	
	
	7,0
	

	4
	Проведение технического осмотра дымоходов и вентиляционных каналов 
	ед.
	61
	123,6,0
	25.05.19
	01.09.19
	
	
	123,6
	

	5
	Техническое обслуживание газопроводов общедомовых по договору с АО Газпром газораспределение Орел
	пм
	6100
	81,072
	1 раз в год
	
	
	81,072
	

	6
	Покраска газопроводов общедомовых: ул. Жадова 7,5, ул. Кирова 44,54,54а, ул. Ульяновская 22,24, ул. Молодежная 1,8,11
	м.п.
	1400
	210
	Май-июнь 2019 года
	
	
	210,0
	

	
	ИТОГО
	
	
	469,852
	
	
	
	
	469,852
	

	1
	Текущий  ремонт
Ремонт защитный козырьков над подъездами6 Ленина 1,7,11,16,20,22,24,26,23,28,30,33,36, ул. Садовая 6,41, ул. Кирова 44, пер Ленина 2, ул. Молодежная 8,11, 9,7,5,1
	шт.
	46
	     207,0
	01.05.19
	30.09.19
	
	
	207,0
	Директор ООО «Жилсервис Змиевка» (по согласованию)

	2
	Ремонт входных дверей ул. Жадова 5,7, ул. Ленина 36
	шт
	7
	70,0
	01.05.19
	30.09.19
	
	
	70,0
	

	3
	Ремонт цокольной части ул. Ленина 23, 30,36,33, Молодежная 1
	шт
	1
	5,18
	15.04.19
	01.05.19
	
	
	5,18
	


	4
	Ремонт дымоходов, вентканалов ул. Жадова 5, ул. К. Талатынова 1,2 ул. Ленина 1,3,16,20,22,24,28,30,23,33, ул. Кирова 44, ул. Садовая 4,6,8,41,43, ул. Молодежная 1,5,7,9, ул. Революции 1,3,4 
	шт.
	100
	200,0
	16.04.19
	16.09.19
	
	
	200,0
	

	5
	Ремонт выгребной ямы И. Вольного 12, ул. Ленина 3,7
	шт.
	3
	30,0
	05.03.2019-10.09.2019
	
	
	30,0
	

	6
	Ремонт мягкой кровли К. Талатынова 4,3,4,5,8, Молодежная 8,11, ул. Кирова 48,50,54,54а, ул. Ленина 3,20
	ед/м2
	10/1500
	    615,0
	01.09.19
	31.12.19
	
	
	615,0
	

	7
	Выборочный ремонт кровли шиферной и из металлопрофиля ул. Ульяновская 20, ул. 7 Ноября 2, д. Котовка 1, ул. Ленина 1,9,16,24,28, пер. Ленина 2,3, ул. К. Талатынова 2, ул. Чапаева 9а,6, ул. Котовского 12а, 3а, ул. Садовая 4,6,43
	м2
	73
	140,435
	01.01.19
	31.12.19
	
	
	140,435
	

	8
	Ремонт внутри домовых сетей водопровода и канализации (по заявочно) Жадова 5,7, ул. Кирова 50
	мп
	
	37,359
	В течении года
	В течении года
	
	
	37,359
	

	9
	Водопровод: демонтаж узла учета, фильтров, оборудования на вводах, замеры давления воды в сети
	шт
	61
	30,5
	В течении года
	В течении года
	
	
	30,5
	

	10
	Обустройство придомовых территорий (установка скамеек, наведение порядка, завоз песка)
	шт.
	61
	77,3
	21,04.19
	01.08.19
	
	
	77,3
	

	11
	Ремонт канализационных колодцев ул. Ленина 33
	шт.
	2
	8,65
	
	
	
	
	8,65
	

	
	ИТОГО
	
	
	1421,424
	
	
	
	
	1421,424
	

	
	Ремонт спецтехники 
	
	
	
	
	
	
	
	
	Директор ООО «Жилсервис Змиевка» (по согласованию)

	1
	-КО-503В (вакуумная машина)
	ед
	2
	50,0
	01.01.19
	31.12.19
	
	50,0
	
	

	2
	-ММЗ 554(самосвал)
	ед
	1
	10,0
	20.04.19
	01.09.19
	
	10,0
	
	

	
	ИТОГО 
	
	
	 60,0
	
	
	
	60,0
	
	

	1
	Создание запаса аварийно -технических средств
	Тыс,руб
	
	65,0
	
	до 15.09.19
	
	     65,0
	
	Директор ООО «Жилсервис» (по согласованию)

	
	ИТОГО
	
	
	   65,0
	
	
	
	  65,0
	
	

	
	ВСЕГО по разделу
	
	
	2016,28
	
	
	
	125
	1891,28
	


	
	3. Подготовка котельных
	

	
	Котельная МБУК «Центральный дом культуры»
	
	
	
	
	
	
	
	
	Директор МБУК «Центральный дом культуры»

(по согласованию)

	1
	Приобретение и замена муфты задней стенки котла КЧМ -5 
	шт.
	1
	15,0
	01.05.19
	30.09.19
	15,0
	
	
	

	2
	Приобретение сигнализаторов загазованности
	м2
	13
	7,0
	01.05.19
	30.09.19
	7,0
	
	
	

	3
	Проведение химводоочистки котлов
	шт.
	1
	40,0
	01.05.19
	30.09.19
	40,0
	
	
	

	4
	Замена аварийных и ветхих сетей
	м
	100
	100
	01.05.19
	30.09.19
	100
	
	
	

	5
	Ремонт предбанника бокового входа в здание ЦДК
	шт.
	1
	3,0
	01.05.19
	30.09.19
	3,0
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	165,0
	
	
	165,0
	
	
	


	
	Котельная ул. Молодежная п. Змиевка
	
	
	
	
	
	
	
	
	Директор МУП «Свердловский» (по согласованию)
	
	

	1
	Поверка сигнализаторов
	шт
	1
	2,5
	25.04.19
	25.07.19
	
	2,5
	
	
	
	

	2
	Замена запорных устройств
	шт
	2
	7,0
	25.04.19
	01.10.19
	
	7,0
	
	
	
	

	3
	Установка блока питания на газ. Счетчик БПЭК -03/Т
	шт
	1
	19,635
	25.04.19
	01.10.19
	
	19,635
	
	
	

	4
	Приобретение и замена секций котла - передняя
	 шт
	1
	12,154
	25.04.19
	01.10.19
	
	12,154
	
	
	

	5
	Приобретение и замена секций задняя 
	 шт.
	1
	12,744
	25.04.19
	01.10.19
	
	12,744
	
	
	

	6
	Приобретение и замена секций средняя
	 шт.
	1
	44,604
	25.04.19
	01.10.19
	
	44,604
	
	
	

	7
	Приобретение и установка автоматики САБК
	 шт.
	1
	7,8
	25.04.19
	01.10.19
	
	7,8
	
	
	

	8
	Приобретение и установка газоанализатора СТГ 
	 шт.
	1
	18,083
	25.04.19
	01.10.19
	
	18,083
	
	
	

	9
	Ремонт помещения снаружи (ремонт кровли, окраска)
	 шт.
	1
	
	25.04.19
	01.10.19
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	124,52
	
	
	
	124,52
	
	
	


	
	Котельная ул. Кирова п. Змиевка
	
	
	
	
	
	
	
	
	Директор МУП «Свердловский» 

(по согласованию)

	1
	Поверка сигнализаторов
	шт
	1
	2,5
	25.04.19
	01.10.19
	
	2,5
	
	

	2
	Замена запорных устройств
	шт
	2
	3,5
	25.04.19
	01.10.19
	
	3,5
	
	

	3
	Приобретение котла ИШМА
	шт
	1
	53,5
	25.04.19
	01.10.19
	
	53,5
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	59,5
	
	
	
	59,5
	
	


	
	Кошелевский СДК
	
	
	
	
	
	
	
	
	Директор  СДК

(по согласованию)

	1
	Приобретение угля
	тн
	4
	25,0
	01.06.19
	31.08.19
	
	25,0
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	25,0
	
	
	
	25,0
	
	

	
	Козьминский СДК
	
	
	
	
	
	
	
	
	Директор  СДК

(по согласованию)

	1
	Поверка приборов газового оборудования 
	шт.
	1
	2,291
	01.08.19
	31.08.19
	
	2,291
	
	

	2
	Проверка технического состояния вентиляционных и дымовых каналов
	шт.
	1
	1,0
	01.08.19
	31.08.19
	
	1,0
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	3,291
	
	
	
	3,291
	
	

	
	Домнинский СДК
	
	
	
	
	
	
	
	
	Директор  СДК

(по согласованию)

	1
	Приобретение угля
	тн
	4
	26,0
	01.08.19
	30.09.19
	
	26,0
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	26,0
	
	
	
	26,0
	
	

	
	              Борисоглебовский  СДК
	
	
	
	
	
	
	
	
	Директор  СДК

(по согласованию)

	1
	Поверка сигнализаторов
	шт.
	1
	1,5
	01.06.19
	31.07.19
	
	1,5
	
	

	
	Итого
	
	
	1,5
	
	
	
	1,5
	
	


	
	МКУК «Историко-краеведческий музей Свердловского района»
	
	
	
	
	
	
	
	
	Директор МКУК «Историко-краеведческий музей Свердловского района  (по согласованию)

	1
	Косметический ремонт
	
	
	3,0
	01.07.19
	15.09.19
	3,0
	
	
	

	2
	Поверка сигнализаторов
	шт.
	1
	1,6
	17.06.19
	17.07.19
	1,6
	
	
	

	3
	Оформление акта ВДПО
	шт
	1
	1,6
	01.07.19
	15.09.19
	1,6
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	6,2
	
	
	6,2
	
	
	

	
	МКУК «Центральная районная библиотека»
	
	
	
	
	
	
	
	
	Директор МКУК «Центральная районная библиотека» (по согласованию)

	1
	Установка пандуса
	шт.
	1
	25,0
	01.09.19
	15.09.19
	25,0
	
	
	

	2
	Замена оконных блоков
	шт.
	2
	30,0
	01.08.19
	01.09.19
	30,0
	
	
	

	3
	Поверка сигнализаторов, дымоходов и вентиляционных каналов
	шт.
	1
	17,0
	01.07.19
	15.07.19
	17,0
	
	
	

	4
	Обучение за газовое хозяйство
	Чел.
	1
	1,1
	01.07.19
	01.09.19
	1,1
	
	
	

	5
	Техобслуживание УПНР
	
	
	18,0
	01.05.19
	15.09.19
	18,0
	
	
	

	6
	Техобслуживание газовых кранов 
	
	
	10,0
	01.08.19
	30.08.19
	10,0
	
	
	

	7
	Техобслуживание пожарной сигнализации
	
	
	13,2
	01.05.19
	15.09.19
	13,2
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	114,3
	
	
	114,3
	
	
	


	
	Котельная 
МБОУ «Змиевский лицей», Кошелевский филиал 
	
	
	
	
	
	
	
	
	Директор МБОУ «Змиевский лицей» 

(по согласованию)

	1
	Замена циркулярного насоса
	шт.
	1
	 55,0
	01.06.19
	31.07.19
	55,0
	
	
	

	2
	Замена светильников
	 шт.
	5
	 2,0
	01.06.19
	30.06.19
	2,0
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	   57,0
	
	
	57,0
	
	
	

	
	Котельная 
МБОУ «Змиевский лицей»
	
	
	
	
	
	
	
	
	Директор МБОУ «Змиевский лицей» 

(по согласованию)

	1
	Поверка приборов, электроизмерительные работы
	
	
	20,0
	01.05.19
	31.05.19
	20,0
	
	
	

	2
	Ремонт кровли
	м2
	312
	190,35
	01.06.19
	30.06.19
	190,35
	
	
	

	3
	Приобретение подпиточного насоса
	шт.
	1
	64,0
	01.06.19
	30.06.19
	64,0
	
	
	

	4
	Приобретение и замена светодиодов
	шт.
	5
	10,0
	01.06.19
	30.06.19
	10,0
	
	
	

	5
	Приобретение пожарного рукава, шкафа
	шт. 
	2
	6,0
	01.07.19
	31.07.19
	6,0
	
	
	

	6
	Приобретение накопительного бака
	шт.
	1
	20,0
	01.07.19
	31.07.19
	20,0
	
	
	

	7
	Приобретение резинового коврика
	шт.
	8
	6,0
	01.05.19
	31.05.19
	6,0
	
	
	

	8
	Приобретение предохранительного клапана
	шт
	2
	20,0
	01.07.19
	31.07.19
	20,0
	
	
	

	9
	Приобретение крана трехходовой
	шт.
	1
	10,0
	01.07.19
	31.07.19
	10,0
	
	
	

	10
	Приобретение задвижек
	шт
	8
	24,0
	01.07.19
	31.07.19
	24,0
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	370,35
	
	
	370,35
	
	
	

	
	Котельная 
МБОУ «Змиевская СОШ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	Директор МБОУ «Змиевская СОШ» 

(по согласованию)

	1
	Поверка приборов 
	шт.
	
	8,0
	01.05.19
	31.05.19
	8,0
	
	
	

	2
	Проверка дымоходов и вентиляционных каналов
	
	
	8,0
	01.05.19
	31.05.19
	8,0
	
	
	

	3
	Частичный ремонт отопительной системы (замена обратки)
	м.
	50
	 13,0
	01.07.19
	31.07.19
	13,0
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	29,0
	
	
	29,0
	
	
	

	
	Котельная 
МБОУ «Куракинская СОШ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	Директор МБОУ «Куракинская СОШ» (по согласованию)

	1
	Демонтаж и установка котла РЕКС
	
	
	5,0
	01.05.19
	31.05.19
	5,0
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	5,0
	
	
	5,0
	
	
	


	
	Котельная 
МБОУ «Змиевский детский сад комбинированного вида  № 1»
	
	
	
	
	
	
	
	
	Директор МБОУ «Змиевский детский сад 

№ 1» (по согласованию)

	1
	Поверка приборов, поверка дымоходов и вентиляционных каналов
	
	
	17,0
	01.05.19
	31.05.19
	17,0
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	17,0
	
	
	      17,0
	
	
	

	
	Котельная Борисоглебовский филиал МБОУ «Куракинская СОШ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	Директор МБОУ  «Куракинская СОШ» (по согласованию)

	1
	Поверка приборов
	
	
	4,0
	01.05.19
	31.05.19
	4,0
	
	
	

	2
	Замена теплообменника
	шт
	1
	65,0
	01.07.19
	31.07.19
	65,0
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	69,0
	
	
	69,0
	
	
	

	
	Котельная
МБОУ  «Богодуховская СОШ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	Директор МБОУ  «Богодуховская СОШ» (по согласованию)

	1
	Поверка приборов , замер сопротивления
	
	
	25,0
	01.07.19
	30.09.19
	25,0
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	25,0
	
	
	25,0
	
	
	

	
	Котельная  Первомайский филиал «Змиевская СОШ»

	
	
	
	
	
	
	
	
	Директор МБОУ 

 «Змиевская СОШ»

(по согласованию)

	1
	Поверка приборов
	
	
	8,0
	01.05.19
	30.05.19
	8,0
	
	
	

	2
	Приобретение насоса
	шт.
	2
	45,0
	01.07.19
	31.07.19
	45,0
	
	
	

	3
	Приобретение автоматики к котлу Хопер с горелкой 
	шт.
	2
	55,0
	01.06.19
	30.06.19
	55,0
	
	
	

	4
	Приобретение замена задвижек
	шт.
	2
	5,4
	01.06.19
	30.06.19
	5,4
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	   113,4
	
	
	     113,4
	
	
	


	
	Котельная
МБОУ  «Хотетовская ООШ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	Директор МБОУ

  «Хотетовская ООШ»

(по согласованию)

	1
	Поверка приборов
	
	
	3,0
	01.05.19
	30.05.19
	3,0
	
	
	

	2
	Ремонт трубы
	
	
	25,0
	01.05.19
	30.09.19
	25,0
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	28,0
	
	
	28,0
	
	
	

	
	Котельная
МБОУ  «Новопетровская СОШ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	Директор МБОУ 

 «Новопетровская СОШ»

(по согласованию)

	1
	Замена электромагнитного клапана внутреннего газопровода блочной котельной
	
	
	20,0
	01.07.19
	31.07.19
	20,0
	
	
	

	2
	Замена насоса ТР 50
	шт.
	1
	65,0
	01.06.19
	30.06.19
	65,0
	
	
	

	3
	Замена задвижек ф57, ф80
	шт. 
	4
	10,96
	01.06.19
	30.06.19
	10,96
	
	
	

	4
	Приобретение болтов
	шт.
	60
	1,2
	
	
	1,2
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	97,16
	
	
	97,16
	
	
	

	
	Котельная
МБОУ  «Яковлевская ООШ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	Директор МБОУ 

 «Яковлевская ООШ»

(по согласованию)

	1
	Поверка приборов
	
	
	10,0
	01.05.19
	31.05.19
	10,0
	
	
	

	2
	Приобретение (замена) котла Хопер 100
	шт.
	1
	75,0
	01.06.19
	30.06.19
	75,0
	
	
	

	3
	Замена задвижек ф 57
	шт. 
	2
	5,48
	01.06.19
	30.06.19
	5,48
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	90,48
	
	
	90,48
	
	
	

	
	Котельная
МБОУ  «Никольская СОШ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	Директор МБОУ

  «Никольская СОШ»

(по согласованию)

	1
	Поверка приборов
	
	
	8,0
	01.05.19
	31.05.19
	8,0
	
	
	

	2
	Замена циркуляционного насоса
	шт.
	1
	23,0
	01.06.19
	30.06.19
	23,0
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	31,0
	
	
	31,0
	
	
	

	
	Котельная
МБОУ  «Плосковская ООШ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	Директор МБОУ 

 «Плосковская ООШ»

(по согласованию)

	1
	Поверка приборов, косметический ремонт
	
	
	9,988
	01.05.19
	30.06.19
	9,988
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	9,988
	
	
	9,988
	
	
	


	
	Котельная МБДОУ «Змиевский детский сад комбинированного вида №1» 
Гостиновский филиал

	
	
	
	
	
	
	
	
	Директор МБДОУ «Змиевский детский сад комбинированного вида №1» (по согласованию)

	1
	Приобретение угля
	т
	      8
	65,0
	01.08.19
	30.08.19
	65,0
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	65,0
	
	
	65,0
	
	
	

	
	МБДОУ «Змиевский детский сад  комбинированного  вида №1, Морозовский филиал
	
	
	
	
	
	
	
	
	Директор МБДОУ «Змиевский детский сад комбинированного вида №1» (по согласованию)

	1
	Ремонт кровли
	м2
	30
	2,5
	01.05.19
	30.05.19
	2,5
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	2,5
	
	
	2,5
	
	
	

	
	ВСЕГО
	
	
	1532,689
	
	
	1292,878
	  239,811
	
	


	
	4. Подготовка водопроводно-канализационного хозяйства
	
	
	
	
	
	
	
	
	Директор МУП «Коммунальщик

 (по согласованию), Директор МУП «Свердловский» (по согласованию)

	
	Водопотребление
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Замена задвижек
	шт
	    6
	3,0
	01.07.19
	31.08.19
	
	3,0
	
	

	2
	Ремонт водопроводной сети (по заявочно)
	км
	3
	50,0
	01.07.19
	31.08.19
	
	50,0
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	53,0
	
	
	
	53,0
	
	

	
	ВСЕГО водопроводно – канализационное  хозяйство:
	
	
	53,0
	
	
	
	53,0
	
	


	
	ВСЕГО ПО ПЛАНУ: 
	
	
	3601,969
	
	
	1292,878
	417,811
	1891,28
	


      в том числе:     средства организаций ЖКХ                         -        2200,30 тыс. руб.

                                приобретение топлива                                  -        116,0  тыс. руб. – 16 т. угля

                                на формирование аварийно-страхового

                                запаса материально-технических средств  -       65 тыс. руб.

