

[bookmark: __DdeLink__52_3963817789]      10 сентября 2019 года общественной муниципальной комиссией Свердловского района в лице заместителя главы администрации Свердловского района по строительству и ЖКХ А.Ю. Волкова, начальника отдела архитектуры, строительства и ЖКХ Дубинина В.В., представителя КУ ОО «Орелгосзаказчик», представителя Управления по государственному строительному надзору Орловской области Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области, депутата Свердловского районного Совета народных депутатов А.Н. Елагина, представителей политических партий,   собственников жилых помещений многоквартирных домов, управляющей компании ООО «Жилсервис Змиевка» и иных уполномоченных ответственных лиц состоялась приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы Свердловского района «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области на 2019-2024 годы». В рамках приемки были обследованы дворовые территории: пгт. Змиевка ул. Ленина д.36, пгт. Змиевка ул. Кима Талатынова д.4,6,8.  По дворовой территории ул. Ленина д.36 работы выполнялись ООО «Фортуна»  с 24 апреля по 10 сентября 2019 года, в рамках благоустройства выполнены работы по асфальтированию дворовой территории и проезда, освещению,установлены малые архитектурные формы в виде 2 скамеек, 1 урны, стоимость выполненных работ составила 808783,0 руб., комиссией принято решение о принятии объекта в эксплуатацию; по дворовой территории ул. Кима Талатынова д.4,6,8 работы выполнялись ООО «Фортуна»  с 18 апреля по 10 сентября 2019 года, стоимость выполненных работ составила 2494260,0 руб. , в рамках благоустройства выполнены работы по асфальтированию дворовой территории и проезда, освещению, установлены малые архитектурные формы в виде 18 скамеек, 9 урн, комиссией принято решение о принятии объекта в эксплуатацию. При проведении работ по благоустройству дворовых территорий собственниками жилых помещений, волонтерами и представителями студенческих отрядов  было принято трудовое участие в виде снятия старого оборудования, уборке мусора, покраске оборудования, озеленению территории и посадке деревьев. 
