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пгт. Змиевка, 2019 год
Паспорт муниципальной  программы "Создание и ремонт контейнерных площадок на территории Свердловского  района Орловской области  в 2019 - 2021  годах"
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	Наименование Программы
	[bookmark: __DdeLink__439_360901371]Муниципальная программа "Создание и ремонт контейнерных площадок на территории Свердловского района Орловской области" (далее - Программа)

	Главный распорядитель бюджетных средств
	Администрация Свердловского района Орловской области

	Сроки и этапы реализации Программы
	2019 - 2021 годы

	Цели и задачи Программы
	Цель Программы: создание для жителей Свердловского района благоприятных санитарно-экологических условий.
Задачи Программы:
- создание на территории Свердловского района контейнерных площадок;
- доведение технического и эксплуатационного состояния контейнерных площадок, расположенных на территории Свердловского района, до нормативных требований

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация Свердловского района, соисполнители - хозяйствующие субъекты, определенные в соответствии с действующим законодательством

	Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы
	Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по созданию и ремонту контейнерных площадок в Свердловском районе, улучшить их техническое и эксплуатационное состояние согласно СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", упорядочить отношения в сфере обращения с отходами, уменьшить количество несанкционированных свалок отходов и количество жалоб населения по вопросам санитарного содержания территорий городского и сельских поселений.

	Важнейшие целевые индикаторы и показатели
	За период реализации Программы планируется получить следующие результаты:
- количество созданных и отремонтированных контейнерных площадок — 107 ед.;
- сокращение доли контейнерных площадок, не соответствующих требованиям СанПиН N 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", до 70%

	Объемы и источники финансирования
	Общий объем средств на реализацию Программы составляет 6170,00 тыс. руб., из них по годам:
- 2019 год  - 550,00 тыс. руб.;
- 2020 год -1120,00  тыс. руб.;
[bookmark: __DdeLink__474_1541474172]- 2021 год - 4500,00  тыс. руб.

Источники финансирования - бюджет Свердловский района , внебюджетные источники.

В том числе:
 бюджет Свердловского района:
- 2019 год  - 550,00 тыс. руб.;
- 2020 год -1120,00  тыс. руб.;
- 2021 год - 4500,00  тыс. руб.
 



I. Общая  характеристика сферы реализации Программы, включая описание  текущего состояния, основных проблем в указанной  сфере
 и прогноз ее развития

Проблема сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов является одной из наиболее актуальных санитарно-экологических проблем Свердловского района.
В соответствии с вступившими с 01.01.2019 изменениями в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления",  к полномочиям органов местного самоуправления отнесено создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.
В соответствии с действующим федеральным, региональным и муниципальным законодательством контейнерные площадки должны иметь всепогодные подъезды, трехсторонние ограждения и твердые основания.
В настоящее время ряд контейнерных площадок, размещенных на территории Свердловского района,  не соответствует указанным требованиям либо вообще отсутствуют. Это приводит к загрязнению и ухудшению санитарно-экологического состояния территории района. Кроме того, ранее созданные контейнерные площадки периодически повреждаются в результате их ненадлежащей эксплуатации специализированными перевозчиками.
В связи с изложенным имеется необходимость осуществления регулярных работ по созданию и ремонту контейнерных площадок.

[bookmark: sub_200]II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения  целей и решения  задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации.

Основная цель Программы:
- создание для жителей Свердловского района благоприятных санитарно-экологических условий.

Задачи Программы:
- создание на территории Свердловского района контейнерных площадок;
- доведение технического и эксплуатационного состояния контейнерных площадок, расположенных на территории Свердловского района, до нормативных требований (наличие трехстороннего ограждения и твердого основания, всепогодного подъезда).

В результате выполнения Программы ожидается:
- создать и отремонтировать 107 контейнерных площадок в Свердловском районе;
- сократить долю контейнерных площадок, не соответствующих требованиям СанПиН № 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", до 70%.


[bookmark: sub_400]III. Характеристика основных мероприятий  программы

В рамках Программы реализуются мероприятия по созданию и ремонту контейнерных площадок в Свердловском  районе, которые включают в себя:

- создание контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов;
- ремонт ранее оборудованных контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов.

Срок реализации Программы - 2019 - 2021 годы. Допускается корректировка мероприятий Программы по срокам и объемам финансирования.

 IV. Обобщенная характеристика мер государственного  регулирования

В ходе выполнения  муниципальной программы предусматривается применение правового регулирования  в сфере реализации Программы. Предусматривается  проведение ежегодного мониторинга действующей нормативно - правовой базы.
Применение налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования в рамках реализации Программы не предусмотрено.
Сведения о мерах правового регулирования представлены в приложении 3 к Программе.


V. Прогноз сводных показателей
муниципальных заданий по этапам реализации Программы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  представлен в приложении 1 к Программе. Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении 2 к Программе. 


VI. Информация об участии общественных, научных
и иных организаций, а также целевых внебюджетных
фондов в реализации Программы

       Участие  общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в рамках реализации Программы не запланировано.

VII. Обоснование объема финансовых ресурсов,
[bookmark: sub_500]необходимых для реализации Программы

Источник финансирования - бюджет Свердловского района,  внебюджетные источники .
Общий объем средств на реализацию Программы – 6170,00  тыс. руб., из них: в 2019 году – 550,00  тыс. руб., в 2020 году -   1120,00 тыс. руб., в 2021 году – 4500,00  тыс. руб.
Всего, за весь срок реализации Программы будет создано и отремонтировано 107 площадок: в 2019 году - 12 в 2020 году - 29, в 2021 году — 66.
При определении объема финансовых средств, необходимого для реализации программных мероприятий, использовался затратный метод (сравнение планируемого мероприятия с аналогичным по ряду признаков, затраты на реализацию которого известны).
Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Свердловского района носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год и представлен в приложении 2 к Программе.

VIII. Анализ рисков реализации Программы и описание мер
управления рисками реализации Программы

Риски реализации Программы разделены на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя и соисполнителей Программы, и внешние, наступление или ненаступление которых не зависит от действий исполнителей Программы.

Внутренние риски могут являться следствием:

а) низкой исполнительской дисциплины должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы;
б) несвоевременной разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Программы;
в) недостаточной оперативности при корректировке плана реализации Программы при наступлении внешних рисков реализации Программы.
Мерами управления внутренними рисками являются:
а) детальное планирование хода реализации Программы;
б) оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;
в) своевременная актуализация ежегодных планов реализации Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы;
г) межведомственная координация при проведении мероприятий Программы, осуществляемая ответственными исполнителями программы.
Внешние риски могут являться следствием:
а) деятельности иных органов государственной власти (органов местного самоуправления) - несогласованности выполнения работ в рамках Программы;
 б) возникновения дестабилизирующих общественных процессов.
Для управления рисками этой группы предусмотрено проведение в течение всего срока выполнения Программы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации Программы и при необходимости актуализация плана реализации программы.

IX. Прогноз  конечных результатов реализации 
муниципальной программы

Программа носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни района и общества на протяжении длительного времени.  Она позволит добиться позитивных изменений: 

- сократить долю контейнерных площадок, не соответствующих требованиям СанПиН N 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", до 70%;
- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Свердловского района Орловской области.


X. Порядок и методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя Программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий Программы, подпрограмм и решения задач Программы.
Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при принятии решений:
о корректировке плана реализации Программы на текущий год;
формировании плана реализации Программы на очередной год;
подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы.
Для проведения текущего мониторинга реализации Программы соисполнители Программы предоставляют в ответственному исполнителю отчетную информацию, в следующие сроки:
1) оперативная информация о ходе реализации Программы - ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
2) годовой отчет о реализации Программы в отчетном году - до 10 февраля года, следующего за отчетным.
В случае необходимости ответственный исполнитель Программы дополнительно запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов в Аппарат Губернатора и Правительства Орловской области, а также для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы.
Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов.
При оценке эффективности реализации  Программы учитываются следующие критерии :
степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом ;
степень реализации мероприятий, решения задач и достижения цели Программы (выполнение мероприятий Программы и подпрограммы в соответствии с планом реализации Программы - соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому);
степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств (соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий Программы) .
 Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется главе администрации района.
Программа считается завершенной, и ее финансирование прекращается после завершения сроков реализации Программы, выполнения всех программных мероприятий или достижения целей Программы.  Руководитель  Программы, при необходимости, вносит Главе  администрации района предложения (с обоснованиями)  о продлении срока  реализации Программы.
                    
 XI. Механизм мониторинга реализации Программы 

Муниципальный заказчик - координатор Программы организует работу исполнителей мероприятий Программы по реализации Программы и подготовке необходимых материалов для своевременного и правильного составления отчетности.
В течение всего периода реализации Программы осуществляется полугодовой и годовой мониторинги реализации Программы

XII. Организация управления Программой
 и контроль за  ходом ее реализации

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик- координатор Программы осуществляет:
- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;
-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;
- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;
- подготовку отчетов о реализации Программы.

               XIII. Оценка социально-экономической эффективности
 реализации мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

[bookmark: __DdeLink__411_494315427]          - создать  и отремонтировать  контейнерные площадки в количестве  - 107 ед.;
- сократить долю контейнерных площадок, не соответствующих требованиям СанПиН № 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", до 70%. 









                                                                                                         Приложение 1
                                                                                            к муниципальной программе 
                                                                                                "Создание и ремонт
                                                                                                 контейнерных площадок
                                                                                                   на территории
                                                                                                 Свердловского района
                                                                                                    Орловской области"

Перечень создаваемых и подлежащих ремонту контейнерных площадок в Свердловском  районе в 2019 - 2021  годах в сфере реализации Программы "Создание и ремонт контейнерных площадок   на территории
          Свердловского  района Орловской области»

	N
п/п
	Местоположение контейнерной площадки
	Размер контейнерной площадки, м
	Наименование работ

	2019 год

	Сельские населенные пункты Свердловского района

	1.
	д. Васильевка, д. Степановка, д. Никуличи, д. Гостиново, д. Яковлево, д. Красная Рыбница, д. Петрово, с. Никольское, д. Домнино, д. Городище, д. Марьевка, д. Гагаринка
	3,0 x 1,75
	[bookmark: __DdeLink__907_2124596218]Устройство основания, ограждения площадки,  приобретение и установка оборудования.

	2020 год
 пгт. Змиевка

	2.
	ул. Ленина 24в, ул. Полевая 1а, ул. Ленина 3в, пер. Ленина 38а, ул. Ленина 1а, ул. Свердлова 51а, ул. Привокзальная 17б, ул. Привокзальная 1а, ул. Ленина 11д, ул. Ленина 7а, 
	3,0 x 1,75
	Устройство ограждения  площадки для накопления ТКО в соответствии с пунктом 2.1.3 СанПиН 42-128-4690-88

	3.
	ул. Привокзальная 17б,  ул. Привокзальная 1а, ул. Ленина 7а, пер. Ленина 31а, ул. Полевая 1а, пер. Ленина 38а, ул. Ленина 1а, ул. Свердлова 51а, ул. Ленина 71г
	3,0 x 1,75
	Устройство водонепроницаемого покрытия площадки для накопления ТКО в соответствии с пунктом 2.1.3  42-128-4690-88

	4.
	ул. Ленина 24б, 
ул. Котовского 3г,
	3,0 x 1,75
	Изменение места расположения контейнерных на расстоянии более 20 м. От жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения 

	Сельские населенные пункты Свердловского района

	5.
	Пос. Куракинский площадь имени Князя Куракина д.4; с. Богодухово ул. Садовая, ул. Центральная, ул. Рябиновая
	3,0 x 1,75
	Устройство ограждения  площадки для накопления ТКО в соответствии с пунктом 2.1.3 СанПиН 42-128-4690-88

	6.
	с. Богодухово ул. Садовая, ул. Центральная, ул. Рябиновая, ул. Молодежная
	3,0 x 1,75
	Устройство водонепроницаемого покрытия площадки для накопления ТКО в соответствии с пунктом 2.1.3  42-128-4690-88

	2021 год

	Сельские населенные пункты Свердловского района

	7.
	Котовское с/п: д. Сорочьи Кусты.
Кошелевское с/п: д. Кошелево, д. Барановка, с. Козьминское.
Красноармейское с/п: с. Богородицкое, д. Егорьевка, д. Поздеево, с. Преображенское, д. Сандровка, п. Хорошевский, д. Шамшино.
Никольское с/п: д. Анненский Лазавец, с. Змиево, с. Знаменское, с. Плоское, д. Плота, с. Философово.
Новопетровское с/п: д. Федоровка.
Яковлевское с/п:  д. Давыдово, д. Долгое, д. Хвощино, д. Чибисы.
	3,5 x 1,75
	Устройство основания, ограждения площадки,  приобретение и установка оборудования.






















                                                                                             
                                                                                                Приложение 2
                                                                                            к муниципальной программе 
                                                                                                "Создание и ремонт
                                                                                                 контейнерных площадок
                                                                                                   на территории
                                                                                                 Свердловского района
                                                                                     Орловской области»

Ресурсное обеспечение в сфере реализации Программы "Создание и ремонт контейнерных площадок   на территории
   Свердловского  района Орловской области»

	N
п/п
	Местоположение контейнерной площадки
	Наименование работ
	Период выполнения работ, год
	Сумма финансирования, тыс. руб.
	Ответственный исполнитель

	1.
	д. Васильевка, д. Степановка, д. Никуличи, д. Гостиново, д. Яковлево, д. Красная Рыбница, д. Петрово, д. Домнино, д. Городище,  д. Федоровка, д. Гагаринка, д. Марьевка
	[bookmark: __DdeLink__907_21245962181]Устройство основания, ограждения площадки,  приобретение и установка оборудования. 
	2019
	550,00
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, подрядная организация

	2.
	ул. Ленина 24в, ул. Полевая 1а, ул. Ленина 3в, пер. Ленина 38а, ул. Ленина 1а, ул. Свердлова 51а, ул. Привокзальная 17б, ул. Привокзальная 1а, ул. Ленина 11д, ул. Ленина 7а, 
	Устройство ограждения  площадки для накопления ТКО в соответствии с пунктом 2.1.3 СанПиН 42-128-4690-88 
	2020
	200,00
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, подрядная организация

	3.
	ул. Привокзальная 17б,  ул. Привокзальная 1а, ул. Ленина 7а, пер. Ленина 31а, ул. Полевая 1а, пер. Ленина 38а, ул. Ленина 1а, ул. Свердлова 51а, ул. Ленина 71г
	Устройство водонепроницаемого покрытия площадки для накопления ТКО в соответствии с пунктом 2.1.3  42-128-4690-88 
	2020
	450,00
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, подрядная организация

	4.
	ул. Ленина 24б, 
ул. Котовского 3г.
	Изменение места расположения контейнерных на расстоянии более 20 м. От жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения  
	2020
	150,00
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, подрядная организация

	5.
	Пос. Куракинский площадь имени Князя Куракина д.4; с. Богодухово ул. Садовая, ул. Центральная, ул. Рябиновая
	Устройство ограждения  площадки для накопления ТКО в соответствии с пунктом 2.1.3 СанПиН 42-128-4690-88
	2020
	120,00
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, подрядная организация

	6.
	с. Богодухово ул. Садовая, ул. Центральная, ул. Рябиновая, ул. Молодежная
	Устройство водонепроницаемого покрытия площадки для накопления ТКО в соответствии с пунктом 2.1.3  42-128-4690-88 
	2020
	200,00
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, подрядная организация

	7.
	Котовское с/п: д. Сорочьи Кусты
Кошелевское с/п: д. Кошелево, д. Барановка, с. Козьминское.
Красноармейское с/п: с. Богородицкое, д. Егорьевка, д. Поздеево, с. Преображенское, д. Сандровка, п. Хорошевский, д. Шамшино.
Никольское с/п: д. Анненский Лазавец, с. Змиево, с. Знаменское, с. Плоское, д. Плота, с. Философово, с. Никольское
Яковлевское с/п:  д. Давыдово, д. Долгое, д. Хвощино, д. Чибисы (66 площадок)
	Устройство основания, ограждения площадки,  приобретение и установка оборудования. 
	2021
	4500,00
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, подрядная организация

	
	107
	
	
	6170,00
	






