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Паспорт
муниципальной программы
" Формирование современной городской среды на территории
городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области  в 2019-2024 годах "

	Наименование муниципальной программы
	"Формирование современной городской среды на территории городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области  в 2019-2024 годах" (далее – Программа)

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация Свердловского района

	Перечень основных мероприятий муниципальной Программы
	1: Информирование жителей городского поселения Змиевка о реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда»;
2: Привлечение жителей городского поселения Змиевка  к принятию решений об обращении с предложением по включению дворовой территории, подлежащей благоустройству, в Программу;
3: Привлечение граждан и организаций городского поселения Змиевка   к принятию решений об обращении с предложением по включению общественной территории, подлежащей благоустройству, в Программу;
4: Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий.
5: Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. 
6: Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

	Цели Программы
	Повышение качества и комфорта городской среды на территории  городского поселения Змиевка.

	Задачи Программы
	1.Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов,  общественных территорий городского поселения Змиевка;  
2.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизация участия граждан в решении вопросов местного значения.


	Целевые индикаторы и показатели Программы
	1.Количество протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, количество решений собственников зданий и сооружений, образующих дворовую территорию, о включении дворовой территории в Программу. 
2. Количество  благоустроенных дворовых территорий.
3. Количество благоустроенных общественных территорий.
4.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан  в возрасте от 14 лет, проживающих на территории городского поселения Змиевка Свердловского района» 


	Сроки реализации Программы
	Муниципальная программа реализуется в  2019-2024 годах

	Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной Программы
	Общий объем финансирования Программы на 2019 год  составляет 
                         3303,043 тыс. руб., из них:
- средства федерального бюджета – 2114,06313 тыс. руб.
- средства бюджета Орловской области – 21,35417 тыс. руб.
- средства Дорожного Фонда Орловской области – 1134,59527 тыс. руб.
- средства бюджета   городского поселения Змиевка  - 33,03043тыс. Руб.
В том числе:
на финансирование мероприятий  по благоустройству дворовых территорий составляет – 3303,043 тыс. руб. из них:

- средства федерального бюджета – 2114,06313 тыс. руб.
- средства бюджета Орловской области – 21,35417 тыс. руб.
- средства Дорожного Фонда Орловской области – 1134,59527 тыс. руб.
- средства бюджета   городского поселения Змиевка  - 33,03043тыс. Руб.

Общий объем финансирования Программы на 2020 год  составляет 
                         3649,441 тыс. руб., из них:
- средства федерального бюджета – 1824,52976 тыс. руб.
- средства бюджета Орловской области – 18,42959 тыс. руб.
- средства Дорожного Фонда Орловской области – 1617,56423 тыс. руб.
- средства бюджета   городского поселения Змиевка  - 188,91742 тыс. руб.
В том числе:
на финансирование мероприятий  по благоустройству дворовых территорий составляет – 3649,441 тыс. руб. из них:

- средства федерального бюджета – 1824,52976 тыс. руб.
- средства бюджета Орловской области – 18,42959 тыс. руб.
- средства Дорожного Фонда Орловской области – 1617,56423 тыс. руб.
- средства бюджета   городского поселения Змиевка  -  188,91742 тыс. руб.


	Ожидаемые результаты реализации Программы
	1. Количество благоустроенных дворовых территорий составит 26 единиц.
2. Количество благоустроенных общественных территорий составит 3 единицы.
3. Подготовка проектно-сметной документации  - 29  единиц.
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Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

              Для создания условий системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Российской Федерации Минстроем России разработан приоритетный проект «ЖКХ и городская среда». Основная его цель  - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации. С целью приведения дворовых  и общественных территорий к современным нормам комфортности в городском поселении Змиевка разработана данная Программа, в которой предусматриваются основные мероприятия, направленные на улучшение комфортности, благоустройства и доступности данных территорий.  
          Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории городского поселения Змиевка является:
  -       недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха; 
· недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых и поселковых территориях; 
· недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и поселковых территориях; 
   -        недостаточное озеленение дворовых территорий; 
  -   изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров,  
   -         недостаточное освещение   дворовых и поселковых территорий. 
        Дворовые территории многоквартирных домов  являются важной частью транспортной системы городского поселения Змиевка.   Уровень транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов является одним из показателей, определяющих качество жизни населения. Объекты благоустройства дворов в существующем жилищном фонде городского поселения Змиевка за многолетний период эксплуатации пришли в неудовлетворительное состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям.  С увеличением транспортного потока значительно возрос процент физического износа асфальтобетонного покрытия дворовых территорий.  Несоблюдение сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы разрушения асфальтобетонного покрытия и не дает необходимого эффекта в сохранении дворовых территорий. Из-за недостаточного финансирования отрасли практически не производился ремонт дворовых территорий, в  результате чего пришло в негодность их асфальтобетонное покрытие. 
        Не в полной мере  городская среда поселка  приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.
Проведенный анализ дворовых территорий позволил определить общее состояние таких важных элементов благоустройства внутриквартальных территорий, как детские игровые и спортивные площадки. Из всех дворовых территорий, расположенных в городском поселении Змиевка, в настоящее время игровыми площадками оборудованы около 10  процентов дворов. На отдельных площадках во дворах сохранились элементы детского - игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм (качалки, качели,  горки, турники и т.п.), однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей поселка в игровых и спортивных модулях, они физически и морально устарели. Длительное время не проводилось благоустройство дворов, оборудование пришло в ветхое состояние. Проведение работ по оборудованию детских и спортивных площадок должно создать для детей мир воображения, развивать умственные и физические способности детей. 
Так же установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектурными формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий выполнены в недостаточном количестве. Многие зеленые насаждения требуют ухода и прореживания от сорных, сухостойных и больных древесных и кустарниковых растений. Озеленение территории — неотъемлемая и важная задача благоустройства двора, участков микрорайона. Размещение деревьев и кустарников, открытых газонных участков и цветников должно быть взаимосвязано с расположением площадок, их размерами и конфигурацией, с различными сооружениями, а также, жилыми и общественными зданиями. При этом насаждения должны выполнять функции защиты от пыли, частично от шума, ветровых потоков, а также служить средством изоляции различных планировочных элементов территории. Проведение данных мероприятий положительно скажется на эмоциональном состоянии проживающих в многоквартирном доме и поможет улучшить санитарные и экологические условия вокруг дома. 
В связи с увеличением личных автотранспортных средств, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест. Проведение работ по строительству автостоянок на территориях, возможных к размещению на них и мест парковки автотранспортных средств, позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортными условиями проживания жителей. 
На отдельных территориях уровень освещенности дворовых территорий ниже допустимого, или освещение вообще отсутствует.
В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения Змиевка.  
        Благоустройство общественных территорий является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. В существующих парках наблюдается недостаточное количество малых архитектурных форм, неудовлетворительное состояние зеленых насаждений и покрытия дорожек. Именно в этой сфере должны создаваться  условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Обеспечение доступной среды и беспрепятственного доступа к зданиям и сооружениям, транспорту и информации — одно из фундаментальных прав человека. В связи с этим, должны создаваться условия для комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей поселка. При выполнении комплекса мероприятий Программы возможно значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик поселка, создать более комфортные  и эстетические условия в общественных местах.
       Мероприятия Программы направлены на формирование современной городской среды, в том числе, с учетом создания условий для маломобильных групп населения, и на повышение общей культуры населения, способствуя снятию напряженности в процессе решения проблем городского хозяйства.  
       В настоящей Программе будет учтено внедрение новых федеральных стандартов благоустройства общественных городских пространств и дворовых территорий, в то же время уделено внимание вопросу создания индивидуального облика отдельных территорий муниципального образования, избегая формирования однородной и стандартизированной городской среды.  

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи Программы
       Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области  в 2019-2024 годах»  является одним из важнейших направлений деятельности администрации  Свердловского района  в 2019-2024 годах, далее Программа. 
     Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (протокол от 21 ноября 2016 года № 10).
     Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Змиевка.  
   Достижение цели обеспечивается решением задач муниципальной программы:
          1.  Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий городского поселения Змиевка.  
          2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизации участия граждан в решении вопросов местного значения.
   Задачи Программы решаются посредством реализации основных мероприятий. Необходимым условием проведения основных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий является необходимость обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. При необходимости создания комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения работы будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации и в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

2.1  Особенности формирования  муниципальной Программы
 
      2.1.1 Муниципальная Программа сформирована в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды, утвержденными  постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
        За счет средств федерального, областного и местного  бюджетов,  а также за счет Дорожного фонда Орловской области  предусматривается финансирование следующих мероприятий:
- мероприятия по благоустройству дворовых территорий городского поселения;
- мероприятия по благоустройству общественных территорий городского поселения.
       2.1.2 Муниципальная Программа предусматривает:
  Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству. 
    Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории.
          К дворовым территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся дворовые территории многоквартирных домов, физическое состояние и уровень благоустройства которых не соответствует Правилам благоустройства города городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области, а также на которых отсутствует или находится в ненадлежащем физическом  состоянии хотя бы один из элементов минимального или дополнительного перечня видов работ по благоустройству, установленного в настоящем разделе  муниципальной Программы.
          В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов входит:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
 - установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора).
        Благоустройство дворовой территорий в рамках минимального перечня возможно при наличии решения собственников жилых помещений многоквартирного дома о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.    
         Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень, приведены в Приложении 3 к муниципальной Программе.
           В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов входит:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- выполнение работ по озеленению.
         Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень, приведены в Приложении 4 к муниципальной Программе.
         Перечень дворовых  территорий формируется из числа  поступивших от заинтересованных лиц заявок на участие в отборе дворовых территорий, порядок отбора и включения дворовой территории в программу утверждается постановлением администрации Свердловского района. 
        Осуществление  контроля и координации реализации  муниципальной программы производился общественной  комиссией, утвержденной постановлением администрации Свердловского района. 
       Адресный   перечень дворовых территорий приведен в приложении 8 к                   настоящей муниципальной Программе.
     2.1.3. Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период. 
          К общественным территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся общественные территории, физическое состояние и уровень благоустройства которых не соответствует Правилам благоустройства городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области.
        Физическое состояние общественных территорий и отдельных элементов благоустройства определялись по результатам проведения инвентаризации. 
          Порядок включения общественной территории в муниципальную программу утверждается постановлением администрации  Свердловского района Орловской области.
           Адресный перечень общественных территорий приведен в приложении 9 к  муниципальной Программе.
       2.1.4. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с Правилами благоустройства городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области.
            Адресный перечень  приведен в приложении 10  к  муниципальной Программе.
      2.1.5. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с  Правилами благоустройства городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области.
             Инвентаризация  проводится путем натурального обследования территорий и расположенных на ней  элементов благоустройства. 
    Итоговым документом, содержащим инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах, является паспорт благоустройства территории, который позволяет оптимизировать как процесс ухода и содержания территории, так и ее дальнейшего развития (осуществить проектирование и строительство детских площадок, размещение мест отдыха, выделение дополнительных мест для парковки и озеленения территории). 
 Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве осуществляется администрацией Свердловского района не позднее 10 февраля 2024 года.
      2.1.6  Иные мероприятия по благоустройству территорий.
К иным мероприятиям относятся разработка сметной документации и прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта.
   2.1.7.  Трудовую форму участия заинтересованных лиц в рамках минимального перечня работ по  благоустройству дворовых территорий. 
[bookmark: sub_73] Решения о трудовом участии принимаются на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирного дома и отражаются  в протоколе общего собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома.
Форма трудового участия заинтересованных лиц при  выполнении минимального или дополнительного перечней работ  является обязательной и выражается  в виде:
- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: 
- подготовка объектов (дворовой территории) к началу работ;
- земляные работы;
- снятие старого оборудования;
- уборка мусора;
- покраска оборудования;
- озеленение территории;
- посадка деревьев;
- охрана объекта;
- предоставление строительных материалов, техники;
-  обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее сотрудников.
         Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться фото- или , видеоматериалами, подтверждающими проведение мероприятия с трудовым участием граждан.
         Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Свердловского района   не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.
    2.1.8.  Трудовую и финансовую формы участия заинтересованных лиц в рамках дополнительного перечня работ по  благоустройству дворовых территорий.
      Решение о трудовом и финансовом участии принимаются на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирного дома и отражаются  в протоколе общего собрания собственников жилых помещений.
      Если заинтересованными лицами на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирного дома принимается решение о  включении в перечень работ по благоустройству дворовых территорий  дополнительного перечня работ, то  работы по благоустройству дворовых территорий софинансируются из областного бюджета:
при наличии решения собственников помещений в многоквартирном           доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;
при софинансировании собственниками помещений не менее 5 и не более 50 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, в случае если заинтересованными лицами не определен иной размер              доли;
при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 
20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу  после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106  «О внесении изменений в приложение № 15 к  государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
        Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную Программу приведен в приложении 7 к  муниципальной Программе.
  2.1.9.  Администрация Свердловского района вправе исключить из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий Межведомственной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Орловской области, созданной в соответствии с Указом Губернатора Орловской области от 28 февраля 2017 года № 94 (далее - Межведомственная комиссия), установленном данной комиссией.
           Исключить дворовые и общественные территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной Программы возможно только после предоставления заинтересованными лицами заключения специализированной организации о состоянии жилого дома.
2.1.10 Администрация Свердловского района   вправе исключить из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей Программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной Программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения администрации Свердловского района Орловской области в порядке, установленном Межведомственной комиссией. 
2.1.11. Администрацией Свердловского района  в лице отдела по управлению муниципальным имуществом и вопросам сельского хозяйства администрации обеспечивается проведение работ по образованию земельных участков не позднее 30 декабря года в котором предоставляется субсидия, на которых расположены многоквартирные дома и  которые не сформированы в соответствии с действующим законодательством.
2.1.12.  Заключение муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг (обеспечение контрактования на работы по объектам)  должно быть обеспечено не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для выполнения работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.
2.1.13.  Гарантийный срок на результаты выполнения работ должен составлять не менее  3 (трех) лет при заключении муниципальных контрактов  с подрядными организациями.
2.1.14.  Настоящая муниципальная Программа синхронизируется со следующими мероприятиями, реализуемыми на территории городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области:
        - в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения осуществляются мероприятия  направленные на  создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов города.
           К таким мероприятиям относятся:
- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, площадях;   
- установка скамеек со спинками и подлокотниками;
- оборудование тротуаров  бордюрными пандусами для въезда;
- устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;   
- парковочные места на придомовых территориях;   
- устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и общественную территорию.
     А также осуществляется синхронизация данной Программы с действующими на территории муниципального образования иными муниципальными программами: по ремонту улично-дорожной сети Свердловского района Орловской области, капитальному ремонту крыш многоквартирных домов на территории Свердловского района  Орловской области и  иными мероприятиями, проводимыми в рамках благоустройства территории городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области.
       2.1.15. В ходе реализации и  по результатам реализации муниципальной Программы ежегодно предусмотрена актуализация муниципальной программы.
    2.1.16. Одним из важных критериев  реализации   муниципальной Программы является  вовлечение граждан и общественных организаций в процесс реализации  муниципальной  Программы.  При реализации муниципальной Программы администрацией Свердловского района будут созданы условия для вовлечения в процесс благоустройства общественных и дворовых территорий студенческих отрядов, волонтеров. 
   2.1.17. Муниципальной Программой предусмотрено проведение  общественного обсуждения  проекта муниципальной Программы,  в течение  30 дней со дня опубликования  проекта муниципальной Программы, в том числе при внесении изменений в муниципальную Программу.
          Общественное обсуждение проходит в форме собраний, совещаний, круглых столов.
          2.1.18. Информирование граждан осуществляется через официальный сайт администрации Свердловского района в сети «Интернет».
          2.1.19. Информация о реализации муниципальной Программы, проектов благоустройства  размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и на официальном сайте администрации Свердловского района в сети «Интернет». 

Раздел. 3 Перечень и характеристика мероприятий Программы, ресурсное обеспечение Программы

   В целях повышения уровня комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий городского поселения Змиевка будут реализованы следующие основные мероприятия (согласно Приложения 1 к муниципальной программе ):	
       Основные мероприятия:
          1. Информирование жителей городского поселения Змиевка  о реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда» на территории городского поселения Змиевка;
      2. Привлечение жителей городского поселения Змиевка  к принятию решений об обращении с предложением по включению дворовой территории, подлежащей благоустройству в Программу.  
	В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках Программы заинтересованные лица выбирают виды работ, предполагаемые к выполнению.
           3. Привлечение граждан и организаций городского поселения Змиевка   к принятию решений об обращении с предложением по включению общественной территории, подлежащей благоустройству, в Программу.
       4. Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2019-2024 годы, содержащих текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, которые должны в себя включать обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения,  согласно Приложению 5 к муниципальной программе.
    5. Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий с включением текстового и визуального описания предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень, которые должны в себя включать обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
      6. Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий:
          6.1 Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2019-2020  годах, а также на период  2021-2024 годов отражен в приложении 8 к муниципальной программе.
           6.2 Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году, а также на период  2020-2024 годов отражен в приложении 9 к муниципальной программе.
       Администрация  Свердловского района выступает главным распорядителем бюджетных средств городского поселения Змиевка. Выделение ассигнований главным распорядителям средств бюджета городского поселения Змиевка  для финансирования мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского поселения Змиевка, лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год и порядком исполнения расходной части бюджета городского поселения  Змиевка установленным бюджетным законодательством.
  Перечень основных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы, полномочия  исполнителей по реализации мероприятий Программы приведены в Приложении 1  к муниципальной Программе.
      Общий объем финансирования Программы на 2019 год  составляет 3303,043  тыс. руб., из них:
- средства федерального бюджета – 2114,06313 тыс. руб.
- средства бюджета Орловской области – 21,35417 тыс. руб.
- средства Дорожного фонда Орловской области – 1134,59527 тыс. руб.
[bookmark: __DdeLink__1028_498255171]- средства бюджета городского поселения Змиевка   -  33,03043 тыс. руб.

            В том числе:
на финансирование мероприятий  по благоустройству дворовых территорий составляет – 3303,043 тыс. руб. из них:
- средства федерального бюджета – 2114,06313 тыс. руб.
- средства бюджета Орловской области – 21,35417 тыс. руб.
- средства Дорожного фонда Орловской области – 1134,59527 тыс. руб.
- средства бюджета городского поселения Змиевка   -  33,03043 тыс. руб.

     Общий объем финансирования Программы на 2020 год  составляет 3649,441  тыс. руб., из них:
[bookmark: __DdeLink__1008_1475984435]- средства федерального бюджета – 1824,52976 тыс. руб.
- средства бюджета Орловской области – 18,42959  тыс. руб.
- средства Дорожного фонда Орловской области – 1617,56423 тыс. руб.
[bookmark: __DdeLink__1028_4982551711]- средства бюджета городского поселения Змиевка   -  188,91742 тыс. руб.

            В том числе:
на финансирование мероприятий  по благоустройству дворовых территорий составляет – 3649,441 тыс. руб. из них:
- средства федерального бюджета – 1824,52976 тыс. руб.
- средства бюджета Орловской области – 18,42959  тыс. руб.
- средства Дорожного фонда Орловской области – 1617,56423 тыс. руб.
[bookmark: __DdeLink__1028_49825517111]- средства бюджета городского поселения Змиевка   -  188,91742 тыс. руб.

Раздел 4. Перечень целевых показателей Программы.

        Программа реализуется   в течение 2019-2024 годов.
  Целевые показатели Программы приведены в Приложении 2 к муниципальной Программе.


Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации Программы. Управление рисками реализации Программы.

             Ожидаемые результаты Программы:
     
        1. Количество благоустроенных дворовых территорий составит 26 единицы.
                2. Количество благоустроенных общественных территорий составит  3 единицы.  Подготовка проектно - сметной документации - 29 единиц.                                    
  Реализация Программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов:
-законодательные  риски, обусловленные изменением земельного, градостроительного законодательства, законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения,  отсутствием массовой культуры в благоустройстве дворовых территорий;
- экономические риски, связанные с кризисными явлениями в финансово - экономическом развитии городского поселения Змиевка;
- производственные риски, связанные с невыполнением подрядчиками работ в установленный договором срок, ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиками.
Способами ограничения рисков будут являться:
- формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя   Программы;
- проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа хода выполнения Программы.
     Ответственный исполнитель Программы ежеквартально представляет     отчетную информацию,  в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом  (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)  в Департамент строительства, топливно - энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области в соответствии с п. 15 приложения 7 постановления Правительства Орловской области от 14.03.2017 № 85 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Орловской области
	

	           Приложение 2
                                                                              к муниципальной программе
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Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Змиевка Свердловского района
Орловской области  в 2019-2024 годах»

                                                                                                        Таблица 2
	N п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателей эффективности

	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	1.
	Количество протоколов общих собраний собственников о включении дворовой территории в Программу. 
	ед.
	3
	14
	9
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Количество  благоустроенных дворовых территорий.
	ед. 
	0
	2

	3
	5                       16

	3.
	Количество благоустроенных общественных территорий.
	ед.
	0
	 1
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	4.
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан  в возрасте от 14 лет, проживающих на территории городского поселения Змиевка Свердловского района»
	%
	0,1
	0,1
	0,4
	0,6
	0,7
	1,0
	1,2
	1,5







 

































	
	
	
	        Приложение 3
к муниципальной программе
«Формирование  современной
городской среды на территории городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области в 2019-2024 годах»

	
	
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Цена с НДС, руб

	1
	2
	3
	4

	1
	Демонтаж бортового камня БР 100.30.15 с отвозкой на 10 км
	м
	199,00

	2
	Демонтаж бортового камня БР 100.20.8 с отвозкой на 10 км
	м
	191,00

	3
	Монтаж бортового камня БР 100.30.15 
	м
	906,00

	4
	Монтаж бортового камня БР 100.20.8 
	м
	559,00

	5
	Выравнивающий слой из асфальтобетона толщиной 3 см с розливом битума
	т
	4684,00

	6
	Покрытие из асфальтобетона марка II, тип Г  толщиной 5 см с розливом (покрытие дороги)
	м2
	530,00

	7
	Покрытие из асфальтобетона марка II, тип Г  толщиной 4 см с розливом (покрытие тротуара)
	м2
	461,00

	8
	Ямочный ремонт площадью до 5 м2 толщиной 5 см, асфальтобетон тип Г, марка II
	м2
	735,00

	9
	Засыпка ям щебнем М800 фр.10-20 мм
	м3
	1506,00

	10
	Подстилающий слой из песка
	м3
	633,40

	11
	Основание дороги из щебня М800 с заклинкой мелким щебнем толщиной 12 см
	м2
	176,30

	12
	Основание тротуара из щебня М600 толщиной 12 см
	м2
	264,00

	13
	Установка светильника
	шт
	8366,00

	14
	Установка скамьи со спинкой
	шт
	7805,00

	15
	Установка урны металлической
	шт
	4547,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	










































	
	
	Приложение 4
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения  Змиевка Свердловского района Орловской области  
в 2019-2024 годах»



	Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость с НДС в  руб.

	1
	Установка детского спортивного оборудования (минимальный набор:горка,качели,карусель,песочница,турники,гимнастическая лестница) по прайс-листам:
	мин.набор
	1
	616350,00

	2
	Устройство покрытия из резины с подготовкой и основанием из бетона 
	м2
	1
	3007,00

	3
	Засыпка грунтом толщиной 15 см с посевом газонных трав 
	м2
	1
	300,00

	4
	Ремонт отмосток оборудования бетоном
	м2
	1
	728,40

	5
	Ремонт отмосток оборудования асфальтобетоном
	м2
	1
	760,00

	6
	Установка бортового камня БР100.20.8
	 пог.м.
	1
	600,00

	7
	Футбольное поле (покрытие,ограждение,искуственная трава,ворота, лавки 7шт)
	м2
	1
	2613,00

	8
	Футбольное поле (покрытие с подготовкой)
	м2
	1
	2063,00

	9
	Посадка кустарника в "живую изгородь" однорядную (спирел,лапчатка и др.3 шт на 1п.м. кустарника)
	пог.м
	1
	459,00



	







































Приложение 5
к  муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Змиевка  Свердловского района Орловской области  в 2019-2024 годах»


Порядок
[bookmark: Par29]разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в Программу  

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную Программу  (далее  - Порядок).
2. Ответственным лицом за разработку дизайн - проектов является подрядная организация .  
3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор,  исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований. 
4. В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.
5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.
6. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.
7.Дизайн-проект должен быть разработан с учетом физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
8. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:
8.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;
8.2. разработка дизайн - проекта;
8.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с представителем заинтересованных лиц;
8.4. утверждение дизайн - проекта общественной  комиссией.
9. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в отдел архитектуры, строительства и ЖКХ и администрации   Свердловского района  согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.
10. В случае не урегулирования замечаний, отдел архитектуры, строительства и  ЖКХ администрации  Свердловского  района  передает дизайн - проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн - проекту.
11. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.
















































































 
 
