
	                               Приложение 1
                             к муниципальной программе
 «Формирование современной городской среды на территории
                          городского поселения Змиевка Свердловского района 
                                     Орловской области  в 2019-2024 годах»                  




Перечень
основных мероприятий и объемы финансирования муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории
городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области  в 2019-2024 годах»                  
                                                                                                                                                                                          Таблица 1
	N п/п
	Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы
	Ответственный исполнитель 
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат 
	Объемы финансирования, всего, тыс. руб.

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	

	
	Основное мероприятие  1:
Информирование жителей пгт. Змиевка  о реализации проекта «ЖКХ и городская среда» на территории пгт. Змиевка

	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ; отдел организационно-правовой работы и делопроизводства администрации Свердловского района

	10.01.2019г.
	До окончания срока реализации программы
	Обеспечение информирования населения о реализации проекта «ЖКХ и городская среда»
	0

	1.1.
	Подготовка и регулярная публикация  информационных материалов   в средствах массовой информации и на сайте администрации Свердловского района
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ; отдел организационно-правовой работы и делопроизводства администрации Свердловского района

	10.01.2019г.
	До окончания срока реализации программы
	
	0

	
	Основное мероприятие 2:
Привлечение жителей пгт. Змиевка  к принятию решения об обращении в администрацию Свердловского района  с предложением по включению дворовой территории, подлежащей благоустройству, в Программу
	Председатели советов многоквартирных домов, управляющая компания
	10.01.2019г.
	До окончания срока реализации программы
	Представление в администрацию Свердловского района  собственниками помещений многоквартирных домов протоколов общих собраний   
	0

	2.1.
	Обеспечение методического руководства в проведении общих собраний собственников помещений многоквартирных домов
	Отдел архитектуры, строительства и  ЖКХ администрации Свердловского района

	10.01.2019г.
	До окончания срока реализации программы.
	
	0

	2.2.
	Сбор протоколов проведения общих собраний собственников помещений многоквартирных домов






	Отдел архитектуры, строительства и  ЖКХ администрации Свердловского района

	10.01.2019г.
	По мере поступления протоколов
	
	0

	
	Основное мероприятие  3:
Привлечение граждан и организаций пгт. Змиевка   к принятию решений об обращении с предложением по включении общественной территории, подлежащей благоустройству в Программу.
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ; отдел организационно-правовой работы и делопроизводства администрации Свердловского района

	10.01.2019г.
	До окончания срока реализации программы
	
	

	3.1
	Сбор предложений граждан, организаций о включении общественной территории в Программу 
	Отдел архитектуры, строительства и  ЖКХ администрации Свердловского района

	10.01.2019г.
	По мере поступления предложений
	
	0

	
	Основное мероприятие  4:
Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий.
	Подрядная организация, Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Свердловского района

	Февраль 2019г.
	Январь
2020г.
	Дизайн-проекты 7 дворовых территорий
	

	4.1.
	Разработка дизайн-проектов дворовых территорий, включенных в перечень Программы
	Подрядная организация

	с даты утверждения перечня дворовых территорий, подлежащих включению в программу
	30.12.2019г./30.12.2020г.
	
	0

	4.2.
	Организация обсуждения с жителями  дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в перечень Программы и их утверждение
	Отдел архитектуры, строительства и  ЖКХ администрации Свердловского района

	01.02.2019г.
	30.12.2019г./30.12.2020г.
	
	0

	
	Основное мероприятие  5: Утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. 
	Отдел архитектуры, строительства и  ЖКХ администрации Свердловского района

	15.02.2019г.
	30.12.2019г.
	


	

	5.1
	Разработка дизайн-проектов общественных территорий, включенных в  Программу


	 Подрядная организация

	с даты утверждения перечня общественных территорий, подлежащих включению в программу
	30.12.2019г.
	
	0

	5.2.
	Организация обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в Программу

	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ; отдел организационно-правовой работы и делопроизводства администрации Свердловского района

	01.02.2019г.
	30.12.2019г.
	
	0

	
	Основное мероприятие  6:
Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий


	Подрядная организация
	2019-2024
	2019-2024
	
	6952,484 тыс. руб.

	6.1.
	Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ



	Администрация Свердловского района
	2019-2024
	 2019-2024
	Заключение муниципальных контрактов
	6952,484 тыс. руб.

	6.2
	Контроль проведения работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с муниципальными контрактами и дизайн-проектами


	Администрация Свердловского  района

	2019-2024
	 2019-2024
	Выполненные работы по благоустройству на 7 дворовых территориях 
	6952,484 тыс. руб.

	6.2.1
	В том числе  по п. 6.2 на 2019 год
	
	
	
	
	 3303,043 тыс. руб.

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	 2114,06313 тыс. руб.

	
	средства областного бюджета
	
	
	
	
	 21,35417 тыс. руб.

	
	Средства Дорожного Фонда Орловской области
	
	
	
	
	1134,59527 тыс. руб.

	
	средства бюджета городского поселения Змиевка

	
	
	
	
	33,03043 тыс. руб.

	
	В том числе:
Ремонт дворовой территории по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Кима Талатынова д.4,6,8
	
	2019
	2019
	Выполненные работы по благоустройству   дворовой территории
	Всего: 2494,26 тыс. руб.


	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	 1596,4137 тыс. руб.

	
	средства областного бюджета
	
	
	
	
	 16,12539 тыс. руб.

	
	Средства Дорожного Фонда Орловской области
	
	
	
	
	856,77831 тыс. руб.

	
	средства бюджета городского поселения Змиевка

	
	
	
	
	24,9426 тыс. руб.

	
	Ремонт дворовой территории по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Ленина, д.36
	
	2019
	2019
	[bookmark: __DdeLink__1598_1358617322]Выполненные работы по благоустройству   дворовых территорий
	Всего: 808,783 тыс. руб. 

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	 517,64943 тыс. руб.

	
	средства областного бюджета
	
	
	
	
	 5,22878 тыс. руб.

	
	Средства Дорожного Фонда Орловской области
	
	
	
	
	277,81696 тыс. руб.

	
	средства бюджета городского поселения Змиевка

	
	
	
	
	8,08783 тыс. руб.

	6.2.2
	В том числе  по п. 6.2 на 2020 год
	
	2020
	2020
	Выполненные работы по благоустройству   дворовых территорий
	3649,441 тыс. руб.

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	1824,52976 тыс. руб.

	
	средства областного бюджета
	
	
	
	
	18,42959 тыс. руб.

	
	Средства Дорожного Фонда Орловской области
	
	
	
	
	1617,56423 тыс. руб.

	
	средства бюджета городского поселения Змиевка
	
	
	
	
	188,91742 тыс. руб.

	
	В том числе из пункта 6.2.2: 
	
	
	
	
	

	
	Ремонт дворовой территории по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Чапаева д.6
	
	
	
	Выполненные работы по благоустройству   дворовых территорий
	120,220 тыс. руб.

	
	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	62,8414 тыс. руб.

	
	средства областного бюджета
	
	
	
	
	0,63476 тыс. руб.

	
	Средства Дорожного Фонда Орловской области
	
	
	
	
	55,54164 тыс. руб.

	
	средства бюджета городского поселения Змиевка
	
	
	
	
	1,2022 тыс. руб.

	
	Ремонт дворовой территории по адресу: Орловская область, Свердловский район, пер. Ленина д.2
	
	
	
	Выполненные работы по благоустройству   дворовых территорий
	404,082 тыс. руб.

	
	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	211,22175 тыс. руб.

	
	средства областного бюджета
	
	
	
	
	2,13355 тыс. руб.

	
	Средства Дорожного Фонда Орловской области
	
	
	
	
	186,68588 тыс, руб.

	
	средства бюджета городского поселения Змиевка
	
	
	
	
	4,04082 тыс. руб.

	
	Ремонт дворовой территории по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Молодежная д.8 — ул. Котовского д.12а
	
	
	
	Выполненные работы по благоустройству   дворовых территорий
	1616,156 тыс. руб.

	
	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	844,79707 тыс. руб.

	
	средства областного бюджета
	
	
	
	
	8,53330 тыс. руб.

	
	Средства Дорожного Фонда Орловской области
	
	
	
	
	746,66407 тыс. руб.

	
	средства бюджета городского поселения Змиевка
	
	
	
	
	16,16156 тыс. руб.

	
	Ремонт дворовой территории по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Революции д.1, д.3
	
	
	
	Выполненные работы по благоустройству   дворовых территорий
	496,671 тыс. руб.

	
	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	259,61987 тыс. руб.

	
	средства областного бюджета
	
	
	
	
	2,62242 тыс. руб.

	
	Средства Дорожного Фонда Орловской области
	
	
	
	
	229,46200 тыс. руб.

	
	средства бюджета городского поселения Змиевка
	
	
	
	
	4,96671 тыс. руб.

	
	Ремонт дворовой территории по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Ленина , д.20
	
	
	
	Выполненные работы по благоустройству   дворовых территорий
	1012,312тыс. руб.

	
	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	446,04967

	
	средства областного бюджета
	
	
	
	
	4,50556

	
	Средства Дорожного Фонда Орловской области
	
	
	
	
	399,21064

	
	средства бюджета городского поселения Змиевка
	
	
	
	
	162,54613

	6.3.
	Контроль проведения работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с муниципальным контрактом и дизайн-проектами

	Администрация Свердловского  района

	2019-2024
	2019-2024
	
	

	6.4
	Приемка выполненных работ в соответствии с Муниципальным контрактом
	Администрация Свердловского района; 
Представители заинтересованных лиц
	
	По мере выполнения работ
	Принятие выполненных работ
	

	
	Основное мероприятие  8:
Разработка  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории гт. Змиевка Свердловского района Орловской области  на 2019-2024 годы»
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Свердловского района
	Декабрь 2018г.
	Февраль 2020г.
	
	

	
	Всего  по основному мероприятию 6
	
	2019
	2020
	Обустройство 7 дворовых территорий 
	 6952,484 тыс. руб.

	6.4.1
	в том числе 2019 год:
	
	2019
	2019
	Обустройство 2 дворовых территорий 
	

	
	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	  2114,06313 тыс. руб.

	
	средства областного бюджета
	
	
	
	
	 21,35417тыс. руб.

	
	Средства Дорожного Фонда Орловской области
	
	
	
	
	1134,59527 тыс. руб. 

	
	средства бюджета городского поселения Змиевка
	
	
	
	
	 33,03043 тыс. руб.

	6.4.2
	в том числе 2020 год:
	
	2020
	2020
	Обустройство 5 дворовых территорий 
	3649,441тыс. руб.

	
	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	1824,52976 тыс. руб.

	
	средства областного бюджета
	
	
	
	
	18,42959  тыс. руб.

	
	Средства Дорожного Фонда Орловской области
	
	
	
	
	1617,56423 тыс. руб.

	
	средства бюджета городского поселения Змиевка
	
	
	
	
	188,91742 тыс. руб.

	
	Всего по Программе:
	
	
	
	
	6952,484 тыс. руб.

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	 3938,59289 тыс. руб.

	
	средства областного бюджета
	
	
	
	
	 39,78376 тыс. руб.

	
	Средства Дорожного Фонда Орловской области
	
	
	
	
	2752,1595 тыс. руб. 

	
	средства бюджета городского поселения Змиевка
	
	
	
	
	221,94785 тыс. руб.





