Реализация  федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
в  2020 году

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в  2020 году завершены приняты общественной комиссией  работы по благоустройству 5 дворовых территорий:

- Ремонт дворовой территории по программе формирование современной городской среды по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт.Змиевка, улица Ленина д.20,  сумма выполненных работ — 951573,28 руб.;
- Ремонт дворовой территории по программе формирование современной городской среды по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт.Змиевка, ул. Революции, д.1 – д.3, сумма выполненных работ — 466870,68руб.;
- Ремонт дворовой территории по программе формирование современной городской среды по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт.Змиевка, улица Чапаева, д.6, сумма выполненных работ — 120220,00 руб.;
[bookmark: __DdeLink__11872_2492263354]- Ремонт дворовой территории по программе формирования современной городской среды по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт.Змиевка, ул. Ленина, д.24, сумма выполненных работ — 458071,00 руб.;
- «Ремонт дворовой территории по программе формирование современной городской среды по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт.Змиевка, улица Молодежная, д.8 – улица Котовского д.12а» - сумма выполненных работ — 1284844,02  руб., 
       Объем выполненных работ составил 3281578,98 руб., в том числе средства Федерального бюджета — 1629149,66 руб., средства Дорожного Фонда Орловской области —1444879,77 руб., средства бюджета Орловской области — 16456,05 руб., средства городского поселения Змиевка — 191093,50  руб. 
      Подрядчик — ООО «Фрегат».
      Сроки выполнения работ: с 20.04.2020г. по 10.07.2020г.
 Дворовые территории имеют освещение, малые архитектурные формы в виде  скамеек со спинкой, урн, дворовые проезды в нормативном виде.  Обеспечено трудовое участие жителей. Благоустройство дворовых территорий  выполнено с учетом необходимой физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (в виде скосов бордюров). 



