Отчет
отдела архитектуры, строительства и ЖКХ за 2014 год и 2015 год.

Архитектура

Выполнено градостроительных планов земельных участков – 64                
( 2013-62)
Подготовлены проекты планировочной организации земельных участков – 67 (2013-63)
Подготовлено актов выбора земельных участков для строительства – 61   (2013-41)
Выдано разрешений на строительства –  71                                                         (2013-63)
Выдано разрешений на ввод объекта в эксплуатацию –  14                             (2013-21)
Введено в эксплуатацию 
2014 год - 1 159,9 м2, 
2015 год – 728,4 кв.м. 10 домов 

(2013-1507) жилой площади (8 жилых домов)

Строительство

Строительство корпуса на 140мест Детского сада №1 п.Змиевка.

Начато строительство корпуса детского садика №1 п.Змиевка на 140 мест с октября 2014 года  – стоимость строительства 108,6 млн.руб. Окончание – 19 ноябрь 2015 года по разрешению на строительство.
Софинансирование по строительству составляет - 5,453 млн. руб.

Водоснабжение, газификация.

Сложная ситуация в районном центре п.Змиевка. Из 25 км существующей водопроводной сети 90 процентов имеет 100 % износ, вследствие чего происходят частые порывы и перебои со снабжением водой. Треть территории поселка вообще не имеет центрального водоснабжения. Для решения проблемы необходимо построить 15 км водопровода и заменить сети существующего. В 2014-2015 году администрацией п. Змиевка выполнен проект реконструкции 13 км  водопровода, направлен на проведение госэкспертизы.  Руководство области приняло решение о включению объекта ремонта в программу на 2016 год.
          За последние годы построены водопроводные сети в 12-и сельских населенных пунктах района – п.Морозовский, д.Хотетово, д. Борисоглебское, д.Степановка, д. Разбегаевка, д. Гагаринка, п.Хорошевский, д. Гостиново, д. Яковлево-д.Хвощино 1 и 2 этапы), д. Новопетровка.   Выполняются строительные работы в д. Котовка и с. Никольское.  Включена в ФЦП «Ликвидация последствий радиационных аварий» на 2015 год  д. Городище. И направлены документы на участие в программе по д.Васильевка. 
Суммарный объем инвестиций по строительству сетей водопровода по району составляет – 145 млн. руб.

В рамках Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий до 2017 года и на период до 2020 года» построен и введен в эксплуатацию водопровод:
- в Яковлево-Хвощино (1 этап) Яковлевского сельского поселения протяженностью 4,833 км,  стоимостью 8,021 млн. руб. 
- в Яковлево-Хвощино (2 этап) Яковлевского сельского поселения протяженностью 4,948 км, стоимостью 4,76 млн. руб. 
- п.Хорошевский Красноармейского с/п поселения протяженностью 4,267 км стоимостью 6,9 млн.руб.
-  «Водоснабжение с.Никольское  протяженностью 5,9 км      – 7,55 млн. руб.
Освоение - 27,231 млн.руб.
На 2016 год подана заявка по объектам:
- Водопровод в д.Давыдово Яковлевского сельского поселения 11,5 млн.руб. 2,97км.
- Газораспределительные сети в п.Петровский Яковлевского сельского поселения 1,3 млн.руб. 2,8 км.
- Газораспределительные сети в д.Городище ул.Коммунальная 0,6 км, 851,78 тыс.руб.
- Водоснабжение д.Васильевка 4,6км,    4677,26тыс.руб.
- Строительство многофункциональной универсальной спортивной площадки  в д.Разбегаевка 30х50м,  4325,0 тыс.руб.

Общая стоимость работ – 27 833,5 тыс.руб.,  
софинансирование района – 4 442,2 тыс. руб.

В рамках ДОЦП «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года».
Построены в 2014 году: 
- строительство водопровода д. Новопетровка протяженностью 6,119 км стоимостью 13,7 млн.руб.
Введена в эксплуатацию блочная котельная сельского Дома культуры д. Красная Рыбница – 2,5 млн.руб.

В 2015 году ведется строительство:
- «Строительство сети водоснабжения д. Котовка» - 15,4 млн. руб. 7.1 км. Завершение строительства в 2015 году.

- «Строительство сети водоснабжения д. Городище» - протяженностью 3,04 км. стоимостью 6,3 млн.руб.

Всего в 2014 году построено водопроводных сетей – 25,98 км (2013- 20,27 км), на сумму 39,678   (2013 - 35,707) млн.руб.

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Составлены перечни автомобильных дорог общего пользования местного значения, общая протяженность дорог составляет 435 км, 64 км с твердым покрытием. 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
 В 2014 году были отремонтированы:
Ремонт автодороги д.Знаменское-Анненский Лазавец  – 5,524 млн.руб. протяженностью 1,4 км.
Ремонт улично-дорожной сети п.Змиевка, дорога к кладбищу – 1,425млн.руб. 500 м.

ВСЕГО  – 6,949 млн.руб. (2013 - 12,924) 

На 2015 год выделены средства от акцизов на бензин на общую сумму - 7,175 млн. руб.  Городскому поселению – 579,0 тыс. руб. Выделена субсидия из средств дорожного фонда Орловской области 12,0 млн.руб. на ремонт автодороги и тротуара по ул.Ленина п. Змиевка.
Проведено:
- ремонт а/д  д. Марьевка ул.Полевая, ул.Лесная – 1,2 км, стоимостью 1,2 млн. руб. 
- ремонт а/д  д. Нахлестово ул.Береговая 1,12 км, стоимость 1,624 млн. руб.
- ремонт тротуара мемориала п.Змиевка – 693 м2, стоимость – 0,245 млн. руб.
- ремонт улично-дорожной сети п. Змиевка, внутриквартальный проезд – 693 м2, 
608 тыс. руб.
- заключены договора на зимнее и летнее содержание дорог с  ОАО «РИМЕКС»

Для выполнения ремонтных работ автомобильных дорог подготовлена проектная документация по объектам:
- д. Сандровка – 1,5 км                                               1,787 млн. руб.
- д. Поздеево - 2, 2 км.                                                8,6 млн.руб.
- д. Давыдово – 2,0 км                                                4,998 млн. руб.
- д. Никуличи – 2,2 км                                                 4,147 млн. руб.
- д. Нахлестово – 1,12 км                                             2,010  млн. руб.
- с. Никольское ул.Центральная 0,3 км                     1,582 млн. руб. 
- с. Никольское ул.Северная  1,2 км                           7,7  млн. руб. 
- с. Никольское ул.Молодежная 2,4 км                     12,779 млн. руб. 
- с. Богодухово ул.Речная, ул.Заречная 1,9 км          5,2 млн.руб
- 7 улиц п.Змиевка -    1,9 км                                        2,7 млн.руб.
ВСЕГО на сумму – (16,79 км)                             51,5  млн. руб.

Выполнена проектная документация по автодороге Кошелево-Барановка, протяженностью 4,2 км и направлена на проведение Госэкспертизы. Планируется строительство в 2016 году по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий до 2017 года и на период до 2020 года».


ЖКХ

Ремонт многоквартирных жилых домов,  ЖКХ в 2014 г.

Выполнен ремонт одного дома в п. Змиевка ул. Жадова д.3 –  2 ,2 млн. руб.
Оказана организационная помощь в подготовке к отопительному сезону объектов образования, культуры и ЖКХ.
В 2015 году ремонтные работы не проводились.

Канализация
Очень серьезной проблемой является состояние канализационных сетей и очистных сооружений п.Змиевка. Существующие очистные сооружения производительностью 200 м3/час, технически устарели и не в полной мере выполняют свои функции. Увеличивается число потребителей, а мощности остаются прежними. 
Только проектные работы составляют: 
- на сооружения биологической очистки городских сточных вод производительностью, 0,2 тыс. м3/сут. составляет  2 млн. 755 тыс. руб.
- Канализационная насосная станция перекачки бытовых сточных вод или неагрессивных и невзрывоопасных производственных сточных вод производительностью, 0,0042 тыс. м3/ч - 3 шт – 809 тыс.руб.
- Реконструкция сетей канализации п. Змиевка – 800,0 тыс. руб.
         Строительные работы по реконструкции канализационных сетей и очитных сооружений,  по предварительной оценке, составят не менее 30 млн. руб.
        Останавливает также возможность разработки проектной документации помимо дефицита бюджета, так же отсутствие федеральных программ по этому направлению и как следствие не возможность реализации проекта.
Жилище

По федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий до 2017 года и на период до 2020 года»: 
- в 2014 году субсидии на улучшение жилищных условий получили 3 семьи (граждане) – 12 человек, 1,61 млн. руб. – освоено средств федерального бюджета 605 707,0 руб., областного бюджета – 581 500,0 руб., местного бюджета 456 300 руб.
В 2015 году запланировано 1 семья – 1 006,348 тыс. руб.    298,802 тыс.руб. районный бюджет.
Оплачена задолженность за 2014 год – 456 309,0 руб. 

ФЦП «Обеспечение жильем молодых  семей в 2011-2015 годах»

2014 г
По программе получили субсидию 2 многодетных семьи – освоено 1,52 млн. руб. средств федерального бюджета 486 864,0 руб., областного бюджета – 623 796,0 руб., местного бюджета 410 790 руб. 
2015
В 2015 году запланировано 3 многодетных семьи – на сумму субсидии 2 130,03, районный бюджет - 430 тыс. руб..Пока соглашение с Правительством области не заключалось.







Обеспечение жильем Ветеранов ВОВ.

В 2014 году улучшили жилищные условия 6 человек.  Сумма - 5 838 048,0 руб.
В 2015 году поданы документы на 5 человек.                  Сумма - 5 035392,0 руб.


Начальник отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ                                                                      В.В. Дубинин
