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ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РЕМОНТ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ  НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РАЙОНА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
	Наименование программы
	Муниципальная программа «Ремонт улично-дорожной сети  населенных пунктов района и автомобильных дорог общего пользования местного значения Свердловского района Орловской области» (далее – программа)

	Ответственный 
исполнитель
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Свердловского района

	Соисполнители программы
	Администрации сельских поселений

	Цели и задачи программы
	Создание условий для комфортного проживания и безопасного дорожного движения в Свердловском районе

	Целевые индикаторы
	Выполнение мероприятий по:

-ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети городского и сельских поселений Свердловского района;

 -разработке сметной документации на ремонт автодорог местного значения и улично-дорожной сети городского и сельских поселений;

-повышению транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети населенных пунктов и сети автомобильных дорог  общего пользования районного значения

	Сроки и этапы реализации программы
	2018-2021 годы

	Объемы и источники финансирования
	Предполагаемый объем финансирования:

(тыс. рублей)

Источники финансирования
Всего
по
программе
2018
Объемы финансирования
в том числе по годам
2019
2020
2021
Всего по программе
   59526,45428
22347,0
10219,57925
16639,47204
10320,40299
из них
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
областной 
бюджет
52773,60861
19200,00
9444,72445
14128,88416
10000,00
районный 
бюджет
3616,80317
3147,00
0
309,37083
160,43234
Бюджет сельских поселений
3136,0425
0,0
774,8548
2201,21705
159,97065


	Ожидаемые результаты  реализации  
	Доведение транспортно-эксплуатационных показателей улично-дорожной сети городского и сельских поселений и автомобильных дорог общего пользования районного значения. 

	Перечень подпрограмм
	Не предусмотрено


1. Общая  характеристика сферы реализации Программы, включая описание  текущего состояния, основных проблем в указанной  сфере и прогноз ее развития
          Необходимость разработки Муниципальной программы «Ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов района и развитие автомобильных дорог общего пользования районного значения Свердловского района Орловской области» (далее Программа) обусловлена тем, что неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети  населенных пунктов на территории Свердловского района при постоянном темпе роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально - экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, невозможность проезда пожарной техники, трудности в подвозе учеников к основным общеобразовательным учреждениям,  дополнительные потери времени и ограничения на поездки.
Всего на территории района расположено автодорог общего пользования 394,885 км, из них:
-  Федерального  значения – Орел-Тамбов протяженностью 27,5 км.

- Регионального значения –   протяженностью 167,397 км;
- Местного значения Свердловского района -  протяженностью 177,5 км;
- Местного значения администраций сельских поселений -  протяженностью 222,977;
- Местного значения городского поселения Змиевка —  протяженностью 32,15 км .
-  с твердым покрытием 336,6222 км., в том числе местного значения 141,7252 км.
-  без твердого покрытия 290,9018 км.
          В результате недостаточного финансирования работ по ремонту улично-дорожной сети населенных пунктов, автомобильных дорог общего пользования местного значения их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки, увеличенному износу автомобильного транспорта, увеличению риска автотранспортных аварий, затруднено медицинское обслуживание населения, возникают трудности с пожаротушением, обеспечением населения товарами и услугами, возникают проблемы с доставкой учеников в учебные заведения. 
      Транспортно-эксплуатационным показателям соответствуют  141,7252 км автодорог местного значения,   не соответствуют 290,9018 км.
         Таким образом, основной целью Программы является ремонт улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Свердловского района. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований района;
 - выполнение мероприятий на разработку сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципальных образований района; 
- повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования районного значения.
Тактическая задача – обеспечение комфортного проживания граждан в населенных пунктах, устойчивое функционирование автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения  целей и решения  задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации
        Программа направлена на обеспечение качественного и высокоэффективного ремонта улично-дорожной и транспортной инфраструктуры Свердловского района, а также на:
          1) повышение уровня жизни населения за счет восстановления и расширения улично-дорожной и транспортной инфраструктуры,  соответствующей потребностям населения в экономике;
          2) повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;
              3) сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом;
         4) снижение отрицательного воздействия транспортно - дорожного комплекса на окружающую среду.
          Реализация Программы предусматривает переход к формированию условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, создание предпосылок устойчивого развития муниципального образования.
III. Характеристика основных мероприятий  программы
Нормативно-правовое, информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения  мероприятий Программы осуществляется муниципальным заказчиком – координатором Программы – администрацией муниципального образования Свердловского района Орловской области.

Программа включает широкий  спектр мероприятий по содержанию, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Свердловского района, городского поселения Змиевка и сельских поселений района.

Срок реализации Программы 2018-2021  годы.

Программа подлежит ежегодному  пересмотру и корректировке.

Перечень программных мероприятий
Программа включает в себя мероприятия, направленные на ремонт автомобильных дорог общего пользования районного значения  и улично-дорожной сети городского и сельских поселений  района, разработку сметной документации на ремонт улично-дорожной сети городского и сельских поселений. Перечень программных мероприятий отражен в приложении 1 к муниципальной программе.

 IV. Обобщенная характеристика мер государственного  регулирования
В ходе выполнения  муниципальной Программы предусматривается применение правового регулирования  в сфере реализации Программы. Предусматривается  проведение ежегодного мониторинга действующей нормативно - правовой базы.

Применение налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования в рамках реализации Программы не предусмотрено.

Сведения о мерах правового регулирования представлены в приложении 4  к муниципальной программе.

V. Прогноз сводных показателей
муниципальных заданий по этапам реализации Программы
 На 2018 год.
  Ремонт автодорог общего пользования местного значения для организации подвоза учащихся  образовательных учреждений в базовые основные школы района и приведения полотна дорог в нормативное состояние: 
-  ремонт улично-дорожной сети п. Змиевка Свердловского района Орловской области 7,511 (км. ул. Советская, ул. Калинина, ул. Дзержинского, ул. Веселая, ул. Южная - ул. Малиновая, ул. Малиновая, ул. Тихая, ул. Кима Талатынова, ул. Садовая, пер. Революции, ул. Котовского

ул. Решилина, ул. Береговая, ул. Елькина – ул. Спивака, ул. Березовая, ул. Ульяновская, ул. Лазурная, ул. Спортивная, ул. Орловская, ул. Чапаева, ул. Привокзальная – ул. Мира, ул. Малиновая – ул. Тихая, ул. Жадова, ул. Фета -  ул. Куйбышева;

- ремонт дорог местного значения по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Горького, 0,6 км.;
- ремонт улично-дорожной сети с. Никольское (ул. Восточная, ул. Северная) Никольского сельского поселения Свердловского района Орловской области – 0,650 км;

- ремонт дорог местного значения по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Школьная– 0,350 км;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (грейдирование, окашивание, установка и ремонт  дорожных знаков, ямочный ремонт щебеночных и асфальтобетонных покрытий и другие работы по содержанию автомобильных дорог).

На 2019 год:
 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
 сельских населенных пунктов :
- Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу : д. Кошелево, ул. Заречная от д. №7 до д. №24  Кошелевского сельского поселения Свердловского района  Орловской области — 0,77 км.;
- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: д. Никуличи, ул. Веселая Новопетровского сельского поселения Свердловского района Орловской области — 0,52 км.;
- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: д. Федоровка, ул. Раздольная  Новопетровского сельского поселения Свердловского района Орловской области — 0,461 км.;
- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: п. Хлюпино, ул. Раздольная Котовского сельского поселения  Свердловского района Орловской области — 0,8 км.;
- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: п. Хорошевский, переход с ул. Заводской к ул. Хорошевская, ул. Хорошевская от дома №1 до дома №35 Красноармейского сельского поселения Свердловского района Орловской области — 1,2 км.;
- Ремонт дороги общего пользования местного значения по адресу: с. Никольское, ул. Слободская Свердловского района Орловской области — 0,45 км.;
- Ремонт дороги общего пользования местного значения по адресу: с. Никольское, ул. Садовая  Свердловского района Орловской области — 0,45 км.;
- Ремонт дороги общего пользования местного значения по адресу: д. Городище, ул. Первомайская Свердловского района Орловской области — 0,6732км.;
- Ремонт дороги местного значения по ул. Длинная, д. Яковлево Яковлевского сельского поселения Свердловского района Орловской области 1,0 км.
На 2020 год:
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
 сельских населенных пунктов и пгт. Змиевка :
- Ремонт автомобильных дорог местного значения по адресу: д. Красная Рыбница, ул. Луговая, пер. Полевой Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области, 0,51 км;
- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: д. Домнино, ул.Заречная Новопетровского сельского поселения Свердловского района Орловской области — 0,568 км.;
- Ремонт автомобильной  дороги  местного значения по адресу: д. Степановка, ул.Речная от д.13 до д.46, переход от ул.Речная до ул.Центральная Красноармейского сельского поселения Свердловского района Орловской области (корректировка), 0,72 км.;
- Ремонт дороги местного значения по адресу: ул. Овражная, д. Долгое Яковлевского сельского поселения Свердловского района Орловской области, 0,2 км.;
- Ремонт дороги местного значения по адресу: ул. Длинная, д. Яковлево Яковлевского сельского поселения Свердловского района Орловской области» (2-ой этап) — 0,555 км.;
- Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: с.Никольское, ул. Северная Никольского сельского поселения Свердловского района Орловской области, 0,8 км.;
- Ремонт дороги общего пользования местного значения по адресу: д.Марьевка, до ул.Ленинский поселок Котовского сельского поселения Свердловского района Орловской области, 0,7 км.;
- Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: п.Змиевка, ул.8-го марта Свердловского района Орловской области, 0,8365 км.;
- Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: с. Богодухово, ул. Речная Свердловского района Орловской области 1 этап, 0,4917 км;
- Ремонт автомобильных дорог местного значения по адресу: д. Красная Рыбница, ул. Заречная Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области — 0,51 км.;
- Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: д.Кошелево, ул. Солнечная от д. 10 до д.26 Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области — 0,35 км.;
-Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: д. Барановка, пер. Садовый — ул. Центральная Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области — 1,3 км.;
- Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Чкалова — 0,07 км.
Ремонт светофорных объектов за счет средств Дорожного Фонда Орловской области:
- «Монтаж светофорного объекта на ул. Ленина д.48 (музыкальная школа) в пгт. Змиевка Свердловского района Орловской области» ;
- «Монтаж светофорного объекта в районе пешеходного перехода на ул. Ленина д.21 (детский сад №1) в пгт. Змиевка Свердловского района Орловской области»;
- «Монтаж светофорного объекта на ул. Ленина д.56 (библиотека) в пгт. Змиевка Свердловского района Орловской области»;
- «Обустройство пешеходного перехода по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Чапаева, ул. Школьная».
На 2021 год:
- Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт.Змиевка, ул.Жадова – ул.Степанова — 0,372 км.,
-  Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт.Змиевка, ул.Коммунальная — 0,381 км.,
- Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: п.Хорошевский, ул.Раздольная от д.1 до д.5 Красноармейского сельского поселения Свердловского района Орловской области — 0,52км.,
- Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: с.Богодухово, ул.Речная Свердловского района Орловской области (корректировка) 2-й этап — 0,506 км.,
-  Ремонт автомобильной дороги местного значения по  адресу: д. Чибисы, ул. Береговая, Яковлевского сельского поселения Свердловского района Орловской области 0,532,
- Ремонт автомобильной дороги  местного  значения по адресу: Орловская область, Свердловский район, Новопетровское сельское поселение, д. Никуличи, ул. Верхняя, от дома №1 до дома №17 — 0,81 км.,
- Ремонт автомобильной дороги  местного  значения по адресу: пос. Морозовский, ул.  Марта Котовского сельского поселения Свердловского района Орловской области от дома №5 до дома №31 (корректировка)  — 0,445 км.,
- Ремонт автомобильной дороги  местного  значения по адресу: пос. Морозовский, ул.  Котвоского Котовского сельского поселения Свердловского района Орловской области — 0,15664 км.,
- Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: д. Философово, ул. Молодежная-п. Роща, ул. Зеленая Никольского сельского поселения Свердловского района Орловской области- 1,571м;
-  Ремонт автомобильной дороги местного значения по  адресу: д. Чибисы, ул. Береговая, Яковлевского сельского поселения Свердловского района Орловской области 2 этап -  0,135 км;
- Ремонт подъездной дороги к площадке ТКО по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Ленина, д.7 — 0,065 км.;
- Ремонт междворового проезда по адресу: Орловская обл., Свердловский р-он, пгт. Змиевка, ул. Ленина д.32-д.34 — 0,048 км.;
- Ремонт тротуара по адресу: Орловская обл., Свердловский р-он, пгт. Змиевка, ул. Ленина от д.30 до д.34 — 0,081 км.
VI. Информация об участии общественных, научных
и иных организаций, а также целевых внебюджетных
фондов в реализации Программы
 Участие  общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в рамках реализации Программы не запланировано.

VII. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы
     Финансовое обеспечение программы реализуется за счет средств федерального, областного, районного бюджетов и бюджетов поселений. 

Предполагаемый объем финансирования мероприятий  программы отражен в приложении 2 к муниципальной программе.

Порядок направления и основные условия использования средств районного бюджета устанавливаются муниципальными нормативными правовыми актами района.

VIII. Анализ рисков реализации Программы и описание мер
управления рисками реализации Программы
Риски реализации Программы разделены на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя и соисполнителей Программы, и внешние, наступление или ненаступление которых не зависит от действий исполнителей Программы.

Внутренние риски могут являться следствием:

а) низкой исполнительской дисциплины должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы;

б) несвоевременной разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Программы;

в) недостаточной оперативности при корректировке плана реализации Программы при наступлении внешних рисков реализации Программы.

Мерами управления внутренними рисками являются:

а) детальное планирование хода реализации Программы;

б) оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

в) своевременная актуализация ежегодных планов реализации Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы;

г) межведомственная координация при проведении мероприятий Программы, осуществляемая ответственными исполнителями программы.

Внешние риски могут являться следствием:

а) деятельности иных органов государственной власти (органов местного самоуправления) - несогласованности выполнения работ в рамках Программы;

 б) возникновения дестабилизирующих общественных процессов.

Для управления рисками этой группы предусмотрено проведение в течение всего срока выполнения Программы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации Программы и при необходимости актуализация плана реализации программы.

IX. Прогноз  конечных результатов реализации 
муниципальной программы
        Программа носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни района и общества на протяжении длительного времени.           
        Реализация Программы предусматривает переход к формированию условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, создание предпосылок устойчивого развития муниципального образования.
X. Порядок и методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя Программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий Программы, подпрограмм и решения задач Программы.

Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при принятии решений:

о корректировке плана реализации Программы на текущий год;

формировании плана реализации Программы на очередной год;

подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы.

Для проведения текущего мониторинга реализации Программы соисполнители Программы предоставляют в ответственному исполнителю отчетную информацию, в следующие сроки:

1) оперативная информация о ходе реализации Программы - ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

2) годовой отчет о реализации Программы в отчетном году - до 10 февраля года, следующего за отчетным.

В случае необходимости ответственный исполнитель Программы дополнительно запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов в Аппарат Губернатора и Правительства Орловской области, а также для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы.

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

При оценке эффективности реализации  Программы учитываются следующие критерии :

степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом ;

степень реализации мероприятий, решения задач и достижения цели Программы (выполнение мероприятий Программы и подпрограммы в соответствии с планом реализации Программы - соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому);

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств (соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий Программы) .

 Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется главе администрации района.

Программа считается завершенной, и ее финансирование прекращается после завершения сроков реализации Программы, выполнения всех программных мероприятий или достижения целей Программы.  Руководитель  Программы, при необходимости, вносит Главе  администрации района предложения (с обоснованиями)  о продлении срока  реализации Программы.

XI. Механизм мониторинга реализации Программы 
Муниципальный заказчик - координатор Программы организует работу исполнителей мероприятий Программы по реализации Программы и подготовке необходимых материалов для своевременного и правильного составления отчетности.

В течение всего периода реализации Программы осуществляется полугодовой и годовой мониторинги реализации Программы

XII. Организация управления Программой
 и контроль за  ходом ее реализации
В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик- координатор Программы осуществляет:

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

XIII. Оценка социально-экономической эффективности
реализации мероприятий Программы
Программа включает в себя мероприятия, направленные на ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов района и развитие автомобильных дорог общего пользования районного значения, разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию  автомобильных дорог общего пользования районного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, строительство и  реконструкцию  автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. 

    В результате реализации Программы будет:  
- отремонтировано 10,2845 км  улично-дорожной сети городского поселения Змиевка;
- отремонтировано 18,35384 км улично-дорожной сети сельских населенных пунктов;
- выполнены работы по обустройству 4 светофорных объекта;
- созданы  комфортные условия для проживания населения Свердловского района;
- распределены транспортные потоки и снижена нагрузка на основные автомобильные дороги;
- снижено количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах;
- уменьшена зона негативного влияния автомобильных дорог на здоровье населения и придорожные экосистемы.
                                                                                                          Приложение 2  
                                                                                                        к муниципальной программе 
                                                                                                         «Ремонт улично-дорожной сети
                                                                                                           населенных пунктов района
и автомобильных дорог общего
пользования местного значения 
                                                                                                        Свердловского района
                                                                                                             Орловской области» 
Ресурсное обеспечение  
муниципальной программы  «Ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов района и автомобильных дорог общего пользования местного значения Свердловского района Орловской области»
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

	Наименование
	Срок
исполнения
	Протяженность/ площадь,
Км/м2
	Объём финансирования (тыс. руб.)

	
	
	
	всего
	в том числе за счёт средств

	
	
	
	
	бюджета области
	районный бюджет      /городского поселения  Змиевка
	Бюджет сельского поселения

	Объекты 2018 года

	Ремонт улично-дорожной сети пгт. Змиевка Свердловского района Орловской области

	пгт. Змиевка:

ул. Советская

ул. Калинина

ул. Дзержинского

ул. Веселая

ул. Южная - ул. Малиновая

ул. Малиновая

ул. Тихая

ул. Кима Талатынова

ул. Садовая

пер. Революции

ул. Котовского

ул. Решилина

ул. Береговая

ул. Елькина – ул. Спивака

ул. Березовая

ул. Ульяновская

ул. Лазурная

ул. Спортивная

ул. Орловская

ул. Чапаева

ул. Привокзальная – ул. Мира

ул. Малиновая – ул. Тихая

ул. Жадова

ул. Фета -  ул. Куйбышева


	      2018г.
	7,511
	8964,677
	8875,03
	89,647
	

	Ремонт улично – дорожной сети: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Горького

	пгт. Змиевка, ул. Горького


	2018г.
	0,6
	2845,721
	2824,97
	20,751
	

	Ремонт улично-дорожной сети с. Никольское (ул. Восточная, ул. Северная) Никольского сельского поселения Свердловского района Орловской области

	С. Никольское, ул. Восточная, ул. Северная
	2018г.
	0,650
	    5858,59
	       5800,0
	58,59
	

	Ремонт дорог местного значения по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Школьная

	Пгт. Змиевка, ул. Школьная
	2018 г.
	0,320
	1786,577
	1700,0
	86,577
	

	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2018г.
	
	2891,435
	-
	2891,435
	

	
	

	ИТОГО: 2018г.
	9,081 км.
	22347,0
	19200,0
	3147,00
	0

	Объекты 2019 года

	Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу : д. Кошелево, ул. Заречная от д. №7 до д. №24  Кошелевского сельского поселения Свердловского района  Орловской области

	д. Кошелево, ул. Заречная от д. №7 до д. №24
	2019г.
	0,77 км.
	1154,3070
	1078,57035
	0
	75,73665

	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: д. Никуличи, ул. Веселая Новопетровского сельского поселения Свердловского района Орловской области

	д. Никуличи ул. Веселая
	2019г.
	0,52 км.
	1141,42416
	1130,009
	0
	11,41516

	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: д. Федоровка, ул. Раздольная  Новопетровского сельского поселения Свердловского района Орловской области

	д. Федоровка, ул. Раздольная
	2019г.
	0,461 км.
	569,784
	257,575
	0
	312,209

	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: п. Хлюпино, ул. Раздольная Котовского сельского поселения  Свердловского района Орловской области

	п. Хлюпино, ул. Раздольная
	2019г.
	0,8 км.
	1428,570
	1414,28
	0
	14,29

	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: п. Хорошевский, переход с ул. Заводской к ул. Хорошевская, ул. Хорошевская от дома №1 до дома №35 Красноармейского сельского поселения Свердловского района Орловской области

	п. Хорошевский ул. Хорошевская от д. №1 до д. №35, от ул. Заводская до ул. Хорошевская
	2019г.
	1,2 км.
	1486,7740
	1278,57015
	0
	208,20385

	Ремонт дороги общего пользования местного значения по адресу: с. Никольское, ул. Слободская Свердловского района Орловской области

	с. Никольское, ул. Слободская
	2019г.
	0,45 км.
	751,223
	714,285
	0
	36,938

	Ремонт дороги общего пользования местного значения по адресу: с. Никольское, ул. Садовая  Свердловского района Орловской области

	с. Никольское, ул. Садовая
	2019г.
	0,45 км.
	751,223
	721,42785
	0
	29,79515

	Ремонт дороги общего пользования местного значения по адресу: д. Городище, ул. Первомайская Свердловского района Орловской области

	д. Городище, ул. Первомайская
	2019г.
	0,6732км
	1470,061
	1428,570
	0
	41,491

	Ремонт дороги местного значения по ул. Длинная, д. Яковлево Яковлевского сельского поселения Свердловского района Орловской области

	д. Яковлево ул. Длинная
	2019г.
	1,0 км.
	1466,21309
	1421,43710
	0
	44,77599

	ИТОГО
	2019 г.
	6,3242 км
	10219,57925
	9444,72445
	0
	774,8548

	Объекты 2020 года

	Ремонт автомобильных дорог  за счет средств Дорожного Фонда Орловской области

	Ремонт автомобильных дорог местного значения по адресу: д. Красная Рыбница, ул. Луговая, пер. Полевой Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области

	д. Красная Рыбница, ул. Луговая, пер. Полевой
	2020г.
	0,51
	634,43706

	225,330
	0
	409,10706

	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: д. Домнино, ул.Заречная Новопетровского сельского поселения Свердловского района Орловской области

	д. Домнино, ул.Заречная 
	2020г.
	0,568
	1359,56592

	609,615
	0
	749,95092

	Ремонт автомобильной  дороги  местного значения по адресу: д. Степановка, ул.Речная от д.13 до д.46, переход от ул.Речная до ул.Центральная Красноармейского сельского поселения Свердловского района Орловской области (корректировка)

	д. Степановка, ул.Речная от д.13 до д.46, переход от ул.Речная до ул.Центральная
	2020г.
	0,72
	835,59045

	591,800
	0
	243,79045

	Ремонт дороги местного значения по адресу: ул. Овражная, д. Долгое Яковлевского сельского поселения Свердловского района Орловской области

	д. Долгое ул. Овражная 
	2020г.
	0,2
	271,72556
	184,21256
	0
	87,513

	Ремонт дороги местного значения по адресу: ул. Длинная, д. Яковлево Яковлевского сельского поселения Свердловского района Орловской области» (2-ой этап)

	д. Яковлево, ул. Длинная 2 этап.
	2020г.
	0,555
	680,67256

	673,51256

	0
	7,16

	Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: с.Никольское, ул. Северная Никольского сельского поселения Свердловского района Орловской области 

	с.Никольское, ул. Северная
	2020г.
	0,8
	1328,1411

	921,270

	0
	406,8711

	Ремонт дороги общего пользования местного значения по адресу: д.Марьевка, до ул.Ленинский поселок Котовского сельского поселения Свердловского района Орловской области

	д.Марьевка, до ул.Ленинский поселок
	2020г.
	0,7
	864,9386

	856,28921

	0
	8,64939

	Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: п.Змиевка, ул.8-го марта Свердловского района Орловской области

	п.Змиевка, ул.8-го марта
	2020г.
	0,8365
	4106,046

	3982,500

	123,546
	0

	Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: с. Богодухово, ул. Речная Свердловского района Орловской области 1 этап

	с. Богодухово, ул. Речная
	2020г.
	0,491
	846,16591

	837,2925

	0
	8,87341

	Ремонт автомобильных дорог местного значения по адресу: д. Красная Рыбница, ул. Заречная Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области

	д. Красная Рыбница, ул. Заречная
	2020г.
	0,51
	892,01415

	863,32726

	0
	28,68689

	Выполнение работ по объекту ремонта: "Ремонт автомобильных дорог местного значения по адресу: д. Кошелево, ул.Солнечная от д.10 до д.26 Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области " 


	д.Кошелево,
ул. Солнечная от д. 10 до д.26 Кошелевского сельского поселения
Свердловского района Орловской области

	2020г.
	0,35
	486,21964
	235,60481
	0
	250,61483

	Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: д. Барановка, пер. Садовый — ул. Центральная Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области


	д. Барановка, пер. Садовый — ул. Центральная

	2020г.
	1,3
	1347,79026
	1320,500
	27,29026
	0

	Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Чкалова


	Пгт. Змиевка ул. Чкалова

	2020г.
	0,07
	612,47921
	579,500
	32,97921
	0

	Ремонт светофорных объектов за счет средств Дорожного Фонда Орловской области


	Монтаж светофорного объекта на ул. Ленина д.48 (музыкальная школа) в пгт. Змиевка Свердловского района Орловской области


	Светофорный объект на ул. Ленина д.48 (музыкальная школа)

	2020г.
	1
	999,52170
	947,02387
	52,49783
	0

	Монтаж светофорного объекта в районе пешеходного перехода на ул. Ленина д.21 (детский сад №1) в пгт. Змиевка Свердловского района Орловской области


	Светофорный объект на ул. Ленина д.21 (детский сад №1)

	2020г.
	1
	414,32647
	393,61014
	20,71633
	0

	Монтаж светофорного объекта на ул. Ленина д.56 (библиотека) в пгт. Змиевка Свердловского района Орловской области


	Светофорный объект на ул. Ленина д.56 (библиотека) 
	2020г.
	1
	509,84145
	483,38306
	26,45839
	0

	Обустройство пешеходного перехода  по адресу:   Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка ул. Чапаева, ул. Школьная

	Пешеходный переход ул. Чкалова, ул. Школьная
	2020г.
	1
	449,996
	424,11319
	25,88281
	0

	ИТОГО
	2020 г.
	7,6105 км./4 св. объекта

	16639,47204
	14128,88416
	309,37083
	2201,21705

	Объекты 2021 года

	Ремонт автомобильных дорог  за счет средств Дорожного Фонда Орловской области


	«Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт.Змиевка, ул.Жадова – ул.Степанова»

	Пгт. Змиевка, ул.Жадова – ул.Степанова
	2021г.
	0,372
	2224,20797
	2201,96589

	22,24208
	0

	«Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт.Змиевка, ул.Коммунальная»

	Пгт. Змиевка, ул.Коммунальная
	2021г.
	0,381
	1023,09642
	1012,86546

	10,23096
	0

	«Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: п.Хорошевский, ул.Раздольная от д.1 до д.5 Красноармейского сельского поселения Свердловского района Орловской области»

	п.Хорошевский, ул.Раздольная от д.1 до д.5
	2021г.
	0,52
	701,15145
	694,13994

	7,01151
	0

	«Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: с.Богодухово, ул.Речная Свердловского района Орловской области (корректировка) 2-й этап»

	с.Богодухово, ул.Речная, 2 этап
	2021г.
	0,506
	1056,305
	1045,74195

	10,56305
	0

	«Ремонт автомобильной дороги местного значения по  адресу: д. Чибисы, ул. Береговая, Яковлевского сельского поселения Свердловского района Орловской области»

	д. Чибисы, 
ул. Береговая
	2021г.
	0,532
	682,65771
	650,475
	0
	32,18271

	«Ремонт автомобильной дороги  местного  значения по адресу: Орловская область, Свердловский район, Новопетровское сельское поселение, д. Никуличи, ул. Верхняя, от дома №1 до дома №17»

	д. Никуличи, ул. Верхняя, от дома №1 до дома №17
	2021г.
	0,81
	998,71140
	885,000
	0
	113,71140

	«Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: д. Философово, ул. Молодежная-п. Роща, ул. Зеленая Никольского сельского поселения Свердловского района Орловской области»

	д. Философово ул. Молодежная  - п. Роща ул. Зеленая
	2021г.
	1,571
	1648,49804
	1632,01306
	16,48498
	0

	«Ремонт автомобильной дороги  местного значения по адресу: пос. Морозовский, ул.  8 Марта Котовского сельского поселения Свердловского района Орловской области от дома №5 до дома №31 (корректировка)

	пос. Морозовский, ул.  8 Марта 
	2021г.
	0,445
	593,154
	587,22246
	0
	5,93154

	«Ремонт автомобильной дороги  местного значения по адресу: пос. Морозовский, ул. Котовского Котовского сельского поселения Свердловского района Орловской области»

	п. Морозовский ул. Котовского
	2021г.
	0,15664
	280,000
	277,2
	0
	2,8

	«Ремонт автомобильной дороги местного значения по  адресу: д. Чибисы, ул. Береговая, Яковлевского сельского поселения Свердловского района Орловской области» 2 этап

	д. Чибисы, 
ул. Береговая 2 этап
	2021г.
	0,135
	239,870
	234,525
	0
	5,345

	Ремонт тротуара по адресу: Орловская обл, Свердловский р-он, пгт. Змиевка, ул. Ленина  от д.30 до д .34

	Тротуар пгт. Змиевка, ул. Ленина  от д.30 до д .34
	2021г.
	0,081
	453,889
	449,35011
	4,53889
	0

	Ремонт междворового проезда по адресу: Орловская обл, Свердловский р-он, пгт. Змиевка, ул. Ленина   д.32-д.34

	Междворовый проезд   пгт. Змиевка, ул. Ленина   д.32-д.34
	2021 г.
	0,048
	190,484
	188,57916

	1,90484
	0

	Ремонт подъездной дороги к площадке ТКО  по адресу: Орловская обл, Свердловский р-он, пгт. Змиевка, ул. Ленина   д.7

	Подъездная дорога к площадке ТКО пгт. Змиевка, ул. Ленина   д.7
	2021г.
	0,065
	228,378
	140,92197
	87,45603
	0

	ИТОГО
	2021 г.
	5,62264 км
	10320,40299
	10000,00
	160,43234
	159,97065

	ВСЕГО
	2018-2021гг.
	28,63834 км/4 светофора
	59526,45428
	52773,60861
	3616,80317
	3136,0425


                                                                                                        Приложение 1
                                                                                                        к муниципальной программе 
                                                                                                         «Ремонт улично-дорожной сети
                                                                                                           населенных пунктов района
и автомобильных дорог общего
пользования местного значения 
                                                                                                        Свердловского района
                                                                                                             Орловской области» 
Мероприятия реализации 
 муниципальной программы  «Ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов района и автомобильных дорог общего пользования местного значения Свердловского района Орловской области»
	Наименование
мероприятия
	Срок
исполнения
	Протяженность/ площадь,
км/м2
	Ответственный исполнитель

	Ремонт улично-дорожной сети пгт. Змиевка:

ул. Советская

ул. Калинина

ул. Дзержинского

ул. Веселая

ул. Южная - ул. Малиновая

ул. Малиновая

ул. Тихая

ул. Кима Талатынова

ул. Садовая

пер. Революции

ул. Котовского

ул. Решилина

ул. Береговая

ул. Елькина – ул. Спивака

ул. Березовая

ул. Ульяновская

ул. Лазурная

ул. Спортивная

ул. Орловская

ул. Чапаева

ул. Привокзальная – ул. Мира

ул. Малиновая – ул. Тихая

ул. Жадова

ул. Фета -  ул. Куйбышева


	2018г.
	7,511
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ


	Ремонт улично-дорожной сети  пгт. Змиевка, ул. Горького


	2018г.
	0,6
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ


	Ремонт улично-дорожной сети с. Никольское, ул. Восточная, ул. Северная
	2018г.
	0,650
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ


	Ремонт улично-дорожной сети пгт. Змиевка, ул. Школьная
	2018г.
	0,320
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ


	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2018г.
	
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ


	Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу : д. Кошелево, ул. Заречная от д. №7 до д. №24  Кошелевского сельского поселения Свердловского района  Орловской области
	2019г.
	0,770
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ

	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: д. Никуличи, ул. Веселая Новопетровского сельского поселения Свердловского района Орловской области
	2019г.
	0,520
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ

	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: д. Федоровка, ул. Раздольная  Новопетровского сельского поселения Свердловского района Орловской области
	2019 г.
	0,461
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ

	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: п. Хлюпино, ул. Раздольная Котовского сельского поселения  Свердловского района Орловской области
	2019г.
	0,800
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ

	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: п. Хорошевский, переход с ул. Заводской к ул. Хорошевская, ул. Хорошевская от дома №1 до дома №35 Красноармейского сельского поселения Свердловского района Орловской области
	2019г.
	1,200
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ

	Ремонт дороги общего пользования местного значения по адресу: с. Никольское, ул. Слободская Свердловского района Орловской области
	2019г.
	0,450
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ

	Ремонт дороги общего пользования местного значения по адресу: с. Никольское, ул. Садовая  Свердловского района Орловской области
	2019г.
	0,450
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ

	Ремонт дороги общего пользования местного значения по адресу: д. Городище, ул. Первомайская Свердловского района Орловской области
	2019г.
	0,6732
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ

	Ремонт дороги местного значения по ул. Длинная, д. Яковлево Яковлевского сельского поселения Свердловского района Орловской области
	2019г.
	1,000
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ

	Ремонт автомобильных дорог местного значения по адресу: д. Красная Рыбница, ул. Луговая, пер. Полевой Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области 

	2020 г.
	0,51
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ


	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: д. Домнино, ул.Заречная Новопетровского сельского поселения Свердловского района Орловской области

	2020г.
	0,568
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ


	 Ремонт автомобильной  дороги  местного значения по адресу: д. Степановка, ул.Речная от д.13 до д.46, переход от ул.Речная до ул.Центральная Красноармейского сельского поселения Свердловского района Орловской области (корректировка)

	2020г.
	0,72
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ


	Ремонт дороги местного значения по адресу: ул. Овражная, д. Долгое Яковлевского сельского поселения Свердловского района Орловской области

	2020г.
	0,2
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ

	Ремонт дороги местного значения по адресу: ул. Длинная, д. Яковлево Яковлевского сельского поселения Свердловского района Орловской области» (2-ой этап

	2020г.
	0,555
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ

	Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: с.Никольское, ул. Северная Никольского сельского поселения Свердловского района Орловской области

	2020г.
	0,8
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ

	Ремонт дороги общего пользования местного значения по адресу: д.Марьевка, до ул.Ленинский поселок Котовского сельского поселения Свердловского района Орловской области

	2020г.
	0,7
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ

	Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: п.Змиевка, ул.8-го марта Свердловского района Орловской области

	2020г.
	0,8365
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ

	Ремонт автомобильных дорог местного значения по адресу: д. Красная Рыбница, ул. Заречная Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области

	2020г.
	0,51
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ

	Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: с. Богодухово, ул. Речная Свердловского района Орловской области 1 этап

	2020г.
	0,491
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ

	д.Кошелево,
ул. Солнечная от д. 10 до д.26 Кошелевского сельского поселения
Свердловского района Орловской области

	2020г.
	0,350
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ

	Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: д. Барановка, пер. Садовый — ул. Центральная Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области
	2020г.
	1,3
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ

	Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Чкалова

	2020г.
	0,07
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ

	Монтаж светофорного объекта на ул. Ленина д.48 (музыкальная школа) в пгт. Змиевка Свердловского района Орловской области

	2020г.
	1шт.
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ

	Монтаж светофорного объекта в районе пешеходного перехода на ул. Ленина д.21 (детский сад №1) в пгт. Змиевка Свердловского района Орловской области

	2020г.
	1 шт.
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ


	Монтаж светофорного объекта на ул. Ленина д.56 (библиотека) в пгт. Змиевка Свердловского района Орловской области

	2020г.
	1 шт.
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ


	Обустройство пешеходного перехода по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Чапаева, ул. Школьная 
 
	2020г.
	1шт.
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ

	Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт.Змиевка, ул.Жадова – ул.Степанова
	2021г.
	0,372
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ


	Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт.Змиевка, ул.Коммунальная
	2021г.
	0,381
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ


	Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: п.Хорошевский, ул.Раздольная от д.1 до д.5 Красноармейского сельского поселения Свердловского района Орловской области
	2021г.
	0,52
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ


	Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: с.Богодухово, ул.Речная Свердловского района Орловской области (корректировка) 2-й этап

	2021г
	0,506
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ


	Ремонт автомобильной дороги местного значения по  адресу: д. Чибисы, ул. Береговая, Яковлевского сельского поселения Свердловского района Орловской области

	2021г.
	0,532
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ


	Ремонт автомобильной дороги  местного  значения по адресу: Орловская область, Свердловский район, Новопетровское сельское поселение, д. Никуличи, ул. Верхняя, от дома №1 до дома №17
	2021г.
	0,81
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ


	Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: пос. Морозовский, ул. 8 Марта Котовского сельского поселения Свердловского района Орловской области от дома №5 до дома №31  корректировка)

	2021г.
	0,445
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ

	Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: пос. Морозовский, ул. Котовского сельского поселения Свердловского района Орловской области

	2021г.
	0,15664
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ


	«Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: д. Философово, ул. Молодежная-п. Роща, ул. Зеленая Никольского сельского поселения Свердловского района Орловской области»

	2021г.
	1,571
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ


	Ремонт автомобильной дороги местного значения по  адресу: д. Чибисы, ул. Береговая, Яковлевского сельского поселения Свердловского района Орловской области» 2 этап

	2021г.
	0,135
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ

	Ремонт тротуара по адресу: Орловская обл, Свердловский р-он, пгт. Змиевка, ул. Ленина  от д.30 до д .34

	2021г.
	0,081
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ


	Ремонт междворового проезда по адресу: Орловская обл, Свердловский р-он, пгт. Змиевка, ул. Ленина   д.32-д.34

	2021г.
	0,048
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ


	Ремонт подъездной дороги к площадке ТКО  по адресу: Орловская обл, Свердловский р-он, пгт. Змиевка, ул. Ленина   д.7

	2021г.
	0,065
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ


	ВСЕГО
	2018-2021гг.
	 28,63834 км/4 светофорных  
объекта

	


                                                                                                           Приложение 3
                                                                                                        к муниципальной программе 
                                                                                                         «Ремонт улично-дорожной сети
                                                                                                           населенных пунктов района
и автомобильных дорог общего
пользования местного значения 
                                                                                                        Свердловского района
                                                                                                             Орловской области» 
Целевые индикаторы  муниципальной программы  «Ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов района и автомобильных дорог общего пользования местного значения Свердловского района Орловской области»
	№п/п
	Показатель
	Показатели по годам

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	1.
	Протяженность дорог с твердым покрытием , км.
	126,32
	135,401
	141,7252
	149,5364
	154,965

	2.
	Протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям, км.
	306,307
	297,226
	290,9018
	283,0906
	277,6620

	3.
	Количество светофорных объектов не отвечающих нормативным требованиям 
	3
	3
	3
	0
	0



