Приложение

к постановлению администрации

Свердловского района

от 19 ноября 2021г.  № 1195

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА

«Создание и ремонт контейнерных

площадок на территории

Свердловского района Орловской области»

# пгт. Змиевка, 2021 год

# Паспорт муниципальной  программы "Создание и ремонт контейнерных площадок на территории Свердловского  района Орловской области "

| Наименование Программы | Муниципальная программа "Создание и ремонт контейнерных площадок на территории Свердловского района Орловской области" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Свердловского района Орловской области |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2019 - 2024 годы |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы: создание для жителей Свердловского района благоприятных санитарно-экологических условий. Задачи Программы: - создание на территории Свердловского района контейнерных площадок; - доведение технического и эксплуатационного состояния контейнерных площадок, расположенных на территории Свердловского района, до нормативных требований |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Свердловского района, соисполнители - хозяйствующие субъекты, определенные в соответствии с действующим законодательством |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы | Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по созданию и ремонту контейнерных площадок в Свердловском районе, улучшить их техническое и эксплуатационное состояние согласно СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", упорядочить отношения в сфере обращения с отходами, уменьшить количество несанкционированных свалок отходов и количество жалоб населения по вопросам санитарного содержания территорий городского и сельских поселений. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | За период реализации Программы планируется получить следующие результаты: - приобретение контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов – 98 шт.; -сокращение доли контейнерных площадок, не соответствующих требованиям СанПиН N 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", до 80% |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем средств на реализацию Программы составляет 1426,93186 тыс. руб., из них по годам: - 2019 год - 0,00 тыс. руб.; - 2020 год – 0,00 тыс. руб.; - 2021 год - 256,93186 тыс. руб.; - 2022 год – 435,00 тыс. руб.; - 2023 год – 360,00 тыс. руб.; - 2024 год – 375,00 тыс. руб. Источники финансирования – средства федерального, областного и местного бюджетов. В том числе: - 2019 год – 0,00 тыс. руб., - 2020 год – 0,00 тыс. руб., - 2021 год – 256,93186 тыс. руб., из них федеральный бюджет- 251,81891 тыс. руб., областной бюджет – 2,54363 тыс. руб., бюджет Свердловского района – 2,56933 тыс. руб. - 2022 год – 435,00 тыс. руб., бюджет Свердловского района – 435,00 тыс. руб. - 2023 год – 360,00 тыс. руб., бюджет Свердловского района – 360,00 тыс. руб. - 2024 год – 375,00 тыс. руб., бюджет Свердловского района – 375,00 тыс. руб. |

I. Общая  характеристика сферы реализации Программы, включая описание  текущего состояния, основных проблем в указанной  сфере

и прогноз ее развития

Проблема сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов является одной из наиболее актуальных санитарно-экологических проблем Свердловского района.

В соответствии с вступившими с 01.01.2019 изменениями в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления",  к полномочиям органов местного самоуправления отнесено создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.

В соответствии с действующим федеральным, региональным и муниципальным законодательством контейнерные площадки должны иметь всепогодные подъезды, трехсторонние ограждения и твердые основания.

В настоящее время ряд контейнерных площадок, размещенных на территории Свердловского района,  не соответствует указанным требованиям либо вообще отсутствуют. Это приводит к загрязнению и ухудшению санитарно-экологического состояния территории района. Кроме того, ранее созданные контейнерные площадки периодически повреждаются в результате их ненадлежащей эксплуатации специализированными перевозчиками.

В связи с изложенным имеется необходимость осуществления регулярных работ по созданию и ремонту контейнерных площадок.

# II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения  целей и решения  задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации.

Основная цель Программы:

- создание для жителей Свердловского района благоприятных санитарно-экологических условий.

Задачи Программы:

- создание на территории Свердловского района контейнерных площадок;

- доведение технического и эксплуатационного состояния контейнерных площадок, расположенных на территории Свердловского района, до нормативных требований (наличие трехстороннего ограждения и твердого основания, всепогодного подъезда).

В результате выполнения Программы ожидается:

- приобретение контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов – 98 шт;

- сократить долю контейнерных площадок, не соответствующих требованиям СанПиН № 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", до 80%.

# III. Характеристика основных мероприятий  программы

В рамках Программы реализуются мероприятия по созданию и ремонту контейнерных площадок в Свердловском  районе, которые включают в себя:

- создание контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов;

- ремонт ранее оборудованных контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов.

Срок реализации Программы - 2019 - 2024 годы. Допускается корректировка мероприятий Программы по срокам и объемам финансирования.

IV. Обобщенная характеристика мер государственного  регулирования

В ходе выполнения  муниципальной программы предусматривается применение правового регулирования  в сфере реализации Программы. Предусматривается  проведение ежегодного мониторинга действующей нормативно - правовой базы.

Применение налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования в рамках реализации Программы не предусмотрено.

Сведения о мерах правового регулирования представлены в приложении 3 к Программе.

## V. Прогноз сводных показателей

муниципальных заданий по этапам реализации Программы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  представлен в приложении 1 к Программе. Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении 2 к Программе.

VI. Информация об участии общественных, научных

и иных организаций, а также целевых внебюджетных

фондов в реализации Программы

Участие  общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в рамках реализации Программы не запланировано.

## VII. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Программы

Источник финансирования – средства федерального, областного и местного бюджетов.

Общий объем средств на реализацию Программы – 1426,93186  тыс. руб., из них:

в 2019 году – 0,00  тыс. руб.,

в 2020 году -   0,00 тыс. руб.,

в 2021 году – 256,93186  тыс. руб.,

из них федеральный бюджет- 251,81891 тыс. руб.,

областной бюджет – 2,54363 тыс. руб.,

бюджет Свердловского района – 2,56933 тыс. руб.;

- 2022 год – 435,00 тыс. руб.,

бюджет Свердловского района – 435,00 тыс. руб.

- 2023 год – 360,00 тыс. руб.,

бюджет Свердловского района – 360,00 тыс. руб.

- 2024 год – 375,00 тыс. руб.,

бюджет Свердловского района – 375,00 тыс. руб.

Всего, за весь срок реализации Программы будет приобретено 98 контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, в том числе в 2019 году – 0 шт., в 2020 году – 0 шт. , в 2021 году – 20 шт., 2022 год – 29 шт., 2023 год – 24 шт., 2024 год – 25 шт.

При определении объема финансовых средств, необходимого для реализации программных мероприятий, использовался затратный метод (сравнение планируемого мероприятия с аналогичным по ряду признаков, затраты на реализацию которого известны).

Объемы финансирования Программы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год и представлен в приложении 2 к Программе.

## VIII. Анализ рисков реализации Программы и описание мер

управления рисками реализации Программы

Риски реализации Программы разделены на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя и соисполнителей Программы, и внешние, наступление или ненаступление которых не зависит от действий исполнителей Программы.

Внутренние риски могут являться следствием:

а) низкой исполнительской дисциплины должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы;

б) несвоевременной разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Программы;

в) недостаточной оперативности при корректировке плана реализации Программы при наступлении внешних рисков реализации Программы.

Мерами управления внутренними рисками являются:

а) детальное планирование хода реализации Программы;

б) оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

в) своевременная актуализация ежегодных планов реализации Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы;

г) межведомственная координация при проведении мероприятий Программы, осуществляемая ответственными исполнителями программы.

Внешние риски могут являться следствием:

а) деятельности иных органов государственной власти (органов местного самоуправления) - несогласованности выполнения работ в рамках Программы;

б) возникновения дестабилизирующих общественных процессов.

Для управления рисками этой группы предусмотрено проведение в течение всего срока выполнения Программы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации Программы и при необходимости актуализация плана реализации программы.

- Прогноз  конечных результатов реализации

муниципальной программы

Программа носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни района и общества на протяжении длительного времени.  Она позволит добиться позитивных изменений:

- сократить долю контейнерных площадок, не соответствующих требованиям СанПиН N 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", до 80%;

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Свердловского района Орловской области.

## X. Порядок и методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя Программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий Программы, подпрограмм и решения задач Программы.

Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при принятии решений:

о корректировке плана реализации Программы на текущий год;

формировании плана реализации Программы на очередной год;

подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы.

Для проведения текущего мониторинга реализации Программы соисполнители Программы предоставляют в ответственному исполнителю отчетную информацию, в следующие сроки:

1) оперативная информация о ходе реализации Программы - ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

2) годовой отчет о реализации Программы в отчетном году - до 10 февраля года, следующего за отчетным.

В случае необходимости ответственный исполнитель Программы дополнительно запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов в Аппарат Губернатора и Правительства Орловской области, а также для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы.

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

При оценке эффективности реализации  Программы учитываются следующие критерии :

степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом ;

степень реализации мероприятий, решения задач и достижения цели Программы (выполнение мероприятий Программы и подпрограммы в соответствии с планом реализации Программы - соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому);

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств (соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий Программы) .

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется главе администрации района.

Программа считается завершенной, и ее финансирование прекращается после завершения сроков реализации Программы, выполнения всех программных мероприятий или достижения целей Программы.  Руководитель  Программы, при необходимости, вносит Главе  администрации района предложения (с обоснованиями)  о продлении срока  реализации Программы.

XI. Механизм мониторинга реализации Программы

Муниципальный заказчик - координатор Программы организует работу исполнителей мероприятий Программы по реализации Программы и подготовке необходимых материалов для своевременного и правильного составления отчетности.

В течение всего периода реализации Программы осуществляется полугодовой и годовой мониторинги реализации Программы

XII. Организация управления Программой

и контроль за  ходом ее реализации

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик- координатор Программы осуществляет:

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

XIII. Оценка социально-экономической эффективности

реализации мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- приобрести контейнеры для раздельного сбора твердых коммунальных отходов в количестве  - 98 ед.;

- сократить долю контейнерных площадок, не соответствующих требованиям СанПиН № 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", до 80%.

Приложение 1

## к муниципальной программе

## "Создание и ремонт

## контейнерных площадок

## на территории

## Свердловского района

## Орловской области"

# Перечень создаваемых и подлежащих ремонту контейнерных площадок в Свердловском  районе в 2019 - 2024  годах в сфере реализации Программы "Создание и ремонт контейнерных площадок   на территории

# Свердловского  района Орловской области»

| N п/п | Местоположение контейнерной площадки | Размер контейнерной площадки, м | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- |
| # Сельские населенные пункты Свердловского района/2021 год |  |  |  |
| 1 | Кошелевское сельское поселение/д. Красная Рыбница | 3,5 x 1,75 | Установка контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов – 10 шт./0,75м3 |
| 2 | Красноармейское сельское поселение/п. Куракинский | 3,5 x 1,75 | Установка контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов – 10 шт./0,75 м3 |
| Сельские населенные пункты Свердловского района/2022 год |  |  |  |
| 3 | Богодуховское сельское поселение | 3,5 x 1,75 | Установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов – 7 шт./0,75 м3 |
| 4 | Новопетровское сельское поселение | 3,5 x 1,75 | Установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов – 7 шт./0,75 м3 |
| 5 | Яковлевское сельское поселение | 3,5 x 1,75 | Установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов – 15 шт./0,75 м3 |
| Сельские населенные пункты Свердловского района/2023 год |  |  |  |
| 6 | Котовское сельское поселение | 3,5 x 1,75 | Установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов – 17 шт./0,75 м3 |
| 7 | Кошелевское сельское поселение | 3,5 x 1,75 | Установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов – 7 шт./0,75 м3 |
| Сельские населенные пункты Свердловского района/2024 год |  |  |  |
| 8 | Красноармейское сельское поселение | 3,5 x 1,75 | Установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов – 15 шт./0,75 м3 |
| 9 | Никольское сельское поселение | 3,5 x 1,75 | Установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов – 10 шт./0,75 м3 |

Приложение 2

## к муниципальной программе

## "Создание и ремонт

## контейнерных площадок

## на территории

## Свердловского района

## Орловской области»

# Ресурсное обеспечение в сфере реализации Программы "Создание и ремонт контейнерных площадок   на территории

# Свердловского  района Орловской области»

| N п/п | Местоположение контейнерной площадки | Наименование работ | Период выполнения работ, год | Сумма финансирования, тыс. руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кошелевское сельское поселение/д. Красная Рыбница | Установка контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов – 10 шт./0,75м3 | 2021 | 256,93186, в том числе средства федерального бюджета – 251,81891 тыс. руб., областного бюджета – 2543,63 тыс. руб., бюджета Свердловского района – 2,569,33 тыс. руб. | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, подрядная организация |
| 2 | Красноармейское сельское поселение/п. Куракинский | Установка контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов – 10 шт./0,75м3 |  |  |  |
|  | Итого 2021 год | 20 шт. |  | 256,93186 |  |
| 3 | Богодуховское сельское поселение | Установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов – 7 шт./0,75 м3 | 2022 | 435,00 тыс. руб., в том числе средства бюджета Свердловского района - 435,00 тыс. руб. | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, подрядная организация |
| 4 | Новопетровское сельское поселение | Установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов – 7 шт./0,75 м3 |  |  |  |
| 5 | Яковлевское сельское поселение | Установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов – 15 шт./0,75 м3 |  |  |  |
|  | Итого 2022 год | 29 шт. |  | 435,00 |  |
| 6 | Котовское сельское поселение | Установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов – 17 шт./0,75 м3 | 2023 | 360,00 тыс. руб., в том числе средства бюджета Свердловского района - 360,00 тыс. руб. | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, подрядная организация |
| 7 | Кошелевское сельское поселение | Установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов – 7 шт./0,75 м3 |  |  |  |
|  | Итого 2023 год | 24 шт. |  | 360,00 |  |
| 8 | Красноармейское сельское поселение | Установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов – 15 шт./0,75 м3 | 2024 | 375,00 тыс. руб., в том числе средства бюджета Свердловского района - 375,00 тыс. руб. | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, подрядная организация |
| 9 | Никольское сельское поселение | Установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов – 10 шт./0,75 м3 |  |  |  |
|  | Итого 2024 год | 25 шт. |  | 375,00 |  |
|  | ВСЕГО | 98 шт. |  | 1426,93186 |  |