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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

  АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 июня  2016 г.                                                                       № 232                      пгт. Змиевка

	О внесении изменений в  муниципальную программу Свердловского района  «Ремонт улично-дорожной сети населенных  пунктов района и автомобильных дорог общего пользования  местного  значения Свердловского района на 2014-2017 году», утвержденную постановлением администрации Свердловского района от 02.07.2015 года № 466
	


 В  целях уточнения мероприятий  муниципальной программы «Ремонт улично-дорожной сети населенных  пунктов  района и автомобильных  дорог общего пользования  местного значения  Свердловского района на 2014-2017 годы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Свердловского района  «Ремонт улично-дорожной сети населенных  пунктов района и автомобильных дорог общего пользования  местного  значения Свердловского района на 2014-2017 году», утвержденную постановлением администрации Свердловского района от 02.07.2015 года № 466  следующие изменения:
1.1. Паспорт программы изложить в следующей редакции:

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РЕМОНТ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ  НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РАЙОНА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА НА 2014-2017 ГОДЫ »
	Наименование программы
	Муниципальная программа «Ремонт улично-дорожной сети  населенных пунктов района и автомобильных дорог общего пользования местного значения Свердловского района на 2014-2017 годы» (далее – программа)

	Ответственный 

исполнитель
	Заместитель главы администрации Свердловского района 
по строительству и ЖКХ

	Соисполнители программы
	Бюджетополучатели - администрации  городского и сельских поселений Свердловского района

	Цели и задачи программы
	Создание условий для комфортного проживания и безопасного дорожного движения в Свердловском районе

	Целевые индикаторы
	Выполнение мероприятий по:

-ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети городского и сельских поселений Свердловского района;

 -разработке сметной документации на ремонт автодорог местного значения и улично-дорожной сети городского и сельских поселений;

-повышению транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети населенных пунктов и сети автомобильных дорог  общего пользования районного значения

	Сроки и этапы реализации программы
	2014-2017 годы

	Объемы и источники финансирования
	Предполагаемый объем финансирования:

(тыс. рублей)

Источники финансирования

Всего

по

программе

Объемы финансирования

в том числе по годам

2014

2015

2016

2017

Всего по программе

47911,034

6 516,6

15775,266

19039,168

6580,0

из них

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной 

бюджет

30822,0

6 452,0

12 000,0

12370,0

0

районный 

бюджет

17 089,034

64,6

3775,266

6669,168

6580,0



	Ожидаемые результаты  реализации  
	Доведение транспортно-эксплуатационных показателей улично-дорожной сети городского и сельских поселений и автомобильных дорог общего пользования районного значения. 



1. Технико-экономическое обоснование Программы
          Необходимость разработки Муниципальной программы «Ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов района и развитие автомобильных дорог общего пользования районного значения Свердловского района на 2014-2017 годы» (далее Программа) обусловлена тем, что неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети  населенных пунктов на территории Свердловского района при постоянном темпе роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально - экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, невозможность проезда пожарной техники, трудности в подвозе учеников к основным общеобразовательным учреждениям,  дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

Всего на территории района расположено автодорог общего пользования 394,885 км, из них:
-  Федерального  значения – Орел-Тамбов протяженностью 27,5 км.

- Регионального значения – 21 автодорога, общей протяженностью 167,397 км;

-  Местного значения - 157  дорог, протяженностью 199,988 км. 

-  с твердым покрытием 263,345, из них 68,448км местного значения;

-  без твердого покрытия 131,54 км.

          В результате недостаточного финансирования работ по ремонту улично-дорожной сети населенных пунктов, автомобильных дорог общего пользования местного значения их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки, увеличенному износу автомобильного транспорта, увеличению риска автотранспортных аварий, затруднено медицинское обслуживание населения, возникают трудности с пожаротушением, обеспечением населения товарами и услугами, возникают проблемы с доставкой учеников в учебные заведения. 

Транспортно-эксплуатационным показателям соответствуют  28,8 км автодорог местного значения,   не соответствуют 171,188 км.

         Таким образом, основной целью Программы является ремонт улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Свердловского района. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований района; 

- выполнение мероприятий на разработку сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципальных образований района; 

- повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования районного значения.

Тактическая задача – обеспечение комфортного проживания граждан в населенных пунктах, устойчивое функционирование автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

В целях выполнения поставленных задач в рамках программы предусматривается   ремонт дорог по следующим объектам и направлениям: 

      На 2014 год:

      Ремонт местных автодорог к социально-значимым объектам инфраструктуры 

- Предусматривается ремонт участка автодороги Знаменское-Анненский Лазавец обеспечивающий проезд жителей д.Анненский Лазавец протяженностью 1,4 км  к социально-значимым объектам сельской инфраструктуры Никольского сельского поселения расположенных в с.Никольское: администрации сельского поселения, участковой сельской больнице, сельскому Дому культуры, средней общеобразовательной школе.

- Предусматривается ремонт участка автодороги к кладбищу (ул. Ульяновская) п.Змиевка протяженностью 0,5 км.

   На 2015 год.

Ремонт улично-дорожной сети п. Змиевка

Улично-дорожная сеть п.Змиевка протяженностью 30,75 км,  из них 12,6 км состоит из автодорог с грунтовым покрытием, автодорог с твердым покрытием – 18,15км. Грунтовые дороги не соответствую современным требованиям  комфортного проживания, при большой плотности застройки улиц не отвечают требованиям пожарной безопасности районного центра, поэтому необходимо полностью обеспечить переустройство дорог твердым покрытием. Автодороги с твердым покрытием местами пришли в ненормативное эксплуатационное состояние, образовались многочисленные ямы и местами полностью разрушено асфальтовое покрытие. На 2015 год планируется:

- ремонт автодороги ул. Ленина, протяженностью 1,1 км;

- ремонт автодороги ул.Ленина, подъезд к д.48.  
Ремонт улично-дорожной сети д. Марьевка 

Грунтовые дороги по ул. Луговая ул. Полевая д. Марьевка не соответствую современным требованиям  комфортного проживания, при большой плотности застройки улиц не отвечают требованиям пожарной безопасности, поэтому необходимо полностью обеспечить переустройство дорог твердым покрытием.

- ремонт автодороги ул. Луговая ул. Полевая, протяженностью 1,2 км;

Ремонт улично-дорожной сети д. Нахлёстово 

Грунтовые дороги по ул. Береговая д. Нахлестово автодорога к основной школе протяженностью 1,12км, обеспечивает всепогодный проезд школьного автобуса к общеобразовательному учреждению «Змиевский лицей», а также обеспечивает подъезд к социально-значимым объектам расположенным на территории районного центра:

- ремонт автодороги ул. Береговая, протяженностью 1,12 км;

     На 2016 год.

      Ремонт автодорог общего пользования местного значения для организации подвоза учащихся  образовательных учреждений в базовые основные школы района и приведения полотна дорог в нормативное состояние: 

- д. Сандровка - протяженностью 1,1 км, обеспечит всепогодный проезд к Куракинской общеобразовательной школе, а также к социально-значимым объектам: администрации Красноармейского сельского поселения, сельскому Дому культуры, магазину;

- д. Братское,  ул.Центральная подъезд к основной школе протяженностью 0,53 км обеспечивает подвоз  учеников к МБОУ «Змиевский лицей»;

- с.Богодухово ул.Заречная, - протяженностью 1,6 км, обеспечит всепогодный проезд к Богодуховской общеобразовательной школе, а также к социально-значимым объектам: администрации Богодуховского сельского поселения, сельскому Дому культуры, магазину;

- с.Никольское, ул.Восточная - протяженностью 0,43 км, обеспечит проезд к Никольской общеобразовательной школе, а также к социально-значимым объектам: администрации Никольского сельского поселения, сельскому Дому культуры, магазину, рейсовый междугородный автобусный маршрут;

- ремонт улично-дорожной сети п.Змиевка Свердловского района Орловской области – ул.Чапаева, ул.7-Ноября, ул.Привокзальная, ул. Елькина, ул. 8 марта, тротуар по ул. Ленина, тротуар по ул.Кирова - обеспечит проезд школьного автобуса с учениками и преподавательским составом от к общеобразовательным учреждениям п.Змиевка, а также обеспечит проезд к социально-значимым объектам районного центра.

       На 2017 год:

       Ремонт местных автодорог к социально-значимым объектам сельской инфраструктуры

- с. Никольское ул.Центральная протяженность – 0,3 км. Обеспечивает подъезд к средней школе, а также к социально значимым объектам;

- д.Давыдово протяженностью 2,0 км. обеспечит проезд школьного автобуса с учениками и преподавательским составом от к Хотетовской общеобразовательной школе, а также к социально-значимым объектам: администрации Яковлевского сельского поселения, сельскому Дому культуры, магазину;

II. Основные цели и задачи целевой программы

          Программа направлена на обеспечение качественного и высокоэффективного ремонта улично-дорожной и транспортной инфраструктуры Свердловского района, а также на:

          1) повышение уровня жизни населения за счет восстановления и расширения улично-дорожной и транспортной инфраструктуры,  соответствующей потребностям населения в экономике;

          2) повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;

          3) сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

          4) снижение отрицательного воздействия транспортно - дорожного комплекса на окружающую среду.

          Реализация Программы предусматривает переход к формированию условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, создание предпосылок устойчивого развития муниципального образования.
III. Перечень программных мероприятий

Программа включает в себя мероприятия, направленные на ремонт автомобильных дорог общего пользования районного значения  и улично-дорожной сети городского и сельских поселений  района, разработку сметной документации на ремонт улично-дорожной сети городского и сельских поселений.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения предусмотрен в следующих объемах на 2014-2017 гг.:

Таблица 1.

	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

	Наименование
	Срок

исполнения
	Протяженность/ площадь,

Км/м2
	Объём финансирования (тыс. руб.)

	
	
	
	всего
	в том числе за счёт средств

	
	
	
	
	бюджета области
	районный бюджет      

	Объекты 2014 года

	Ремонт местных автодорог к социально-значимым объектам инфраструктуры 

	Автодорога 

Знаменское-Анненский       Лазавец
	2014г
	1,4
	5 077,3
	5 027,0
	50,3

	п.Змиевка, дорога к кладбищу
	2014г
	0,5
	1 439,3
	1 425,0
	14,3

	ИТОГО
	
	1,9
	6 516,6
	6 452,0
	64,6

	Объекты 2015 года

	Ремонт улично-дорожной сети п. Змиевка

	п. Змиевка, 

ул. Ленина
	2015
	1,1
	9580,0
	9484,200
	95,800

	п. Змиевка, 

ул. Ленина 

ремонт тротуара
	2015
	3660 м2
	2249,039
	2223,627
	25,412

	п. Змиевка

ул. Ленина 

(подъезд к д.48)
	2015
	1480 м2
	596,784
	-
	596,784

	п. Змиевка

Ремонт тротуара в мемориальном парке ул. Ленина 
	2015
	693 м2
	222,414
	-
	222,414



	Ремонт улично-дорожной сети д. Марьевка

	д. Марьевка -

ул. Луговая 

ул. Полевая
	2015
	1,2
	1204,669
	-
	1204,669

	Ремонт улично-дорожной сети д. Нахлестово

	д. Нахлестово      ул. Береговая
	2015
	1,12
	1518,321
	-
	1518,321

	

	ИТОГО
	3,42км / 5833 м2
	15371,277
	11707,827
	3663,4



	Объекты 2016 года

	Ремонт автомобильной дороги местного значения д. Сандровка                                          

	д. Сандровка
	2016 г.
	1,1
	1 423,88
	0
	1 423,88

	Ремонт улично-дорожной сети д. Братское                                                              (ул.Центральная,  пер.Центральный)

	д.  Братское (ул.Центральная,  пер.Центральный)
	2016 г.
	1,005
	1245,05
	0
	1 245,048

	Ремонт улично-дорожной сети с. Богодухово    ( ул. Заречная)

	д.  Богодухово ул.Заречная
	2016 г.
	1,6
	1 500,0
	0
	1 500,0

	Ремонт автомобильной дороги местного значения  

с. Никольское   (ул. Восточная)

	с.  Никольское                       ул.Восточная
	2016 г.
	0,43
	1 543,29
	0
	1 543,29

	Ремонт улично-дорожной сети п.Змиевка

	Ремонт улично-дорожной сети п.Змиевка

ул.Элеваторная
	2016 г.


	0,4
	831,948
	0
	831,948

	Итого 
	2016 г.
	4,535
	6544,168
	0
	6544,168

	Ремонт улично-дорожной сети п.Змиевка Свердловского района Орловской области

	Ремонт улично-дорожной сети п.Змиевка

Ул.Чапаева

Ул.7-го Ноября

Ул.Привокзальная

Ул.Елькина

Ул. 8 Марта

Тротуар по ул.Ленина

Тротуар по ул.Кирова
	2016 г.
	1,518

0,15

0,4

0,15

0,9

0,7

0,9
	12495,0
	12 370,0
	125,0

	ИТОГО
	2016 г.
	8,853
	19039,168
	12 370,0
	6669,168

	Объекты 2017 года

	Ремонт местных автодорог к социально-значимым объектам сельской 

инфраструктуры

	с.Никольское    ул. Центральная
	2017 г.
	0,3
	1 582,0
	0
	1 582,0

	а/д д. Давыдово
	2017 г.
	2,0
	4 998,0
	0
	4 998,0

	ИТОГО
	2017 г.
	2,3
	6 580,0
	0
	6 580,0

	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО
	2014-2017гг.
	16,473/

2173
	34 410,45
	24 077,827
	10 397,17


  IV. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы

Финансовое обеспечение программы реализуется за счет средств федерального, областного, районного бюджетов и бюджетов поселений. 

Предполагаемый объем финансирования мероприятий  программы:

(тыс. рублей)

	Источники финансирования
	Всего по программе
	Объемы финансирования

	
	
	в том числе по годам

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017

	Всего по программе
	47911,034
	6 516,6


	15775,266
	19039,168
	6580,0

	из них
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-

	областной бюджет
	30822,0
	6 452,0
	12 000,0
	12370,0
	-

	районный бюджет
	17 089,034
	64,6
	3775,266
	6669,168
	6580,0


Порядок направления и основные условия использования средств районного бюджета устанавливаются муниципальными нормативными правовыми актами района.

V. Механизм реализации целевой программы и координация 
программных мероприятий

Механизм реализации программы - это система скоординированных по объему финансирования, срокам и ответственным исполнителям мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Программа реализуется путём выполнения её мероприятий, оценки промежуточных и итоговых результатов.

Исполнители программы:

– обеспечивают реализацию программы и её финансирование;

– осуществляют координацию деятельности её участников;

– производят оценку эффективности программы;

– формируют и представляют заказчику отчёт о реализации программы;

– представляют в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий программы на очередной финансовый год;

– осуществляют мониторинг результатов и формирование аналитической  информации о реализации программы;

– обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программы;

– контролируют выполнение работ по мероприятиям программы;

– организуют размещение на  сайте Администрации Свердловского района текста программы  и информацию о результатах её реализации.

Контроль целевого использования финансовых средств, предусмотренных программой, осуществляется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.

Механизм реализации целей и задач Программы - это система мероприятий, скоординированных по срокам и объемам финансирования, обеспечивающая достижение намеченных результатов. 

Программа исполняется во взаимодействии со структурными подразделениями администрации района, администрациями городского и сельских поселений при участии предприятий, организаций, учреждений.

Организует работу по реализации программы отдел архитектуры администрации  района. 

В его обязанности входит:

- согласование объемов финансирования на очередной финансовый год;

- при сокращении объемов финансирования, корректировка перечня мероприятий, определение приоритетов, принятие мер по привлечению внебюджетных источников для финансирования Программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств, за качеством проводимых мероприятий, за выполнением сроков реализации мероприятий, исполнением договоров;

- сбор периодической отчетности о ходе выполнения программных мероприятий, подготовка доклада о ходе реализации Программы и отчета об использовании бюджетных средств.

VI. Организация управления муниципальной программой и контроль

за ходом ее реализации

Вначале каждого последующего года производится уточнение и корректировка Программы. 

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация района.

VII. Оценка эффективности реализации программы

          Программа включает в себя мероприятия, направленные на ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов района и развитие автомобильных дорог общего пользования районного значения, разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию  автомобильных дорог общего пользования районного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, строительство и  реконструкцию  автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. 

В результате реализации Программы будет:  

- отремонтировано 11,92 км автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

- отремонтировано 1,1 км улично-дорожной сети городского поселения Змиевка;

- созданы  комфортные условия для проживания населения Свердловского района;

- распределены транспортные потоки и снижена нагрузка на основные автомобильные дороги;

- снижено количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах;

- уменьшена зона негативного влияния автомобильных дорог на здоровье населения и придорожные экосистемы.

Создание в Свердловском районе необходимой дорожной инфраструктуры обеспечит благоприятные условия для привлечения инвестиций и станет основой для дальнейшего развития экономики, увеличения доходов бюджета и получения средств для решения социальных проблем.

       Реализация Программы позволит решить следующие  социально - экономические задачи:

- повышение уровня жизни населения, улучшение условий проживания, повышение экономической самостоятельности муниципального образования, и инвестиционную привлекательность, закрепление кадров в Свердловском районе.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. Главы  администрации
        Свердловского района                                                            О. Д. Шумай

Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ  администрации района 

Завизировали:

Дубинин В. В.

Текина О. Н.

Александров Д. В.
Направить:

Дубинину В. В. – 2 экз.

Исп. Дубинин В. В.

        тел. 2-13-01

