Приложение

к постановлению администрации

Свердловского района Орловской области

от   29  декабря  2025 г.  № 1474

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОТХОДЫ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОТХОДЫ»

| Показатель | Содержание показателя |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Отходы» (далее - программа) |
| Основание для разработки программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» |
| Разработчик программы | Администрация Свердловского района Орловской области |
| Цели программы | Защита окружающей среды и населения от негативного воздействия отходов производства и потребления, улучшение экологического состояния района |
| Задачи программы | - Улучшение системы управления обращения с отходами в Свердловском районе с учетом развития рыночных отношений. 2. Утилизация пришедших в негодность пестицидов. 3. Утилизация биологических отходов. |
| Сроки реализации программы | 2026-2028 гг. |
| Исполнители мероприятий программы | Администрация Свердловского района, администрации сельских поселений Свердловского района, организации всех форм собственности |
| Объемы ассигнований на реализацию программы | 1. на 2026 г. – 5803,0 тыс. руб. 2. на 2027 г. – 7224,29 тыс. руб. 3. на 2028 г. – 6273,35 тыс. руб. Всего: 19300,64 тыс. руб. Объемы финансирования, предусмотренные настоящей программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении соответствующих бюджетов |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Снижение образования отходов на объектах их сбора и захоронения, уменьшение числа несанкционированных свалок, улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической ситуации в районе |
| Система контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением программы возлагается на первого заместителя главы администрации района |

1. Введение.

Одной из наиболее острых экологических проблем в настоящее время является загрязнение окружающей природной среды отходами. Сконцентрированные на несанкционированных свалках отходы являются источником загрязнения атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почв и растительности. Все отходы подразделяют на промышленные и производственные.

Твердые коммунальные отходы могут находиться как в твердом, так и в жидком, и реже – в газообразном состояниях. Твердые коммунальные отходы (ТКО) - совокупность твердых веществ (пластмасса, бумага, стекло, кожа и др.) и пищевых отбросов, образующихся в бытовых условиях. Жидкие бытовые отходы представлены в основном сточными водами хозяйственно – бытового назначения. Газообразные – выбросами различных газов.

Промышленные (производственные) отходы (ОП) – это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, образовавшихся при производстве продукции или выполнению работ и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства. Они бывают твердыми (отходы металлов, пластмасс, древесина и т. д.), жидкими (производственные сточные воды, отработанные органические растворители и т. д.).

Экологические кризисные ситуации во многих случаях обусловлены негативным воздействием, так называемых, опасных отходов. Под опасными отходами понимают отходы, содержащие в своем составе вещества, которые обладают одним из опасных свойств (токсичность, взрывчатость, инфекционность, пожароопасность и т. д.), присутствующем в количестве, опасном для здоровья людей и окружающей природной среды.

К опасным отходам относят около 10% от всей массы твердых отходов. Среди них остатки от переработки кислых смол, дегтя и гудронов, отработанные радиотехнические изделия и т. д.

Класс токсичности отходов определяется согласно Классификатору токсичных промышленных отходов. Наибольшую угрозу для человека и всей окружающей среды представляют опасные отходы, содержащие химические вещества I и II класса токсичности. В первую очередь – это отходы, в составе которых присутствуют радиоактивные изотопы, диоксины, пестициды, бензапирен и некоторые другие вещества.

Диоксинсодержащие отходы образуются при сжигании промышленного и городского мусора, бензина со свинцовыми присадками и как побочные продукты в химической, целлюлозно-бумажной и электротехнической промышленности. Установлено, что диоксины образуются также при обезвреживании воды хлорированием, в местах хлорного производства, в особенности при производстве пестицидов.

Кроме того, следует учитывать, что за последние десятилетия человек, качественно изменив химическую обстановку на планете, включил в круговорот совершенно новые, весьма токсичные вещества, экологические последствия от использования которых еще не изучены.

2. Анализ проблемной ситуации.

В связи с недостаточным количеством оборудованных контейнерных площадок, проблема вывоза отходов производства и потребления с каждым годом становится все более серьезной и наиболее значимо в настоящее время. Сложившаяся в Свердловском районе (далее - район) ситуация в сфере образования, размещения, обезвреживания и использования отходов способствует нарушению уровня загрязнения окружающей природной среды, что небезопасно для здоровья людей. Экономическая заинтересованность должна сохраняться в сборе, заготовке и использовании наиболее эффективных видов сырья для  производств и  переработки (макулатура, текстиль, металлолом, стекло).

Любые отходы, образующиеся в сфере материального производства, а также в сфере услуг, должны рассматриваться как вторичное сырье. Объем неиспользованных отходов остается высоким: древесные отходы, отработанные лампы дневного освещения, нефтепродукты и т. д. Средний уровень использования промышленных отходов в хозяйственных целях составляет 25%, переработка ТКО не организована.

Периодически происходят несанкционированные размещения отходов на открытом рельефе местности, в лесополосах.

Строительство мусороперегрузочных станций в муниципальных образованиях Орловской области (планируется за счет инвесторов) позволит обеспечить заводы (комплексы) необходимыми объемами отходов для сортировки и переработки, ликвидировать несанкционированные свалки, уйти от строительства новых полигонов, рекультивировать территории, занятые свалками.

Работа со всеми видами отходов должна обхватывать как региональные, так и муниципальные органы власти, а также бизнес.

Для решения указанных выше проблем с учетом их возникновения необходима разработка муниципальной программы «Отходы» на 2026-2028 годы (далее – программа).

3. Обоснование необходимости решения

проблемы программно – целевым методом.

Необходимость комплексного решения проблемы обусловлена следующими причинами:

- многообразие проблем обеспечения безопасности окружающей среды при обращении с отходами;

- необходимость выполнения в рамках единой программы крупных по объему и требующих длительных сроков реализации инвестиционных проектов.

Решение проблем в области обращения с отходами производства и потребления без применения программно – целевого метода не позволит комплексно решить проблему сбора, переработки и утилизации всех отходов.

4. Цели и задачи планируемой программы.

Целями разработки программы являются защита окружающей среды и населения от негативного воздействия отходов производства и потребления, улучшение экологического состояния территории района.

Для достижения указанных целей программы предусмотрено решение следующих задач:

1) установка необходимого количества контейнерных площадок, создание необходимых условий по вывозу отходов управляющей  компанией «Зеленая роща»;

2) утилизация пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов;

3) утилизация биологических отходов.

5. Система программных мероприятий (характеристика основных направлений Программы, план мероприятий)

Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления и направленных на  защиту окружающей среды и населения от негативного воздействия отходов производства и потребления, улучшение экологического состояния территории района.

Перечень программных мероприятий определен в Приложении 1 к настоящей программе.

6. Объемы и источники финансирования программы.

Планируемые источники финансирования программы – областной бюджет, районный бюджет, собственные средства хозяйствующих субъектов, средства инвесторов, средства областных программ.

Общий объем финансирования программы планируется в сумме 19300,64

тыс. руб., в том числе:

на 2026 год - 5803,0 тыс. руб.;

на 2027 год - 7224,29 тыс. руб.;

на 2028 год - 6273,35 тыс. руб.

Допускается использование капитальных вложений за счет инвесторов (внебюджетные источники).

Ресурсное обеспечение программы  приведено в приложении 2 к настоящей программе.

7. Ожидаемые результаты.

Реализация программы позволит создать экономические условия для снижения образования отходов, несанкционированных свалок на территории района, вовлечения образующихся отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья, улучшения санитарно-эпидемиологической и экологической ситуации в районе.

При общем понимании проблемы как со стороны органов власти всех уровней, так и со стороны населения, будет достигнута возможность перехода к экологическому безопасному устойчивому развитию района. Однако менталитет населения и экономическая обстановка в настоящее время не позволяет кардинально решить проблему загрязнения окружающей среды отходами. В этой связи не малое внимание должно быть уделено экологическому воспитанию и образованию населения.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Отходы»

Перечень мероприятий

муниципальной программы «Отходы»

| № п/п | Наименование природоохранного мероприятия | Исполнители | Количество | Сроки выполнения | Объем финан-сирова-ния тыс. руб. | в т. ч. по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Организация сбора и вывоза отходов на пункт сбора для дальнейшей утилизации. Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Свердловского района, в том числе для организации вышеуказанных мероприятий в сельских поселениях: | 5 | 2026-2028 гг. | 79,9 | 0 | 69,5 | 10,4 |
|  |  | Администрация п. Змиевка | 3 | 2026-2028 гг. | 13,24 | 0 | 5,040 | 8,200 |
|  |  | Администрация Котовского сельского поселения | 1 | 2026-2028 гг. | 6,0 | 0 | 6,0 | 0 |
|  |  | Администрация Богодуховского сельского поселения | 1 | 2026-2028 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация Красноармейского сельского поселения | 2 | 2026-2028 гг. | 20,0 | 0 | 20,0 | 0 |
|  |  | Администрация Кошелевского сельского поселения | 1 | 2026-2028 гг. | 10,5 | 0 | 10,5 | 0 |
|  |  | Администрация Новопетровского сельского поселения | 2 | 2026-2028 гг. | 20,8 | 0 | 10,4 | 10,4 |
|  |  | Администрация Никольского сельского поселения | 0 | 2026-2028 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация Яковлевского сельского поселения | 2 | 2026-2028 гг. | 22,600 |  | 22,6 | 0 |
| 2. | Закупка бункеров/ обустройство бункерных площадок (шт.) | Администрация Свердловского района (далее – администрация района), в том числе для организации вышеуказанных мероприятий в сельских поселениях: | 35/23 | 2026-2028 гг. | 5130,0 | 2490,0 | 1530,0 | 1110,0 |
|  |  | Администрация п. Змиевка | 9/0 | 2026-2028 гг. | 540,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
|  |  | Администрация Котовского сельского поселения | 11/7 | 2026-2028 гг. | 1830,0 | 870,0 | 480,0 | 480,0 |
|  |  | Администрация Богодуховского сельского поселения | 3/3 шт. | 2026-2028 гг. | 630,0 | 420,0 | 210,0 | 0 |
|  |  | Администрация Красноармейского сельского поселения | 9/9 | 2026-2028 гг. | 1890,0 | 420,0 | 840,0 | 630,0 |
|  |  | Администрация Кошелевского сельского поселения | 3/4 | 2026-2028 гг. | 780,0 | 780,0 | 0 | 0 |
| 3. | Закупка контейнеров/ обустройство контейнерных площадок (шт.) | Администрация Свердловского района (далее – администрация района), в том числе для организации вышеуказанных мероприятий в сельских поселениях: | 132/95 | 2026-2028 гг. | 11705,0 | 2530,0 | 4825,0 | 4350,0 |
|  |  | Администрация п. Змиевка | 15/0 | 2026-2028 гг. | 225,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
|  |  | Администрация Котовского сельского поселения | 32/16 | 2026-2028 гг. | 2880,0 | 480,0 | 1200,0 | 1200,0 |
|  |  | Администрация Яковлевского сельского поселения | 50/50 | 2026-2028 гг. | 3950,0 | 1000,0 | 1475,0 | 1475,0 |
|  |  | Администрация Новопетровского сельского поселения | 20/14 | 2026-2028 гг. | 2400,0 | 630,0 | 1090,0 | 680,0 |
|  |  | Администрация Красноармейского сельского поселения | 15/15 | 2026-2028 гг. | 2475,0 | 420,0 | 1060,0 | 995,0 |
| 4. | Организация вывоза пестицидов и агрохимикатов, а также их тары на специальные предприятия для проведения утилизации или переработки | Сельскохозяйственные предприятия и КФХ. | 30 тонн | 2026-2028 гг. | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 5. | Организация сбора и вывоза биологических отходов на ГУП ОО «Ветсанутильзавод «Орловский», крематоры предприятий. | Сельскохозяйственные предприятия и КФХ, ЛПХ, БУОО «Свердловский межрайонный ветеринарный центр» (по согласованию) | 17 тонн | 2026-2028 гг. | 1020,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
| 6. | Организация сбора люминесцентных ламп | Организации, предприятия Свердловского района (по согласованию) | 54 шт | 2026-2028 гг. | 5,5 | 0 | 2,75 | 2,75 |
| 7. | Организация сбора резинотехнических отходов для дальнейшей утилизации на специализированных предприятиях | Организации, предприятия Свердловского района | 12 тонн | 2026-2028 гг. | 132,0 | 38,0 | 47,0 | 47,0 |
| 8. | Всего по программе |  |  |  | 19300,64 | 5803,0 | 7224,29 | 6273,35 |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Отходы»

Ресурсное обеспечение реализации

муниципальной программы «Отходы»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Оценка расходов по годам реализации, годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего по муниципа-льной программе | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Отходы» | всего | 22640,64 | 9543,0 | 7124,29 | 5973,35 |
|  |  | Объем финансирования городскому и сельским поселениям | 21033,14 | 9015,0 | 6584.54 | 5433.6 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет городского поселения Змиевка и сельских поселений | 21033,14 | 9015.0 | 6584.54 | 5433.6 |
|  |  | внебюджетные источники | 1607,5 | 528 | 539,75 | 539,75 |