               Приложение  
                                                                 к постановлению администрации   
                                                                             Свердловского района

                                                                      от 9 декабря 2016 г. № 487
	
	КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
	

	реализации областной адресной  программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории

	
	Свердловского  района Орловской области в 2017 году
	


1. Целевые показатели и ожидаемые итоги реализации 
краткосрочного плана

Целями  краткосрочного  плана  реализации  областной адресной программы  капитальный  ремонт  общего  имущества  в  многоквартирных домах  на  территории  Свердловского района Орловской  области  в  2017  году  (далее  – краткосрочный  план)  являются  конкретизация  сроков  проведения капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту, определение  видов  и  объема  государственной  поддержки.
Задачи краткосрочного плана:

1)   создание  благоприятных  условий  проживания  граждан в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план;

2)   информирование  населения  о  сроках  проведения  и  объемах работ  по  капитальному  ремонту  общего  имущества  в  многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план;

3)   снижение  величины  физического  износа  элементов  зданий многоквартирных домов.

Целью  краткосрочного  плана  реализации  областной   адресной программы  капитальный  ремонт  общего  имущества  в  многоквартирных домах  на  территории  Свердловского района Орловской  области в  2017  году  (далее  – краткосрочный  план)  является  уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту.
Задачи краткосрочного плана:

1)   создание  благоприятных  условий  проживания  граждан  в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план;

2)   информирование  населения  о  сроках  проведения  и  объемах работ  по  капитальному  ремонту  общего  имущества  в  многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план;

3)   снижение  величины  физического  износа  элементов  зданий многоквартирных домов.

Планируемые показатели реализации краткосрочного плана приведены в приложении 1.

2. Объем, источники финансирования  и перечень 

                                     объектов краткосрочного плана 
Общий объем финансирования программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов в 2017 году сформирован за счет  взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных домах и составит 1845579,67  рублей.

Информация об объемах средств, направляемых на реализацию краткосрочного плана, в соответствии с приложением 2.
3. Перечень многоквартирных домов, подлежащих
капитальному ремонту
На территории  Свердловского района расположено 74  многоквартирных дома. С 2008 по 2015  год отремонтировано 50 многоквартирных домов. Общий объем средств составил 54 млн.рублей. Требуют ремонта по состоянию на 01.01.2016 года еще 24  многоквартирных дома. 

Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план, подлежащих капитальному ремонту в 2017 году, представлен в приложении 3.

4. Перечень и планируемая стоимость услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, определен частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также статьей 11 Закона Орловской области от 28 июня 2013 года № 1498-ОЗ 
«Об отдельных правоотношениях в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Орловской области».

          Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план, 
с указанием видов и стоимости работ (услуг) по капитальному ремонту, 
представлен в  приложением 4. 
Приложение 1

к краткосрочному плану реализации областной адресной  программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах на территории Свердловского района Орловской области в 2017 году
Планируемые показатели
выполнения краткосрочного плана реализации областной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловского района Орловской области в 2017 году
	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Количество домов (единиц),  

всего
	Общая площадь домов (кв.м.), всего
	Стоимость капитального ремонта (рублей), всего

	
	
	Ед.
	кв.м.
	руб.

	Итого по Свердловском району
	1
	673,3
	1845579,67

	1
	Свердловскому район
	1
	673,3
	1845579,67


Приложение 2
к краткосрочному плану реализации областной адресной 

 программы капитального 
ремонта общего имущества  в многоквартирных домах
 на территории
Свердловского района
Орловской области в 2017 году
Информация об объемах средств, направляемых на 
выполнение краткосрочного плана реализации областной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловского района Орловской области в 2017 году

рублей
	№
	Наименование муниципального образования
	Суммарный объем средств с учетом всех источников
финансирования
	Взносы на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных домах

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Итого по Свердловскому району:
	1845579,67
	1845579,67

	1
	Свердловскому район
	1845579,67
	1845579,67


Приложение 3
к краткосрочному плану реализации 
областной адресной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории  Свердловского  района 
Орловской области в 2017 году
Перечень

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках выполнения краткосрочного плана

	 п/п
	Адрес МКД
	Год

ввода в эксплуатацию


	Количество этажей
	Количество подъездов
	Количество лифтов, отработавших назначенный срок службы (единиц)
	общая площадь домов 9кв.м.), всего
	в т. ч.  Общая площадь помещений, находящихся в собственности (кв.м.)
	Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (рублей)
	Плановая дата завершения работ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	предельная
	В том числе стоимость разработки проектной документации и проверки достоверности сметной стоимости выполняемых работ, проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кв. м
	кв. м
	руб.
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Итого по 

Свердловскому
 району:
	X
	X
	X
	0
	673.3
	627.0
	1845579.67
	36911.59
	X

	1
	с. Борисоглебовское, ул. Школьная , д.5
	1965
	2
	2
	0
	673.3
	627.0
	1845579.67
	36911.59
	31/12/2017


Приложение 4
к краткосрочному плану реализации областной адресной программы
капитального ремонта
общего имущества

в многоквартирных домах на
территории Свердловского района Орловской области в 2017 году
	Перечень 

видов и стоимость работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирных домов, в рамках выполнения краткосрочного плана реализации областной адресной  программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловского района Орловской области в 2017 году


	№ п\п
	Адрес МКД
	Стоимость капитального ремонта, всего
	ремонт внутри-домовых инженерных систем
	ремонт или замена лифтового оборудования
	ремонт крыши
	ремонт подвальных помещений
	ремонт фасада (утепление фасада)
	Разработка проектной документации и проверка достоверности сметной стоимости, проведение государственной  историко-культурной экспертизы
	Услуги по строительному контролю

	
	
	руб.
	руб.
	ед.
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Итого по Свердловскому району:
	 1845579,67
	128035,9 
	 0
	0
	589,5
	1002831,98
	115,7
	135293,7
	667,0
	518975,0
	36911,59
	23531,50


	1
	с. Борисоглеюовское, ул. Школьная, д.5
	 1845579,67
	128035,9
	 0
	0
	589,5
	1002831,98
	115,7
	135293,7
	667,0
	518975,0
	36911,59
	23531,50


Приложение 5
к краткосрочному плану реализации областной адресной  программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах на территории Свердловского района Орловской области в 2017 году
Реестр документов, регулирующих особые условия и перенос сроков проведения капитального ремонта многоквартирных домов при формировании краткосрочного плана реализации областной адресной  программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловского района Орловской области в 2017 году

	№
	Адрес МКД
	Наименование документа
	Реквизиты документа

	1
	2
	3
	4

	1.1
	с. Борисоглеюовское, ул. Школьная, д.5
	Заключение Управления государственной жилищной инспекции Орловской области №388 от 18 ноября 2016 года
	№388 от 18 ноября 2016 года


