|  | Приложение 1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение Энергетической эффективности Свердловского района Орловской области на 2017-2019 годы» |
| --- | --- |

МЕРОПРИЯТИЯ

реализации муниципальной программы « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Свердловского района Орловской области на 2017 – 2019 годы»

| Мероприятие Программы | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| - Мероприятия по модернизации оборудования |  |  |
| Замена существующих насосов на менее мощные в соответствии с проектным решением | 2017-2019гг | Управление образования, молодежи и спорта |
| МБОУ «Змиевский лицей» | 2017-2018гг | Управление образования, молодежи и спорта |
| МБОУ «Куракинская СОШ» | 2017-2019гг | Управление образования, молодежи и спорта |
| МБОУ «Хотетовская ООШ» | 2017-2018гг | Управление образования, молодежи и спорта |
| МБОУ «Никольская СОШ» | 2017-2018гг | Управление образования, молодежи и спорта |
| Замена существующих котлов на более энергоэффективные | 2017-2019гг | Управление образования, молодежи и спорта |
| МБОУ«Новопетровская СОШ» | 2019г. | Управление образования, молодежи и спорта |
| МБОУ «Хотетовская ООШ» | 2017-2018гг | Управление образования, молодежи и спорта |
| Филиал «Морозовский д/сад» | 2017-2018гг | Управление образования, молодежи и спорта |
| Филиал «Козьминский д/сад» | 2017-2018гг | Управление образования, молодежи и спорта |
| МБОУ «Богодуховская СОШ» | 2017г. | Управление образования, молодежи и спорта |
| МБОУ «Плосковская ООШ» | 2017г. | Управление образования, молодежи и спорта |
| МБОУ «Борисоглебовская ООШ» | 2017г. | Управление образования, молодежи и спорта |
| Внедрение противонакипных устройств, химическая обработка подпиточной воды | 2017г. | Управление образования, молодежи и спорта |
| МБОУ «Хотетовская ООШ» | 2017г. | Управление образования, молодежи и спорта |
| МБОУ «Первомайская ООШ» | 2017г. | Управление образования, молодежи и спорта |
| МБОУ «Борисоглебовская ООШ» | 2017г. | Управление образования, молодежи и спорта |
| Филиал «Козьминский д/сад» | 2017г. | Управление образования, молодежи и спорта |
| МБОУ «Яковлевская ООШ» | 2017г. | Управление образования, молодежи и спорта |
| Проведение режимно-наладочных работ КИП (все школы) | 2017г. | Управление образования, молодежи и спорта |
| Замена глубинных насосов на скважинах | 2017-2019гг. | МУП «Свердловский» |
| Реконструкция электрических сетей здания ЦРБ им.Н.Лескова | 2018г. | Отдел культуры и архивного дела администрации района |
| Реконструкция внутренних систем отопления здания ЦРБ им.Н.Лескова | 2019г. | Отдел культуры и архивного дела администрации района |
| Установка узла учёта и автоматического регулирования подачи теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха в МБУК «Свердловский ЦДК | 2017г. | Отдел культуры и архивного дела администрации района |
| Ремонт отопительной системы в МБУК «Свердловский ЦДК» | 2018г. | Отдел культуры и архивного дела администрации района |
| 2.Мероприятия по сокращению потерь ресурсов при их передаче |  |  |
| Замена теплотрасс и их ремонт | 2017г. | Управление образования, молодежи и спорта |
| МБОУ «Змиевский лицей» | 2017г. | Управление образования, молодежи и спорта |
| МБОУ «Новопетровская СОШ» | 2017г. | Управление образования, молодежи и спорта |
| Кошелевский филиал МБОУ «Змиевский лицей» | 2017г. | Управление образования, молодежи и спорта |
| Замена задвижек в котельных школ | 2017-2019гг. | Управление образования, молодежи и спорта |
| Замена задвижек на скважинах | 2017-2019гг. | МУП «Свердловский» |
| Замена глубинных труб в скважинах | 2017-2018гг. | МУП «Свердловский» |
| 3.Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий |  |  |
| Замена светильников на энергосберегающие (спортзалы, площадки, коридоры школ) | 2017-2019гг. | Управление образования, молодежи и спорта |
| Уплотнение дверных блоков (замена) | 2017-2019гг. | Управление образования, молодежи и спорта |
| МБДОУ «Змиевский детский сад №2» (оконные блоки) | 2017-2019гг | Управление образования, молодежи и спорта |
| МБОУ «Новопетровская СОШ» | 2017-2019гг | Управление образования, молодежи и спорта |
| Замена электроламп на энергосберегающие в школах | 2017-2019гг | Управление образования, молодежи и спорта |
| Замена традиционных ламп накаливания на энергосберегающие в здании ЦРБ им.Н.Лескова | 2017г. | Отдел культуры и архивного дела администрации района |
| Обучение ответственных за энергосбережение ЦРБ им.Н.Лескова | 2017г. | Отдел культуры и архивного дела администрации района |
| Замена окон на теплосберегающие оконные блоки в ЦРБ им.Н.Лескова | 2017-2019гг. | Отдел культуры и архивного дела администрации района |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие в МБУК «Свердловский ЦДК» | 2017г. | Отдел культуры и архивного дела администрации района |
| Замена окон на энергосберегающие оконные блоки со стеклопакетами в МБУК «Свердловский ЦДК» | 2017-2019гг. | Отдел культуры и архивного дела администрации района |
| Замена входных дверей и дверей запасного выхода в МБУК «Свердловский ЦДК» | 2017-2019гг. | Отдел культуры и архивного дела администрации района |
| Замена окон на теплосберегающие оконные блоки здания Администрации района | 2017-2019гг. | Заведующий хозяйством администрации района |