Форма 1

Существующие проблемы, мероприятия и возможные риски

| Существующая проблема и мероприятия по ее решению или снижению возможности наступления риска | Последствия реализации мероприятий по решению проблемы и снижению возможности наступления фактора риска |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Март 2018 года | Сентябрь 2018 года | 2019 год | 2023 год |
| Отсутствие дорог с твердым покрытием |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1.Улично-дорожная сеть п.Змиевка, 24 улицы 9000 м., щебень | Изготовление проекто-сметной документации | Ремонт улично-дорожной сети |  |  |
| 2.с.Богодухово., ул.Речная, 2000 м., щебень |  | Изготовление проекто-сметной документации | Ремонт улично-дорожной сети |  |
| 3. Улично-дорожная сеть п.Змиевка, 56 улиц 18500 м., асфальт |  | Изготовление проекто-сметной документации | Ремонт улично-дорожной сети | Ремонт улично-дорожной сети |
| 3.п.Морозовский, ул Садовая, 1200 м |  |  | Изготовление проекто-сметной документации | Ремонт улично-дорожной сети |
| 4.п.Хлюпино,ул.Раздольная 800 м,щебень |  |  |  | Изготовление проекто-сметной документации |
| 5.д.Козьминское, ул. Луговая 800 м., щебень |  |  |  | Изготовление проекто-сметной документации |
| 6.п.Куракинский, ул. Заречная 1000м., щебень |  |  |  | Изготовление проекто-сметной документации |
| 7.д.Никуличи, ул.Веселая., ул Верхняя , щебень |  |  |  | Изготовление проекто-сметной документации |
| 8.д.Яковлево, ул.Светлая -450 м., ул.Длинная -2400 м., |  |  |  | Изготовление проекто-сметной документации |
| 9.д.Марьевка, ул.Луговая, пос. Ленинский ,2500 м, щебень |  |  |  | Изготовление проекто-сметной документации |
| 10.д.Васильевка.,ул.Дачная, 1000 м., щебень |  |  |  | Изготовление проекто-сметной документации |
| Отсутствие водопроводной, канализационной сети в сельской местности, низкое качество питьевой воды |  |  |  |  |
| 1.Строительство нового водопровода в д.Еропкино-Большак | Изготовление проекто-сметной документации |  | Строительство |  |
| 2.Реконструкция водопроводной сети в п.Змиевка, 13 км | Изготовление проекто-сметной документации |  | Реконструкция |  |
| 3.Строительство нового водопровода д.Кошелево, ул. Заречная |  |  |  | Изготовление проекто-сметной документации |
| 4.Строительство общественных колодцев с.Никольское, с.Плоское, с.Анненский Лазавец, с.Знаменское, п.Репка, д.Аболмазово. |  |  | Строительство |  |
| 5. Ремонт сетей водоотведения и строительство очистных сооружений в п.Куракинский |  |  |  | Изготовление проекто-сметной документации |
| 6.Реконструкция канализационных сетей (8 км) и очистных сооружений в п.Змиевка |  |  |  | Изготовление проекто-сметной документации |
| 7.Строительство водопроводных сетей д.Богодухово |  |  |  | Изготовление проекто-сметной документации |
| 8.Реконструкция канализационных сетей д.Богодухово |  |  |  | Изготовление проекто-сметной документации |
| Проблемы с уличным освещением в населенных пунктах района |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |
| 1.Установка уличного освещения в с.Никольское, с.Знаменское, д.Анненский Лазавец, с.Плоское, с.Философово, с.Змиево, п.Репка, д.Аболмазово, д.Калинник |  |  | Изготовление проекто-сметной документации | Установка уличного освещения |
| 2. Установка уличного освещения д.Еропкино –Большак, д.Хотетово, д.Хвощино |  |  | Изготовление проекто-сметной документации | Установка уличного освещения |
| Отсутствие парковых и семейных зон отдыха |  |  |  |  |
| 1.Строительство парковой зоны в п.Змиевка |  |  | Завершение строительства |  |
| Низкий уровень развития инфраструктуры на селе |  |  |  |  |
| 1.Обустройство спортивной площадки на территории Козьминского СДК | Завершение работ |  |  |  |
| 2.Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на базе Хотетовской ООШ |  |  | Изготовление проекто-сметной документации | Строительство |
| 3.Ремонт Никольского СДК |  |  |  | Изготовление проекто-сметной документации |
| 4. Ремонт Знаменского СДК |  |  |  | Изготовление проекто-сметной документации |
| 5.Строительство СДК в п.Куракинский |  |  |  | Изготовление проекто-сметной документации |
| 6.Газификация детского сада в д.Гостиново |  |  | Изготовление проекто-сметной документации | Газификация |
| 7. Газификация сельского дома культуры в д.Яковлево |  |  | Изготовление проекто-сметной документации | Газификация |
| 8.Строительсво Фапа в с.Никольское | Строительство |  |  |  |
| 9. Ремонт здания Фапа в с.Знаменское | Изготовление проекто-сметной документации | Ремонт |  |  |
| 10. Строительство Фапа в д.Домнино | Изготовление проекто-сметной документации | Строительство |  |  |
| Низкий уровень инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса района |  |  |  |  |
| 1.Реконструкция помещения по производству осетровых пород рыбы в д. Братское |  | Реконструкция. Создание новых рабочих мест, снижение социальной напряженности, пополнение бюджета. |  |  |
| 2. Реконструкция помещений под зерноплощадку и строительство зернохранилища по закупке и хранению зерна с целью дальнейшей его отправки на экспорт в пгт. Змиевка |  | Создание новых рабочих мест, снижение социальной напряженности, пополнение бюджета | Создание новых рабочих мест, снижение социальной напряженности, пополнение бюджета |  |
| 3. Строительство мельницы по переработке экологически чистой продукции (зерна) на базе ООО «Путь жизни» в д. Городище |  | Создание новых рабочих мест, снижение социальной напряженности, пополнение бюджета |  |  |
| 4. Реконструкция помещения под минипекарню по производству хлебобулочных изделий из экологически чистой продукции на базе СПК «ЭкоХутор» в пгт. Змиевка |  |  | Создание новых рабочих мест, снижение социальной напряженности, пополнение бюджета |  |
| Низкий уровень материально-технической базы образовательных учреждений |  |  |  |  |
| 1.Реорганизация образовательных учреждений по модели «Базовое учреждение +филиал», что позволит объединить кадровые и материальные ресурсы для решения образовательных задач | Реорганизация по данному принципу дошкольных образовательных учреждений района | Реорганизация по данному принципу дошкольных образовательных учреждений района |  |  |
| 2. Слияние малокомплектных школ численностью менее 25 человек с базовыми школами для обеспечения равных возможностей для получения качественного образования для всех детей, в т.ч.проживающих в сельской местности |  |  | МБОУ «Борисоглебская ООШ» МБОУ «Первомайская ООШ» |  |
| 3. Укрепление материально-технической базы базовых учреждений, том числе за счет средств, высвободивших от содержания неперспективных образовательных учреждений | Ремонт фасадов МБОУ «Змиевский лицей», МБДОУ «Змиевский детский сад №1». | Ремонтные работы в МБОУ «Куракинская СОШ» и «Новопетровская СОШ» |  |  |