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П А С П О Р Т
 муниципальной Программы «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Свердловского района Орловской области   на 2015-2019 годы»

	Наименование   муниципальной программы
	«Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры Свердловского района Орловской области  на  2015-2019 годы» 

 

	Муниципальный  заказчик муниципальной программы (муниципальный  заказчик-координатор муниципальной программы) заказчик Программы       
	Администрация Свердловского района 



	Ответственный исполнитель муниципальной Программы    

	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ админитсрации Свердловского района 



	Цель  муниципальной Программы
	качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей Свердловского района Орловской области



	Задачи муниципальной  Программы
Целевые индикаторы мунициальной Программы
	-  обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

- улучшение экологической ситуации на территории Свердловского района Орловской области

	Срои  реализации муниципальной Программы


	2015- 2019 годы

	Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  Программы ( по  соответствующим Федеральным целевым Программам)   
	Общий объем  финансирования Программы составит  20224,2  тыс. рублей, в т.ч.:

2015 год    0  тыс. рублей;

2016 год    0  тыс. рублей;

2017 год     370,0  тыс. рублей;

2018 год  9584,2  тыс. рублей;

2019 год  10270,0  тыс. рублей;
Источник финансирования – средства
бюджетов всех уровней, внебюджетные источники

	Основные механизмы мониторинга Программы
	В течение всего периода реализации Программы осуществляется полугодовой и годовой мониторинг реализации Программы. 

	Ожидаемые   результаты от реализации  муниципальной Программы
	- модернизации объектов коммунального комплекса в рамках Программы;

- увеличение количества подключенных к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- увеличение количества построенных и модернизированных систем коммунальной инфраструктуры;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- улучшение  уровня обеспеченности населения коммунальными услугами; 

- повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг.




1. Общая  характеристика сферы реализации Программы, включая описание  текущего состояния, основных проблем в указанной  сфере и прогноз ее развития
       Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Свердловского района Орловской области  на 2015-2019 годы» ( далее- Программа)  разработана в соответствии с  Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", а также в соответствии с методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований,  утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 204 от 6 мая 2011 года.

       Программой предусматривается модернизация и реконструкция объектов в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения. Необходимость разработки и реализации Программы на территории Свердловского района Орловской области обусловлена общим состоянием коммунального хозяйства.

       На сегодняшний день система коммунального хозяйства является крайне неэффективной и затратной. Анализ эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Свердловского района Орловской области показал, что объекты коммунальной инфраструктуры имеют большой износ. Необходимо произвести реконструкцию с перекладкой самотечных и напорных коллекторов, провести капитальный ремонт котельных, с целью улучшения качества воды, установить станции обезжелезивания воды и еще провести ряд мероприятий в соответствии с программой. 

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения  целей и решения  задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации.
Целью Программы является - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования  Свердловского района Орловской области.

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

- строительство и модернизация  систем коммунальной инфраструктуры, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения.

- повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Свердловского района Орловской области.

III. Характеристика основных мероприятий  программы
Нормативно-правовое, информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения  мероприятий Программы осуществляется муниципальным заказчиком – координатором Программы – администрацией муниципального образования Свердловского района Орловской области.
Программа включает шрокий  спектр мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение  качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Мероприятия по реализации муниципальной  Программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Свердловского района Орловской области  на 2015-2019 годы» отражены в прилжении к настоящей Программе.

Срок реализации Программы 2015-2019 годы.

Программа подлежит ежегодному  пересмотру и корректировке.

 IV. Обобщенная характеристика мер государственного  регулирования
В ходе выполнения  муниципальной программы предусматривается применение правового регулирования  в сфере реализации Программы. Предусматривается  проведение ежегодного мониторинга действующей нормативно - правовой базы.

Применение налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования в рамках реализации Программы не предусмотрено.

Сведения о мерах правового регулирования представлены в приложении 2 к Программе.

V. Прогноз сводных показателей

муниципальных заданий по этапам реализации Программы

Водоснабжение и канализация

Схема проектируемых сетей водоснабжения и канализации для расширения в населенных пунктах выполняется в соответствии со следующими нормативными документами: 

· СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

· СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

· СНиП 2.04.01-85* «Внутренние системы водопровода и канализации»;

· НМ-97-89  Таблицы расчетных расходов воды для жилых домов.

В проектируемых объектах принята следующая схема водоснабжения. 

Водоснабжение  осуществляется от артезианских скважин.

Каждая скважина, в сельских населенных пунктах, должна иметь санитарную зону защиты 30м. 

Каждая скважина должна иметь регулирующую емкость (башню или резервуар) для хранения  3-х часового противопожарного запаса воды. 

На каждом участке проектируются кольцевые сети водоснабжения, проходящие по улицам и внутриквартальным проездам с отдельным вводом воды в каждый дом, и установкой колодца с отключающей арматурой (задвижкой). В каждом доме, д/с, магазине  для учета количества потребляемой воды предусматривается  водомерный узел со счетчиком воды 15мм.

На кольцевых сетях водопровода для обеспечения противопожарной безопасности через 100-150 м устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами. К колодцам с гидрантами должен быть обеспечен подъезд пожарных машин.

Расход на наружное пожаротушение по СНиП 2.04-02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» для жилых районов с застройкой зданиями до 2-х этажей и числом жителей до 25 тыс. человек принимаем  равным 10,0 л/cек.

Сети водоснабжения проектируются из полиэтиленовых водопроводных напорных труб (ПЭ6) на глубине 2,20 м. Кольцевые сети – 150 мм, водопроводные вводы в дома 65 мм.
Горячее водоснабжение 

Подготовка горячей воды осуществляется с помощью газовых водонагревателей, запроектированных в каждом доме. Для этого в каждый дом  проектируется отдельный газовый ввод.

Канализация

Проектируется следующая схема канализации. От каждого дома предусматривается отдельный самотечный выпуск бытовой канализации во внутридворовую сеть с последующим присоединением ее в проектируемые КНС (канализационные насосные станции). Далее напорными трубопроводами стоки подводятся на существующие очистные сооружения. В связи с расширением строительством новых микрорайонов, предусматривается в перспективе реконструкция и увеличение мощности очистных сооружений.
Напорные сети канализации проектируются только сдвоенными (два диаметра по 80 мм) и прокладываются по улицам и проездам. 

На самотечных сетях канализации предусматривается строительство смотровых и перепадных колодцев из сборных железобетонных колец. Смотровые колодцы устанавливаются на всех выпусках, присоединениях, в местах поворота трассы, в местах изменения уклона, а также на ровных участках трассы через каждые 35,0 - 40,0м.

Перед присоединением напорной сети канализации в следующую КНС, в другую напорную сеть, а также перед очистными сооружениями,  предусматривается установка колодцев-гасителей.

Самотечные сети канализации проектируются из труб ПНД. Выпуска из домов 100 м с минимальным уклоном  0,02 мм, дворовые сети канализации 200 м c минимальным уклоном 0,008. 

Глубина заложения труб: выпуска – 1,50 м от земли, дворовая сеть – 1,7-4,0 м. Напорные сети канализации проектируются из стальных труб  80мм. На глубине 2,0-3,0м.

Предусматривается перекладка существующего напорного трубопровода 80 мм от существующей КНС (юго-восточная часть поселка). Напорные канализационные сети выносятся с места жилой застройки и прокладываются по улице и проезду. Длина перекладываемого участка 1300 м. Так как перекладывается действующая канализационная сеть, то предусматривается  устройство рукавов-байпассов, а также  канализационных насосов для  перекачки стоков на время перекладки напорной сети.

Электроснабжение

Электрификация зон перспективной жилой усадебной застройки.

Необходимо произвести реконструкцию и модернизацию трансформаторных подстанций и распределительной сети электроснабжения.

Газоснабжение

В перспективе целесообразно развить сеть газоснабжения по всему району для обеспечения жителей теплом. 

Теплоснабжение

Предлагается замена устаревшего и отслужившего свой срок оборудования, установка современных индивидуальных отопительных котлов.

VI. Информация об участии общественных, научных

и иных организаций, а также целевых внебюджетных

фондов в реализации Программы

Участие  общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в рамках реализации Программы не запланировано.

VII. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Программы

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы составляют    20224,2  тыс. рублей, в том числе:

2015 год -  0   тыс. рублей, в  т.ч.:

- теплоснабжение – 0 тыс. рублей,

- газоснабжение    – 0 тыс. рублей,

- водоснабжение   – 0 тыс. рублей;

- водоотведение    – 0  тыс. рублей,

2016 год  - 0  тыс. рублей;

- теплоснабжение – 0 тыс. рублей,

- газоснабжение    –  0 тыс. рублей,

- водоснабжение   –  0  тыс. рублей,

- водоотведение     –  0 тыс. рублей,

2017 год -  370,0  тыс. рублей;

- теплоснабжение – 0 тыс. рублей,

- газоснабжение    – 0 тыс. рублей,

- водоснабжение   – 0 тыс. рублей,

- водоотведение     – 370,0 тыс. рублей,

2018 год -  9584,2 тыс. рублей;

- теплоснабжение – 0  тыс. рублей,

- газоснабжение    – 0 тыс. рублей,

- водоснабжение   – 9584,2  тыс. рублей,

- водоотведение     – 0 тыс. рублей,

2019 год – 10270,0   тыс. рублей;

- теплоснабжение – 0 тыс. рублей,

- газоснабжение    – 0 тыс. рублей,

- водоснабжение   – 10270,0 тыс. рублей,

- водоотведение    - 0 тыс. рублей
VIII. Анализ рисков реализации Программы и описание мер

управления рисками реализации Программы

Риски реализации Программы разделены на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя и соисполнителей Программы, и внешние, наступление или ненаступление которых не зависит от действий исполнителей Программы.

Внутренние риски могут являться следствием:

а) низкой исполнительской дисциплины должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы;

б) несвоевременной разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Программы;

в) недостаточной оперативности при корректировке плана реализации Программы при наступлении внешних рисков реализации Программы.

Мерами управления внутренними рисками являются:

а) детальное планирование хода реализации Программы;

б) оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

в) своевременная актуализация ежегодных планов реализации Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы;

г) межведомственная координация при проведении мероприятий Программы, осуществляемая ответственными исполнителями программы.
Внешние риски могут являться следствием:

а) деятельности иных органов государственной власти (органов местного самоуправления) - несогласованности выполнения работ в рамках Программы;

 б) возникновения дестабилизирующих общественных процессов.

Для управления рисками этой группы предусмотрено проведение в течение всего срока выполнения Программы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации Программы и при необходимости актуализация плана реализации программы.

IX. Прогноз  конечных результатов реализации 

муниципальной программы

Программа носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни района и общества на протяжении длительного времени.  Она позволит добиться позитивных изменений: 
- повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Свердловского района Орловской области.

X. Порядок и методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя Программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий Программы, подпрограмм и решения задач Программы.

Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при принятии решений:

о корректировке плана реализации Программы на текущий год;

формировании плана реализации Программы на очередной год;

подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы.

Для проведения текущего мониторинга реализации Программы соисполнители Программы предоставляют в ответственному исполнителю отчетную информацию, в следующие сроки:

1) оперативная информация о ходе реализации Программы - ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

2) годовой отчет о реализации Программы в отчетном году - до 10 февраля года, следующего за отчетным.

В случае необходимости ответственный исполнитель Программы дополнительно запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов в Аппарат Губернатора и Правительства Орловской области, а также для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы.

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

При оценке эффективности реализации  Программы учитываются следующие критерии :

степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом ;

степень реализации мероприятий, решения задач и достижения цели Программы (выполнение мероприятий Программы и подпрограммы в соответствии с планом реализации Программы - соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому);

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств (соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий Программы) .

 Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется главе администрации района.

Программа считается завершенной, и ее финансирование прекращается после завершения сроков реализации Программы, выполнения всех программных мероприятий или достижения целей Программы.  Руководитель  Программы, при необходимости, вносит Главе  администрации района предложения (с обоснованиями)  о продлении срока  реализации Программы.

 XI.Механизм мониторинга реализации Программы 

Муниципальный заказчик - координатор Программы организует работу исполнителей мероприятий Программы по реализации Программы и подготовке необходимых материалов для своевременного и правильного составления отчетности.

В течение всего периода реализации Программы осуществляется полугодовой и годовой мониторинги реализации Программы

XII. Организация управления Программой

 и контроль за  ходом ее реализации

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик- координатор Программы осуществляет:

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

               XIII. Оценка социально-экономической эффективности

 реализации мероприятий Программы
Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить подключение к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры поселений  района;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению района;

- улучшить экологическую ситуацию на территории района;

- за счет широкого внедрения передовых технологий,  и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции.
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МЕРОПРИЯТИЯ

 реализации муниципальной программы « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Свердловского района Орловской области на 2015 – 2019 годы»
1. Водоснабжение

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения

	Ответсвенный исполнитель

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Изготовление ПСД на установку станции обесжелезивания воды:

- с. Борисоглебовское,

- д. Степановка

- с. Яковлево

- д. Хотетово

- д. Разбегаевка

- с. Козьминское

- с. Никольское

- п. Куракинский

Содержание железа не соответсвует СанПин
	2019г.
	Проектная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ

	2
	Установка оборудования и автоматики на скважины в п. Змиевка
	2018-2019гг.
	МУП «Коммунальщик»

	3
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Змиевка Свердловского района Орловской области
	2018-2019гг
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ


2.      Водоотведение
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответсвенный исполнитель


	
	
	
	

	1
	Установка автоматизированной системы контроля и управления на КНС и пуско-наладочные работы
	2017г.
	МУП «Коммунальщик»


	
	              Приложение 2

к муниципальной программе
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 муниципальной программы « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Свердловского района Орловской области на 2015 – 2019 годы»
1.       Водоснабжение                                                                                                                                                                                                                              

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Вводи-мая

Мощ-ность


	Про-тяж.

сети

(км), шт.

	Источники финансирования
	Прогноз затрат всего (тыс.руб.)
	В том числе по этапам

	
	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Сельские поселения МУП «Свердловский»


	1
	Изготовление ПСД на установку станции обесжелезивания воды:

- с. Борисоглебовское,

- д. Степановка

- с. Яковлево

- д. Хотетово

- д. Разбегаевка

- с. Козьминское

- с. Никольское

- п. Куракинский

Содержание железа не соответсвует СанПин
	
	5
	Бюджет Свердловского района
	1470,0
	-
	-
	-
	-
	1470,0

	
	ИТОГО по сельским поселениям
	
	
	Средства бюджета Свердловского района
	1470,0
	-
	-
	-
	-
	1470,0

	Городское поселение Змивка

	1
	Установка оборудования и автоматики на скважины в п. Змиевка
	
	
	Средства районного бюджета
	784,2


	-
	-
	-
	784,2
	-

	2
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Змиевка Свердловского района Орловской области
	
	10
	Средства районного бюджета
	17600,0
	-
	-
	-
	8800,0
	8800,0

	
	ИТОГО по п. Змиевка
	
	
	Средства районного бюджета
	18384,2
	-
	-
	        -
	9584,2
	220,0

	
	ИТОГО по разделу
	
	
	
	19854,2
	-
	-
	-
	   9584,2
	10270


2.      Водоотведение       
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Вводимая

мощность


	Протяж.

сети

(км)


	Источники финансирования
	Прогноз затрат всего (тыс.руб.)
	В том числе по этапам

	
	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Городское поселение Змиевка

	1
	Установка автоматизированной системы контроля и управления на КНС и пуско-наладочные работы
	
	1
	Средства районного бюджета
	370,0
	-
	-
	370,0
	-
	-

	
	ИТОГО по разделу
	
	
	Средства районного бюджета
	370,0
	-
	-
	370,0
	-
	-


	
	ИТОГО по программе
	
	
	
	20224,2
	-
	-
	370,0
	9584,2
	10270,0


                                                                                                                                                 Приложение 3
 к муниципальной программе 

«Комплексное  развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

Свердловского района

 Орловской области на 2015-2019 годы»

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации Программы « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Свердловского района Орловской области на 2015 – 2019 годы»

	№
	Вид нормативного правового акта
	Основные положения нормативного правового акта
	Ответствен​ный исполни​тель и соисполни​тели
	Ожидаемые сроки принятия

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Постановление администрации Свердловского района
	Принятие решения о внесении изменений (кор​ректировке) в  муниципальную программу «Комплексное  развитие систем коммунальной инфраструктуры Свердловского района Орловской области на 2015-2019 годы»
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ
	Ежегодно

	Проведение ежегодного мониторинга действующей нормативной правовой базы, 
регулирующей вопросы   муниципальной службы

	2
	Решения  Свердловского районного Совета народных депутатов,

Постановления и распоряжения администрации Свердловского района
	О внесении изменений в действующие норма​тивные правовые акты, регулирующие вопро​сы  муниципальной службы 
	Отдел организационно-правовой работы и делопроизводства
	2015–2019 годы
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ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
 реализации муниципальной программы « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Свердловского района Орловской области на 2015 – 2019 годы»
	№ п/п
	Показатель
	Показатели по годам

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Объем обеспечения населения централизованным водоснабжением , %
	60
	65
	70
	80
	100

	2
	Объем обеспечения населения централизованным водоотведением (выгребные ямы) п. Змиевка , %
	55
	60
	70
	75
	80

	3
	Объем обеспечения населения индивидуальным газоснабжением, %
	65
	70
	75
	80
	90

	4
	Доля холодного водоснабжения, поставляемого населению соответсвующая требованиям СаНПина, на территории п. Змиевка
	0,6
	0,65
	0,75
	0,85
	1

	5
	Доля холодного водоснабжения, поставляемого населению соответсвующая требованиям СаНПина, на территории сельских поселений района
	0,65
	0,69
	0,75
	0,9
	1


5

