                                                                                                Приложение 

                                                                               к постановлению администрации 

                                                                                        Свердловского района 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         от _____________2018 г.   № ___
МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
«РЕМОНТ  УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ  СЕТИ   НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ  РАЙОНА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА НА 2018-2020 ГОДЫ»
                                                                     п. Змиевка
2018 г.
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РЕМОНТ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ  НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РАЙОНА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА НА 2018-2020 ГОДЫ »

	Наименование программы
	Муниципальная программа «Ремонт улично-дорожной сети  населенных пунктов района и автомобильных дорог общего пользования местного значения Свердловского района на 2018-2020 годы» (далее – программа)

	Ответственный 

исполнитель
	Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Свердловского района

	Соисполнители программы
	Бюджетополучатели - администрации  городского и сельских поселений Свердловского района

	Цели и задачи программы
	Создание условий для комфортного проживания и безопасного дорожного движения в Свердловском районе

	Целевые индикаторы
	Выполнение мероприятий по:

-ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети городского и сельских поселений Свердловского района;

 -разработке сметной документации на ремонт автодорог местного значения и улично-дорожной сети городского и сельских поселений;

-повышению транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети населенных пунктов и сети автомобильных дорог  общего пользования районного значения

	Сроки и этапы реализации программы
	2018-2020 годы

	Объемы и источники финансирования
	Предполагаемый объем финансирования:

(тыс. рублей)

Источники финансирования

Всего
по
программе

Объемы финансирования

в том числе по годам

2018
2019
2020
Всего по программе

   32941,0
20647,0
6147,0
6147,0
из них

федеральный бюджет

0
0
0
0
областной 
бюджет

17500,0
17500,0
0
0
районный 
бюджет

15441,00
3147,00
6147,0
6147,0


	Ожидаемые результаты  реализации  
	Доведение транспортно-эксплуатационных показателей улично-дорожной сети городского и сельских поселений и автомобильных дорог общего пользования районного значения. 


1. Общая  характеристика сферы реализации Программы, включая описание  текущего состояния, основных проблем в указанной  сфере и прогноз ее развития

          Необходимость разработки Муниципальной программы «Ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов района и развитие автомобильных дорог общего пользования районного значения Свердловского района на 2018-20202 годы» (далее Программа) обусловлена тем, что неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети  населенных пунктов на территории Свердловского района при постоянном темпе роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально - экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, невозможность проезда пожарной техники, трудности в подвозе учеников к основным общеобразовательным учреждениям,  дополнительные потери времени и ограничения на поездки.
Всего на территории района расположено автодорог общего пользования 394,885 км, из них:
-  Федерального  значения – Орел-Тамбов протяженностью 27,5 км.

- Регионального значения – 21 автодорога, общей протяженностью 167,397 км;

-  Местного значения - 157  дорог, протяженностью 199,988 км. 
-  с твердым покрытием 263,345, из них 68,448км местного значения;
-  без твердого покрытия 131,54 км.

          В результате недостаточного финансирования работ по ремонту улично-дорожной сети населенных пунктов, автомобильных дорог общего пользования местного значения их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки, увеличенному износу автомобильного транспорта, увеличению риска автотранспортных аварий, затруднено медицинское обслуживание населения, возникают трудности с пожаротушением, обеспечением населения товарами и услугами, возникают проблемы с доставкой учеников в учебные заведения. 
          Транспортно-эксплуатационным показателям соответствуют  28,8 км автодорог местного значения,   не соответствуют 171,188 км.

         Таким образом, основной целью Программы является ремонт улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Свердловского района. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований района; 

- выполнение мероприятий на разработку сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципальных образований района; 

- повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования районного значения.

Тактическая задача – обеспечение комфортного проживания граждан в населенных пунктах, устойчивое функционирование автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения  целей и решения  задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации
        Программа направлена на обеспечение качественного и высокоэффективного ремонта улично-дорожной и транспортной инфраструктуры Свердловского района, а также на:

          1) повышение уровня жизни населения за счет восстановления и расширения улично-дорожной и транспортной инфраструктуры,  соответствующей потребностям населения в экономике;

          2) повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;

          3) сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

          4) снижение отрицательного воздействия транспортно - дорожного комплекса на окружающую среду.

          Реализация Программы предусматривает переход к формированию условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, создание предпосылок устойчивого развития муниципального образования.

III. Характеристика основных мероприятий  программы

Нормативно-правовое, информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения  мероприятий Программы осуществляется муниципальным заказчиком – координатором Программы – администрацией муниципального образования Свердловского района Орловской области.

Программа включает широкий  спектр мероприятий по содержанию, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Свердловского района, городского поселения Змиевка и сельских поселений района.
Срок реализации Программы 2018-2020  годы.

Программа подлежит ежегодному  пересмотру и корректировке.
Перечень программных мероприятий

Программа включает в себя мероприятия, направленные на ремонт автомобильных дорог общего пользования районного значения  и улично-дорожной сети городского и сельских поселений  района, разработку сметной документации на ремонт улично-дорожной сети городского и сельских поселений. Перечень программных мероприятий отражен в приложении 1 к муниципальной программе.
 IV. Обобщенная характеристика мер государственного  регулирования

В ходе выполнения  муниципальной Программы предусматривается применение правового регулирования  в сфере реализации Программы. Предусматривается  проведение ежегодного мониторинга действующей нормативно - правовой базы.

Применение налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования в рамках реализации Программы не предусмотрено.

Сведения о мерах правового регулирования представлены в приложении 4   к муниципальной программе.
V. Прогноз сводных показателей

муниципальных заданий по этапам реализации Программы

 На 2018 год.

  Ремонт автодорог общего пользования местного значения для организации подвоза учащихся  образовательных учреждений в базовые основные школы района и приведения полотна дорог в нормативное состояние: 

-  ремонт улично-дорожной сети п. Змиевка Свердловского района Орловской области 7,511 (км. ул. Советская, ул. Калинина, ул. Дзержинского, ул. Веселая, ул. Южная - ул. Малиновая, ул. Малиновая, ул. Тихая, ул. Кима Талатынова, ул. Садовая, пер. Революции, ул. Котовского

ул. Решилина, ул. Береговая, ул. Елькина – ул. Спивака, ул. Березовая, ул. Ульяновская, ул. Лазурная, ул. Спортивная, ул. Орловская, ул. Чапаева, ул. Привокзальная – ул. Мира, ул. Малиновая – ул. Тихая, ул. Жадова, ул. Фета -  ул. Куйбышева;
- ремонт дорог местного значения по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Горького, 0,6 км.;
- ремонт улично-дорожной сети с. Никольское (ул. Восточная, ул. Северная) Никольского сельского поселения Свердловского района Орловской области – 0,650 км;

- ремонт дорог местного значения по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Школьная– 0,350 км;
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (грейдирование, окашивание, установка и ремонт  дорожных знаков, ямочный ремонт щебеночных и асфальтобетонных покрытий и другие работы по содержанию автомобильных дорог).
На 2019 год:

Ремонт местных автодорог к социально-значимым объектам сельской инфраструктуры
- ремонт улично-дорожной сети в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с дефектными ведомостями;
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (грейдированние, окашивание, установка и ремонт  дорожных знаков, ямочный ремонт щебеночных и асфальтобетонных покрытий и другие работы по содержанию автомобильных дорог);

- приобретение дорожной спецтехники.

На 2020 год:

Ремонт местных автодорог к социально-значимым объектам сельской инфраструктуры
- ремонт улично-дорожной сети в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с дефектными ведомостями;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (грейдированние, окашивание, установка и ремонт  дорожных знаков, ямочный ремонт щебеночных и асфальтобетонных покрытий и другие работы по содержанию автомобильных дорог);

- приобретение дорожной спецтехники.
VI. Информация об участии общественных, научных

и иных организаций, а также целевых внебюджетных

фондов в реализации Программы

 Участие  общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в рамках реализации Программы не запланировано.

VII. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Программы

     Финансовое обеспечение программы реализуется за счет средств федерального, областного, районного бюджетов и бюджетов поселений. 
Предполагаемый объем финансирования мероприятий  программы отражен в приложении 2 к муниципальной программе.
Порядок направления и основные условия использования средств районного бюджета устанавливаются муниципальными нормативными правовыми актами района.

VIII. Анализ рисков реализации Программы и описание мер

управления рисками реализации Программы

Риски реализации Программы разделены на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя и соисполнителей Программы, и внешние, наступление или ненаступление которых не зависит от действий исполнителей Программы.

Внутренние риски могут являться следствием:

а) низкой исполнительской дисциплины должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы;

б) несвоевременной разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Программы;

в) недостаточной оперативности при корректировке плана реализации Программы при наступлении внешних рисков реализации Программы.
Мерами управления внутренними рисками являются:

а) детальное планирование хода реализации Программы;

б) оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

в) своевременная актуализация ежегодных планов реализации Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы;

г) межведомственная координация при проведении мероприятий Программы, осуществляемая ответственными исполнителями программы.

Внешние риски могут являться следствием:

а) деятельности иных органов государственной власти (органов местного самоуправления) - несогласованности выполнения работ в рамках Программы;

 б) возникновения дестабилизирующих общественных процессов.

Для управления рисками этой группы предусмотрено проведение в течение всего срока выполнения Программы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации Программы и при необходимости актуализация плана реализации программы.

IX. Прогноз  конечных результатов реализации 

муниципальной программы

        Программа носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни района и общества на протяжении длительного времени.           
        Реализация Программы предусматривает переход к формированию условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, создание предпосылок устойчивого развития муниципального образования.
X. Порядок и методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя Программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий Программы, подпрограмм и решения задач Программы.

Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при принятии решений:

о корректировке плана реализации Программы на текущий год;

формировании плана реализации Программы на очередной год;

подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы.

Для проведения текущего мониторинга реализации Программы соисполнители Программы предоставляют в ответственному исполнителю отчетную информацию, в следующие сроки:

1) оперативная информация о ходе реализации Программы - ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

2) годовой отчет о реализации Программы в отчетном году - до 10 февраля года, следующего за отчетным.

В случае необходимости ответственный исполнитель Программы дополнительно запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов в Аппарат Губернатора и Правительства Орловской области, а также для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы.

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

При оценке эффективности реализации  Программы учитываются следующие критерии :

степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом ;

степень реализации мероприятий, решения задач и достижения цели Программы (выполнение мероприятий Программы и подпрограммы в соответствии с планом реализации Программы - соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому);

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств (соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий Программы) .

 Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется главе администрации района.

Программа считается завершенной, и ее финансирование прекращается после завершения сроков реализации Программы, выполнения всех программных мероприятий или достижения целей Программы.  Руководитель  Программы, при необходимости, вносит Главе  администрации района предложения (с обоснованиями)  о продлении срока  реализации Программы.

XI.Механизм мониторинга реализации Программы 

Муниципальный заказчик - координатор Программы организует работу исполнителей мероприятий Программы по реализации Программы и подготовке необходимых материалов для своевременного и правильного составления отчетности.

В течение всего периода реализации Программы осуществляется полугодовой и годовой мониторинги реализации Программы

XII. Организация управления Программой

 и контроль за  ходом ее реализации

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик- координатор Программы осуществляет:

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

XIII. Оценка социально-экономической эффективности

реализации мероприятий Программы
Программа включает в себя мероприятия, направленные на ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов района и развитие автомобильных дорог общего пользования районного значения, разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию  автомобильных дорог общего пользования районного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, строительство и  реконструкцию  автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. 

    В результате реализации Программы будет:  

- отремонтировано 6,21 км автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
- отремонтировано 8,111 км улично-дорожной сети городского поселения Змиевка;

- созданы  комфортные условия для проживания населения Свердловского района;

- распределены транспортные потоки и снижена нагрузка на основные автомобильные дороги;

- снижено количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах;

- уменьшена зона негативного влияния автомобильных дорог на здоровье населения и придорожные экосистемы.
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Ресурсное обеспечение  
муниципальной программы  «Ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов района и автомобильных дорог общего пользования местного значения Свердловского района на 2018-2020 годы»
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

	Наименование
	Срок
исполнения
	Протяженность/ площадь,

Км/м2
	Объём финансирования (тыс. руб.)

	
	
	
	всего
	в том числе за счёт средств

	
	
	
	
	бюджета области
	районный бюджет      

	Объекты 2018 года

	Ремонт улично-дорожной сети пгт. Змиевка Свердловского района Орловской области

	пгт. Змиевка:

ул. Советская

ул. Калинина

ул. Дзержинского

ул. Веселая

ул. Южная - ул. Малиновая

ул. Малиновая

ул. Тихая

ул. Кима Талатынова

ул. Садовая

пер. Революции

ул. Котовского

ул. Решилина

ул. Береговая

ул. Елькина – ул. Спивака

ул. Березовая

ул. Ульяновская

ул. Лазурная

ул. Спортивная

ул. Орловская

ул. Чапаева

ул. Привокзальная – ул. Мира

ул. Малиновая – ул. Тихая

ул. Жадова

ул. Фета -  ул. Куйбышева


	      2018г.
	7,511
	8964,677
	8875,03
	89,647

	Ремонт улично – дорожной сети Никольского сельского поселения дорог местного значения по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Горького

	пгт. Змиевка, ул. Горького


	2018г.
	0,6
	2845,721
	2824,97
	20,751

	Ремонт улично-дорожной сети с. Никольское (ул. Восточная, ул. Северная) Никольского сельского поселения Свердловского района Орловской области

	С. Никольское, ул. Восточная, ул. Северная
	2018г.
	0,650
	    5858,59
	       5800,0
	58,59

	Ремонт дорог местного значения по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Школьная

	Пгт. Змиевка, ул. Школьная
	2018 г.
	0,320
	1786,577
	1700,0
	86,577

	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2018г.
	
	2891,435
	-
	2891,435

	

	ИТОГО: 2018г.
	9,081 км./ 1 ед. спецтехники
	22347,0
	19200,0
	3147,00

	Объекты 2019 года

	Ремонт улично-дорожной сети (в соответствии с дефектными ведомостями)

	Ремонт улично-дорожной сети в рамках содержания автомобильных дорог
	2019 г.
	1,6
	1 816,54
	0
	1816,54

	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2019г.
	
	1330,46
	0
	1330,46

	Приобретение дорожной спецтехники

	Приобретение дорожной спецтехники
	2019г.
	1 ед.
	3000,0
	0
	3000,0

	ИТОГО
	2019 г.
	1,6км/1 ед. спецтехники
	6147,0
	0
	6147,0

	
	
	
	
	
	

	Объекты 2020 года

	Ремонт улично-дорожной сети (в соответчики с дефектными ведомостями)


	Ремонт улично-дорожной сети в рамках содержания автомобильных дорог
	2020 г.
	1,6
	1 816,54
	0
	1816,54

	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2020г.
	
	1330,46
	0
	1330,46

	Приобретение дорожной спецтехники

	Приобретение дорожной спецтехники
	2020г.
	
	3000,0
	0
	3000,0

	ИТОГО
	2020 г.
	1,6км/1 ед. спецтехники
	6147,0
	0
	6147,0

	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО
	2018-2020гг.
	12,281 км/2 ед. спецтехники
	34641,00
	19200,00
	15441,00
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Мероприятия реализации 

 муниципальной программы  «Ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов района и автомобильных дорог общего пользования местного значения Свердловского района на 2018-2020 годы»
	Наименование
мероприятия
	Срок
исполнения
	Протяженность/ площадь,

км/м2
	Ответственный исполнитель

	Ремонт улично-дорожной сети пгт. Змиевка:

ул. Советская

ул. Калинина

ул. Дзержинского

ул. Веселая

ул. Южная - ул. Малиновая

ул. Малиновая

ул. Тихая

ул. Кима Талатынова

ул. Садовая

пер. Революции

ул. Котовского

ул. Решилина

ул. Береговая

ул. Елькина – ул. Спивака

ул. Березовая

ул. Ульяновская

ул. Лазурная

ул. Спортивная

ул. Орловская

ул. Чапаева

ул. Привокзальная – ул. Мира

ул. Малиновая – ул. Тихая

ул. Жадова

ул. Фета -  ул. Куйбышева


	2018г.
	7,511
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ



	Ремонт улично-дорожной сети  пгт. Змиевка, ул. Горького


	2018г.
	0,6
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ



	Ремонт улично-дорожной сети с. Никольское, ул. Восточная, ул. Северная
	2018г.
	0,650
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ



	Ремонт улично-дорожной сети пгт. Змиевка, ул. Школьная
	2018г.
	0,320
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ



	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2018г.
	
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ



	Ремонт улично-дорожной сети в рамках содержания автомобильных дорог
	2019 г.
	1,6
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ



	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2019г.
	
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ



	Приобретение дорожной спецтехники
	2019г.
	1 ед.
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ



	Ремонт улично-дорожной сети в рамках содержания автомобильных дорог
	2020 г.
	1,6
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ



	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2020г.
	
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ



	Приобретение дорожной спецтехники
	2020г.
	1 ед.
	Подрядная организация, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ



	
	
	
	

	ВСЕГО
	2018-2020гг.
	12,281 км/2 ед. спецтехники
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Целевые индикаторы  муниципальной программы  «Ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов района и автомобильных дорог общего пользования местного значения Свердловского района на 2018-2020 годы»
	№п/п
	Показатель
	Показатели по годам

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020

	1.
	Протяженность дорог с твердым покрытием , км.
	117,40
	126,481
	127,761
	129,361

	2.
	Протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям, км.
	329,60
	320,519
	319,239
	317,639



